N A C R T

Akcijskog plana energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2025. do

2027. godine

Izrađivač:

Osječko-baranjska županija

Temeljem članka 11. stavak 4. Zakona o energetskoj učinkovitosti ("Narodne novine" broj 127/14., 116/18., 25/20., 32/21. i 41/21.), članka 8. stavak 5. Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije ("Narodne novine" broj 98/21., 30/22. i 96/23.) i članka 30. točka 13. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13., 4/18., 2/20. i 2/21.), a uz prethodnu suglasnost Ministarstva gospodarstva od ______________ 2024. godine, Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na ___ sjednici __________ 2024. godine

A K C I J S K I  P L A N

energetske učinkovitosti

Osječko-baranjske županije

za razdoblje od 2025. do 2027. godine

1. Sažetak

Akcijski plan energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2025.-2027. godine izrađen je sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14., 116/18., 25/20., 32/21. i 41/21.) te Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije („Narodne novine“ broj 98/21., 30/22. i 96/23).

U dokumentu je analizirana potrošnja energije u Osječko-baranjskoj županiji za sektore usluga i prometa u trogodišnjem razdoblju od 2021. do 2023. godine. Provedena je analiza potrošnje energije u zgradarstvu na temelju podataka iz Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE baza). Analiza potrošnje energije u zgradarstvu provedena je prema vrsti energenta u navedenom razdoblju s iskazanom specifičnom prosječnom potrošnjom po grijanoj površini. U analizi su korišteni energenti: prirodni plin, toplinska energija, električna energija, loživo ulje, peleti, drvo za ogrjev, UNP i para. Rezultat analize predstavlja identifikaciju zgrada koje bilježe najviše vrijednosti u potrošnji. Temeljem navedene analize definirane su mjere energetske učinkovitosti u zgradarstvu u planiranom trogodišnjem razdoblju.

Provedena je i analiza potrošnje energije u prometu razmatrajući vozni park Osječko-baranjske županije, temeljem čega su definirane mjere energetske učinkovitosti u prometu. Također, Osječko-baranjska županija će u planiranom trogodišnjem razdoblju provoditi informacijske i ostale mjere koje nisu definirane metodologijom.

U trogodišnjem planskom razdoblju Osječko-baranjska županija planira provesti osam mjera za povećanje energetske učinkovitosti kako slijedi:

- Energetska obnova javnih zgrada,

- Fotonaponski sunčevi moduli,

- Sustavno gospodarenje energijom u javnom sektoru,

- Zelena javna nabava,

- Nabava električnih automobila,

- Uspostava infrastrukture za punjenje električnih vozila na parkiralištima zgrada javnog sektora,

- Provođenje edukativnih i informativnih kampanja o energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima i energetski učinkovitim kućanskim i uredskim uređajima,

- Edukacija osoba za unos podataka u ISGE bazu.

Promatrajući mjere kroz sektore, najzastupljeniji je sektor zgradarstva s četiri mjere, dvije mjere predviđene su za sektor prometa te po jedna u sektoru informacijskih mjera i ostalih mjera koje nisu obuhvaćene metodologijom.

Ako se uzima u obzir kategorija provedbe mjera, sve planirane mjere obveznik planiranja planira provesti samostalno.

Provedbom predloženih mjera ukupna godišnja ušteda planira se u iznosu 1.555,93 MWh, uz očekivano ukupno godišnje smanjenje od 260,74 tCO2.

Ukupna vrijednost investicija za provedbu predloženih mjera u planiranom trogodišnjem razdoblju iznosi 3.874.011,40 eura.

2.  Uvod

Akcijski plan energetske učinkovitosti dokument je koji sadrži prikaz planiranih mjera energetske učinkovitosti čija se provedba planira u trogodišnjem razdoblju. Efikasno korištenje energije definirano je Zakonom o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) (dalje u tekstu: Zakon). Navedenim Zakonom uređeno je i donošenje planova na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i nacionalnoj razini za poboljšanje energetske učinkovitosti te njihovo provođenje, kao i mjere energetske učinkovitosti. Ovim Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo prenosi se Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjene direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU.

Svrha Zakona je ostvarivanje ciljeva održivog energetskog razvoja:

- Smanjenje negativnih utjecaja na okoliš iz energetskog sektora,

- Poboljšanje sigurnosti opskrbe energijom,

- Zadovoljavanje potreba potrošača energije i

- Ispunjavanje međunarodnih obveze Republike Hrvatske u području smanjenja emisije stakleničkih plinova i to poticanjem mjera energetske učinkovitosti u svim sektorima potrošnje energije.

Budući da je Zakonom, ali i Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije („Narodne novine“ broj 98/21., 30/22. i 96/23.) (dalje u tekstu: Pravilnik) kao obveznik planiranja definirana jedinica područne (regionalne) samouprave, Osječko-baranjska županija je u obvezi izraditi i provesti mjere iz Akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Ovaj Akcijski plan izrađen je uvažavajući Strategiju energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu, kao i Ažurirani integrirani energetski i klimatski plan  Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2030. godine te u potpunosti prati smjernice dane u ovim dokumentima.

Zakonom je propisano da se Akcijski plan izrađuje sukladno obrascu određenom Pravilnikom, također,  člankom 8. Pravilnika definirane su bitne odredbe koje se odnose na izradu Akcijskog plana među kojima se ističu sljedeće:

- Akcijski plan energetske učinkovitosti sadrži prikaz planiranih mjera energetske učinkovitosti koje u trogodišnjem razdoblju planiraju provesti jedinice područne (regionalne) samouprave i veliki gradovi, a mogu ga donijeti i druge jedinice lokalne samouprave.

- Prijedlog Akcijskog plana energetske učinkovitosti za razdoblje 2025. – 2027. godine, i svake tri godine nakon toga, obveznik planiranja dostavlja Nacionalnom koordinacijskom tijelu elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte energetika@mingor.hr

- Prijedlog Akcijskog plana energetske učinkovitosti izrađuje se sukladno obrascu koji se nalazi u Prilogu V. Pravilnika.

- Nacionalno koordinacijsko tijelo daje prethodnu suglasnost na prijedlog Akcijskog plana energetske učinkovitosti kojim potvrđuje usklađenost prijedloga s Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom i odredbama Pravilnika

- Akcijski plan energetske učinkovitosti donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno velikoga grada.

- Tijekom provedbe Akcijski plan energetske učinkovitosti može se dopuniti i mijenjati, o čemu obveznik planiranja obavještava Nacionalno koordinacijsko tijelo u sklopu godišnjeg izvješća.

- Za ocjenu očekivanih učinaka pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti primjenjuje se metodologija za ocjenu ušteda energije primjenom metoda odozdo prema gore, u skladu s Prilogom III. Pravilnika.

Akcijskim planom daju se strateški ciljevi za racionalizaciju potrošnje i troškova za energiju i emisiju u okoliš. Rezultat je popis aktivnosti koje su korelirane sa smjernicama Zakona i ostalim trenutno važećim zakonodavnim okvirom. Svaka aktivnost ima definiran potencijal uštede, dinamiku implementacije, odgovorne strukture za provedbu, financijski okvir i izvore (su)financiranja te ostale opisne kriterije.

Osnovne informacije o obvezniku planiranja i razdoblje na koje se plan odnosi navedeni su u sljedećoj tablici.

Tablica 1 - Opće informacije o obvezniku planiranja

| Naziv | Osječko-baranjska županija |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa | Trg Ante Starčevića 2, 31 000 Osijek |  |
| OIB | 10383308860 |  |
| Kontakt osoba | Mato Lukić Zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Tel: (031) 221-500 zupan@obz.hr |  |
|  | Od | Do |
| Razdoblje za koje se donosi Akcijski plan | 2025. | 2027. |

Napominjemo kako je člankom 9. Pravilnika propisana obveza izrade godišnjeg izvješća o provedbi akcijskog plana energetske učinkovitosti koje sadrži pregled svih mjera provedenih u protekloj godini te izračun ušteda energije koje su rezultat tih mjera.

- Analiza potrošnje energije u zgradarstvu

Analiza potrošnje energije u sektoru zgradarstva provedena je na temelju podataka prikupljenih iz ISGE baze. Podaci sadrže ključne informacije o zgradama koje su potrebne za analizu: naziv korisnika, korisna površina zgrade, mjesečna potrošnja energenta za grijanje (kroz godine), mjesečna potrošnja električne energije, gdje su za potrebe izrade predmetne studije korišteni dostupni podaci za posljednje tri cjelovite godine: 2021-2023.

Prema navedenim podacima, ukupan broj objekata u nadležnosti Osječko-baranjske županije za koje su poznati podaci o potrošnji iznosi 518. Za svaki objekt provedena je i klasifikacija zgrada prema Pravilniku kako slijedi:

Tablica 2 - Popis vrsta objekata

| Vrsta objekta | Broj zgrada | % ukupnog broja zgrada |
| --- | --- | --- |
| Osnovna škola | 203 | 39,20 |
| Ambulanta | 111 | 21,43 |
| Srednja škola | 49 | 9,46 |
| Sportska dvorana | 42 | 8,11 |
| Zgrade za trgovinu na veliko i malo | 42 | 8,11 |
| Uredska zgrada | 28 | 5,41 |
| Ostale zgrade, drugdje neklasificirane | 8 | 1,54 |
| Đački i studentski dom | 8 | 1,54 |
| Umirovljenički dom | 6 | 1,16 |
| Bolnica | 5 | 0,97 |
| Industrijske zgrade | 4 | 0,77 |
| Zgrade za znanstvenoistraživačku djelatnost | 2 | 0,39 |
| Garaže | 2 | 0,39 |
| Dječji dom | 1 | 0,19 |
| Stambena zgrada s više od 3 stana | 1 | 0,19 |
| Zgrade za uzgoj, proizvodnju i smještaj poljoprivrednih proizvoda | 1 | 0,19 |
| Muzeji i knjižnice | 1 | 0,19 |
| Ostale građevine (osim zgrada), drugdje neklasificirane | 1 | 0,19 |
| Stambene zgrade s dva stana | 1 | 0,19 |
| Dječji vrtić | 1 | 0,19 |
| Dom (općenito) | 1 | 0,19 |

S obzirom na navedeno, može se zaključiti da se najveći broj zgrada u ISGE bazi podataka odnosi na osnovne škole.

Dijagramima u nastavku prikazani su rezultati analize potrošnje energije u zgradama u nadležnosti Osječko-baranjske županije. Preciznije, slika 1 prikazuje ukupnu potrošnju energije za posljednje tri cjelovite godine (2021-2023.) te referentnu potrošnju koja predstavlja prosjek posljednje tri cjelovite godine, dok je ukupna potrošnja energije prema korištenim energentima prikazana na slici 2.

Slika 1 - Potrošnja energije za zgrade u nadležnosti Osječko-baranjske županije

Tablica 3 - Potrošnja energije za zgrade u nadležnosti obž za posljednje tri godine

| Godina | Ukupna godišnja potrošnja [MWh] |
| --- | --- |
| Ref. | 38.009,56 |
| 2021 | 50.469,16 |
| 2022 | 44.445,12 |
| 2023 | 39.488,05 |

Slika 2 - Potrošnja energije za zgrade u nadležnosti OBŽ za posljednje tri godine prema korištenim energentima

Na temelju gore prikazanih dijagrama, ukupna potrošnja zgrada dostupnih iz ISGE baze podataka koje su u nadležnosti Osječko-baranjske županije po godinama iznosi kako slijedi:

- U 2021. godini ukupna godišnja potrošnja iznosila je 50.469,16 MWh;

- U 2022. godini ukupna godišnja potrošnja iznosila je 44.445,12 MWh;

- U 2023. godini ukupna godišnja potrošnja iznosila je 39.488,05 MWh;

Slijedom navedenih podataka potrošnji, prosječna potrošnja u navedenim zgradama za posljednje tri godine iznosi 44.800,78 MWh/god.

Razvidno je da se najveća potrošnja u zgradama u nadležnosti Osječko-baranjske županije odnosi na prirodni plin, a potom slijede toplina, električna energija, loživo ulje ekstra lako, peleti, drvo za ogrjev, UNP i para.

Ukupan zbroj grijane površine (Ak) za sve zgrade koje imaju unesenu površinu u ISGE bazu (95,99%), iznosi 393.403,2553 m2. Na temelju podataka o grijanoj površini te prosječnoj potrošnji energije zgrada (44.800,78 MWh/god), može se zaključiti da prosječna specifična potrošnja zgrada u posljednje tri godine iznosi 113,88004394 kWh/m2.

Radi detaljnije analize potrošnje i definiranja indikatora potrošnje prema grijanoj površini u nastavku su izdvojene sve zgrade zasebno prema korištenim energentima.

  - Analiza potrošnje: Prirodni plin

U nastavku su izdvojene zgrade u kojima je zabilježena potrošnja prirodnog plina u posljednje tri godine, kao i podaci o grijanim površinama.

Tablica 4 - Prikaz potrošnje prirodnog plina u zgradama obž u posljednje tri godine

| Naziv objekta | Grijana površina [m2] | 2021. [kWh] | 2022. [kWh] | 2023. [kWh] | Specifična prosječna potrošnja [kWh/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osječko-baranjska županija, Donji Miholjac, Vukovarska 1 | 60,77 | 54.640,07 | 25.971,20 | - | 663,25 |
| Plastenik Srednje strukovne škole Antuna Horvata | 208,00 | 112.543,00 | 53.093,00 | 68.655,00 | 375,47 |
| Ambulanta Podravska Moslavina | 162,45 | 69.619,00 | - | - | 328,42 |
| PŠ Markovac Našički | 203,00 | 69.525,00 | 77.313,00 | 62.347,00 | 300,92 |
| Ambulanta Piškorevci | 82,00 | 25.634,00 | - | - | 281,44 |
| Ljekarna Đurđenovac | 102,00 | 31.052,00 | 28.015,00 | - | 263,52 |
| Ljekarna Beli Manastir | 129,00 | 28.244,00 | 34.048,00 | 31.872,00 | 255,23 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjska županije, grad Valpovo | 1.743,00 | 464.081,00 | - | - | 253,74 |
| Ambulanta Zmajevac | 144,50 | 35.275,00 | - | - | 244,12 |
| PŠ Golinci | 113,00 | 21.100,00 | 32.704,00 | 21.264,00 | 224,94 |
| PŠ Topoline | 98,00 | 25.122,00 | 21.757,00 | 20.354,00 | 217,35 |
| Ambulanta Črnkovci | 74,72 | 19.520,00 | - | - | 213,17 |
| Prva srednja škola Beli Manastir - Remont | 794,33 | 164.883,00 | 153.143,00 | 147.851,00 | 205,62 |
| Ambulanta Čeminac | 263,00 | 70.773,00 | - | 35.513,00 | 202,06 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, grad Đakovo - kompleks | 4.568,48 | 1.137.109,00 | - | 623.768,00 | 194,91 |
| Ljekarna Sjenjak | 83,00 | 14.375,00 | 17.662,00 | 15.769,00 | 191,99 |
| Učenički dom Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju | 535,51 | 108.730,00 | 121.084,00 | 73.433,00 | 189,46 |
| Ambulanta Koška | 195,00 | 44.467,00 | 39.738,00 | - | 187,88 |
| PŠ Kućanci | 268,60 | 44.282,00 | 60.274,00 | 42.979,00 | 185,22 |
| Ambulanta i Ljekarna Antunovac | 325,92 | 54.800,00 | 67.463,00 | 42.236,00 | 185,02 |
| PŠ Nard | 103,67 | 17.296,00 | 19.989,00 | 13.467,00 | 181,21 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, grad Osijek – Drava | 1.213,60 | 222.758,00 | 258.207,00 | 156.874,00 | 178,83 |
| Ambulanta Ivanovac | 86,00 | 17.463,00 | 14.816,00 | 0,00 | 178,67 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, grad Donji Miholjac – kompleks | 2.240,83 | 390.819,00 | - | - | 177,13 |
| DZ uprava i ljekarna Našice – cijela zgrada | 185,00 | 29.478,00 | 28.825,00 | - | 175,50 |
| OŠ kralja Tomislava, Našice - kompleks | 3.321,00 | 607.955,00 | 538.801,00 | 584.196,00 | 174,50 |
| PŠ Tomašanci | 171,00 | 30.616,00 | 32.402,00 | 25.995,00 | 173,51 |
| PŠ Forkuševci | 142,50 | 24.747,00 | 29.383,00 | 17.572,14 | 170,81 |
| PŠ Beljevina | 214,00 | 28.414,00 | 36.454,00 | 36.140,00 | 169,77 |
| PŠ Uglješ | 162,00 | 22.639,00 | 37.143,00 | 22.255,00 | 168,80 |
| Ljekarna Darda | 120,47 | 16.836,00 | 24.346,00 | 19.438,00 | 167,73 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županije - Josipovac | 293,42 | 52.658,00 | 61.428,00 | 45.526,00 | 167,23 |
| Ambulanta Laslovo | 193,61 | 32.288,00 | 41.986,00 | 22.221,00 | 166,13 |
| OŠ Kneževi Vinogradi - kompleks | 2.987,00 | 560.889,00 | 446.782,00 | 476.421,00 | 165,62 |
| PŠ Veliškovci | 1.259,28 | 228.641,00 | 194.321,00 | 228.880,00 | 163,97 |
| Ambulanta Bizovac | 275,33 | 45.510,00 | - | - | 163,53 |
| PŠ Satnica | 51,20 | 9.652,00 | 8.266,00 | 5.580,00 | 163,52 |
| PŠ Miholjački Poreč | 64,50 | 10.765,00 | 13.418,00 | 8.932,00 | 163,37 |
| Doma zdravlja Osječko-baranjske županije - Ambulanta Tenja | 478,12 | 61.225,00 | 78.865,00 | - | 163,23 |
| Ambulanta Belišće | 1.203,00 | 286.346,00 | - | 132.938,00 | 162,15 |
| PŠ Beničanci | 301,00 | 42.867,00 | 55.056,00 | 33.473,00 | 161,73 |
| PŠ Vrbica | 192,30 | 29.179,00 | 35.275,00 | 21.125,00 | 159,32 |
| Ambulanta Petrijevci | 168,93 | 33.927,00 | 33.670,00 | - | 157,03 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, grad Osijek - Retfala | 865,74 | 106.671,00 | 134.167,00 | 88.262,00 | 156,65 |
| PŠ Lacići | 247,25 | 37.192,00 | 41.932,00 | 27.478,00 | 155,81 |
| Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Našice | 68,00 | 14.532,38 | 12.569,40 | 4.542,60 | 155,12 |
| Područna škola Jurjevac Punitovački | 115,00 | 22.866,00 | 16.295,00 | 13.782,00 | 153,46 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, grad Beli Manastir | 2.814,00 | 507.067,00 | - | 243.492,00 | 151,74 |
| Zgrada - J.J. Strossmayera 199 | 536,00 | 86.037,00 | 75.838,00 | 79.454,00 | 150,08 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županije - Ambulanta Kneževi Vinogradi | 382,00 | 73.714,00 | - | 40.787,00 | 149,87 |
| Ambulanta Magadenovac | 270,81 | 35.384,00 | - | - | 149,54 |
| PŠ Soljak | 64,70 | 11.295,00 | 11.029,00 | 6.640,00 | 149,22 |
| Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir - Beli Manastir - Bana Jelačića 108 | 5.739,00 | 887.164,00 | 729.541,00 | 883.290,00 | 145,21 |
| Ambulanta Đurđenovac | 547,00 | 72.501,00 | 53.991,00 | - | 144,39 |
| PŠ Šljivoševci | 185,00 | 28.115,00 | 28.489,00 | 19.339,00 | 143,46 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, grad Osijek - Jug 2 | 1.295,22 | 144.566,00 | 163.672,00 | 109.809,00 | 141,76 |
| PŠ Mrzović | 199,58 | 35.886,00 | 32.931,00 | 20.235,88 | 140,30 |
| Ljekarna Valpovo | 132,22 | 20.767,00 |  | 11.602,00 | 139,51 |
| OŠ Hrvatski Sokol Podgajci Podravski | 1.166,00 | 153.036,00 | 201.156,00 | 164.367,00 | 138,70 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županije - Ambulanta Bilje | 351,00 | 94.803,00 | - | 1.856,00 | 137,69 |
| OŠ "Dr.Franjo Tuđman" Beli Manastir - kompleks | 4.072,00 | 571.037,00 | 522.521,00 | 578.625,00 | 136,88 |
| PŠ Punitovci | 192,00 | 28.756,00 | 33.405,00 | 16.069,00 | 135,82 |
| PŠ Luč | 170,00 | 25.334,00 | 26.479,00 | 17.080,00 | 135,08 |
| PŠ Niza | 126,00 | 18.437,00 | 16.454,00 | 15.131,00 | 134,62 |
| PŠ Harkanovci | 230,00 | 33.950,00 | 29.106,00 | 20.382,00 | 133,43 |
| Srednje škole s dvoranom Beli Manastir - kompleks | 5.092,01 | 694.095,00 | 836.881,00 | 501.320,00 | 133,04 |
| Opća županijska bolnica Našice - kompleks | 10.562,41 | 2.343.306,00 | 2.071.253,00 | 876.208,00 | 132,71 |
| PŠ Črnkovci | 270,00 | 83.993,00 | 5.129,00 | 6.605,00 | 130,69 |
| PŠ Radikovci | 111,00 | 13.824,00 | 17.502,00 | 11.608,00 | 130,44 |
| Dom Zdravlja Osječko-baranjske županije - Ambulanta Ernestinovo | 572,64 | 46.940,00 | 57.431,00 | 40.069,00 | 130,16 |
| PŠ Karanac | 383,00 | 49.816,00 | 52.234,00 | 47.288,00 | 129,97 |
| Ljekarna Centar Đakovo - Zgrada | 350,00 | 30.413,00 | 43.563,00 | 48.909,00 | 126,03 |
| OŠ H.Juhna, Podgorač + DV Zvončić - cijela zgrada | 1.382,40 | 99.346,00 | 161.210,00 | 259.697,00 | 125,45 |
| Zgrada Doma zdravlja Čepin | 1.273,54 | 146.063,00 | 168.272,00 | 104.764,00 | 124,75 |
| Ambulanta Selci Đakovački | 104,00 | 16.355,00 | - | - | 122,22 |
| PŠ Vučevci | 93,00 | 11.724,00 | 14.840,00 | 8.149,01 | 122,02 |
| Osnovna glazbena škola "A.Harambašić" Donji Miholjac | 351,00 | 45.273,00 | 39.896,00 | 39.510,00 | 120,66 |
| PŠ Vukojevci | 165,00 | 15.003,00 | 14.087,00 | 16.925,00 | 120,00 |
| Ljekarna Đakovština | 149,65 | 15.589,00 | 22.364,00 | 15.690,00 | 119,49 |
| OŠ "I. B. Mažuranić" Strizivojna - kompleks | 2.295,79 | 326.434,00 | 313.952,00 | 198.045,00 | 117,25 |
| Srednja škola J. Kozarca Đurđenovac - kompleks | 974,00 | 131.852,00 | 113.058,00 | 84.583,00 | 113,82 |
| PŠ Duboševica | 125,00 | 14.747,00 | 15.773,00 | 12.102,00 | 113,66 |
| PŠ Kuševac | 210,00 | 22.507,00 | 24.053,00 | 23.859,00 | 113,31 |
| OGŠ Kontesa Dora Pejačević | 561,00 | 13.781,00 | - | - | 113,04 |
| OŠ Dore Pejačević, Našice - kompleks | 4.216,00 | 478.352,00 | 391.140,00 | 424.803,00 | 112,89 |
| Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek | 5.318,00 | 566.542,00 | 634.175,00 | 644.530,00 | 112,86 |
| PŠ Velimirovac | 352,00 | 41.672,00 | 42.922,00 | 41.483,00 | 110,87 |
| PŠ Grabovac | 383,00 | 44.457,00 | 42.935,00 | 39.011,00 | 110,01 |
| PŠ Vinogradci | 120,00 | 13.093,00 | 12.568,00 | 13.157,00 | 109,39 |
| PŠ Lađanska | 135,70 | 17.273,00 | 13.398,00 | 13.666,00 | 108,68 |
| OŠ "A. Harambašić" Donji Miholjac - kompleks | 5.684,99 | 620.347,00 | 491.659,00 | 519.509,00 | 107,93 |
| PŠ Lug Subotički | 220,00 | 27.086,00 | 24.178,00 | 20.243,00 | 106,98 |
| OŠ Bilje - kompleks | 3.060,33 | 332.422,00 | 294.353,00 | 339.767,00 | 105,28 |
| OŠ Antunovac | 1.845,67 | 183.475,00 | 191.592,00 | 121.066,00 | 105,06 |
| Ambulanta Darda | 775,00 | 151.726,00 | - | 10.156,00 | 104,44 |
| PŠ Čamagajevci | 108,00 | 13.291,00 | 11.380,00 | 7.435,00 | 104,36 |
| OŠ Ivana Kukuljevića Belišće - kompleks | 6.946,00 | 732.668,00 | 689.932,00 | 691.464,00 | 104,06 |
| OŠ "J.J. Strossmayera" Đurđenovac | 5.584,10 | 415.923,00 | 577.747,00 | 515.115,00 | 104,01 |
| PŠ Breznica Našička | 207,64 | 22.594,00 | 19.232,00 | 14.916,00 | 102,56 |
| PŠ Ivanovci | 553,15 | 51.907,00 | 75.430,00 | 35.467,00 | 101,97 |
| PŠ Samatovci | 200,00 | 21.696,00 | 24.977,00 | 17.159,00 | 101,28 |
| OŠ Lug | 1.167,36 | 93.348,00 | 128.875,00 | 130.809,00 | 100,81 |
| PŠ Kozarac | 171,00 | 20.191,00 | 19.152,00 | 11.698,00 | 99,50 |
| OŠ "I. B. Slovaka" Jelisavac - kompleks | 1.543,00 | 129.432,00 | 182.584,00 | 155.720,00 | 98,60 |
| PŠ Petlovac | 317,74 | 39.422,00 | 30.774,00 | 23.034,00 | 97,81 |
| OŠ Bratoljuba Klaića Bizovac | 1.881,82 | 206.479,00 | 203.710,00 | 130.740,00 | 95,82 |
| Ambulanta i ljekarna Feričanci - cijela zgrada | 262,00 | 21.315,00 | 12.397,00 | - | 94,44 |
| Dom Zdravlja Osječko-baranjske županije – Ambulanta Višnjevac | 1.223,82 | 104.578,00 | 127.687,00 | 85.240,00 | 93,41 |
| PŠ Ivanovci Gorjanski | 310,00 | 36.740,00 | 37.641,00 | 17.774,00 | 91,85 |
| Ambulanta Podgorač | 205,00 | 21.445,00 | 15.932,00 | - | 91,16 |
| OŠ Matija Gubec - kompleks | 2.003,00 | 265.588,96 | 177.038,04 | 104.544,00 | 91,06 |
| PŠ Čepinski Martinci | 160,00 | 8.114,00 | 23.577,00 | 11.042,00 | 89,03 |
| OŠ Miroslava Krleže, Čepin - kompleks | 2.300,00 | 162.892,00 | 199.525,00 | 136.276,00 | 88,90 |
| PŠ Šag - novi objekt | 224,44 | 20.924,00 | 25.350,00 | 14.486,00 | 87,95 |
| OŠ Ernestinovo - kompleks | 2.100,00 | 206.455,00 | 210.292,00 | 127.159,00 | 86,33 |
| Ambulanta Potnjani | 110,00 | 9.469,00 | - | - | 86,08 |
| PŠ Kešinci | 305,26 | 24.457,00 | 25.720,00 | 14.418,83 | 85,86 |
| Ambulanta Marijanci | 133,00 | 9.528,00 | 7.905,00 | 13.385,00 | 85,70 |
| OŠ Vladimir Nazor - kompleks, Čepin | 3.550,00 | 345.424,00 | 248.758,00 | 147.798,00 | 83,12 |
| PŠ Koritna | 333,46 | 25.964,00 | 26.085,00 | 16.396,85 | 81,85 |
| PŠ Vardarac | 252,00 | 19.972,00 | 20.801,00 | 20.447,00 | 80,98 |
| OŠ "I.G.Kovačić" Đakovo - razredna nastava | 1.407,04 | 125.330,00 | 118.025,00 | 62.400,00 | 80,15 |
| OŠ Ladimirevci - kompleks | 1.968,79 | 171.072,00 | 149.869,00 | 93.191,00 | 79,65 |
| Ambulanta Strizivojna | 325,00 | 26.855,00 | - | - | 79,32 |
| PŠ Cret | 338,42 | 23.738,00 | 29.713,00 | 19.552,00 | 77,29 |
| PŠ Donja Motičina - kompleks | 480,00 | 42.940,00 | 34.065,00 | 30.804,00 | 74,87 |
| Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo | 2.151,00 | 122.351,00 | 145.753,00 | 153.124,00 | 74,58 |
| Srednja škola Donji Miholjac - kompleks | 2.333,00 | 107.987,00 | 75.072,00 | 144.833,00 | 73,51 |
| PŠ Habjanovci | 200,00 | 13.810,00 | 15.012,00 | 10.518,00 | 73,19 |
| Srednja škola Isidora Kršnjavoga, Našice - A.Cesarca 20 - škola | 5.527,00 | 371.396,00 | 312.424,00 | 287.128,00 | 73,05 |
| PŠ Brođanci | 400,00 | 25.532,00 | 30.207,00 | 23.684,00 | 71,89 |
| OŠ Ivana Tišova Viškovci - kompleks | 1.998,00 | 159.405,00 | 135.600,00 | 119.102,21 | 71,77 |
| Ambulanta Popovac | 104,00 | - | - | 7.398,00 | 71,13 |
| PŠ Beketinci | 211,14 | 18.686,00 | 14.242,00 | 10.987,00 | 69,33 |
| Srednja škola i dvorana Valpovo - kompleks | 9.549,13 | 703.199,00 | 671.725,00 | 452.177,00 | 67,92 |
| PŠ Rakitovica | 351,00 | 24.240,00 | 20.239,00 | 18.291,00 | 66,57 |
| OŠ Petrijevci - kompleks | 4.017,99 | 317.936,00 | 258.246,00 | 198.328,00 | 66,42 |
| PŠ Bocanjevci | 212,20 | 13.244,00 | 16.523,00 | 6.365,00 | 65,22 |
| OŠ Đakovački Selci-kompleks | 2.069,92 | 200.215,03 | 136.193,37 | 96.785,00 | 63,92 |
| OŠ Laslovo | 2.601,00 | 133.056,00 | 166.185,00 | 183.916,00 | 61,92 |
| Ambulanta Gorjani | 388,00 | 23.888,00 |  |  | 61,57 |
| OŠ "J. Kozarca" Semeljci - kompleks | 4.061,00 | 200.925,00 | 235.642,00 | 138.391,66 | 60,07 |
| PŠ Kapelna | 250,00 | 11.860,00 | 15.745,00 | 16.210,00 | 58,42 |
| Ambulanta i ljekarna Semeljci - cijela zgrada | 488,00 | 37.692,00 | 12.363,00 | 14.330,00 | 58,16 |
| OŠ J.A. Ćolnića Đakovo - kompleks | 5.850,00 | 295.601,00 | 309.843,00 | 347.024,00 | 54,27 |
| OŠ "I.B.Mažuranić" - kompleks, Koška | 2.543,00 | 101.768,00 | 152.388,00 | 100.241,00 | 53,77 |
| OŠ "M. Gubec" Magadenovac - kompleks | 2.775,00 | 112.634,00 | 131.846,00 | 101.551,00 | 53,45 |
| Srednja škola Isidora Kršnjavoga, Našice - Strossmayerova 17 - radionica | 2.078,00 | 127.210,00 | 97.952,00 | 95.751,00 | 50,91 |
| OŠ V. Nazora Feričanci - kompleks | 2.210,00 | 119.072,00 | 107.651,00 | 108.648,00 | 50,58 |
| OŠ Popovac - kompleks | 1.933,02 | 59.074,00 | 139.661,00 | 93.943,00 | 50,47 |
| Ekonomska škola Braće Radić i srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo | 8.818,16 | 427.410,00 | 398.377,00 | 435.994,00 | 47,70 |
| OŠ "I.G.Kovačić" Đakovo - predmetna nastava | 2.929,92 | 139.935,00 | 125.603,00 | 89.515,00 | 46,88 |
| PŠ Baranjsko Petrovo Selo | 771,00 | 43.512,00 | 33.727,00 | 23.993,00 | 43,77 |
| OŠ Gorjani - kompleks | 1.731,00 | 74.567,00 | 63.716,00 | 64.080,00 | 38,97 |
| OŠ "Matija Gubec" Piškorevci - kompleks | 1.480,40 | 56.096,00 | 48.787,00 | 53.957,00 | 35,77 |
| Dom za starije i nemoćne osobe Osijek - kompleks | 13.912,00 | 582.112,00 | 582.497,00 | 337.928,00 | 34,78 |
| OŠ Satnica Đakovačka | 672,00 | 8.634,00 | 26.208,00 | 34.101,00 | 34,20 |
| Ambulanta Punitovci | 327,00 | 10.413,00 | - | - | 33,32 |
| Dom tehnike Valpovo | 547,66 | 15.476,00 | 18.793,00 | 14.349,00 | 32,09 |
| OŠ Darda - kompleks | 6.700,00 | 325.210,00 | 143.111,00 | 92.437,00 | 27,90 |
| OŠ Šećerana | 1.240,00 | 41.960,00 | 33.251,00 | 22.009,00 | 26,13 |
| Ljekarna Belišće | 122,00 | 1.183,00 | - | - | 24,03 |
| Ambulanta Viljevo | 92,06 | 1.806,00 | - | - | 19,62 |
| OŠ Budrovci - kompleks | 2.610,00 | 179,00 | 2.259,00 | 6.086,00 | 1,09 |
| Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija R. Boškovića Osijek, Medicinska škola Osijek - kompleks | 3.795,95 | 1.452,00 | 1.833,00 | 660,00 | 0,35 |
| Ugostiteljsko - turistička škola | 3.447,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,21 |
| Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Valpovo | - | 17.692,00 | 8.245,00 | - | - |
| PŠ Podravska Moslavina - nova zgrada | - | 51.507,00 | 71.165,00 | 69.233,00 | - |
| Poliklinika "SUVAG", Našice | - | 3.934,00 | 4.897,00 | 3.295,00 | - |
| Sportska dvorana Lug | - | 33.128,00 | 52.784,00 | 69.000,00 | - |
| Osječko-baranjska županija | - | 64.089,44 | 55.432,46 | 20.033,36 | - |
| PŠ Ivanovo nova zgrada | - | 37.998,00 | 49.651,00 | 50.814,00 | - |

Najveće specifične potrošnje prirodnog plina u posljednje tri godine zabilježene su za sljedeće zgrade:

- Osječko-baranjska županija, Donji Miholjac, Vukovarska 1 sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 663,25 kWh/m2;

- Plastenik Srednje strukovne škole Antuna Horvata sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 375,47 kWh/m2;

- Ambulanta Podravska Moslavina sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 328,42 kWh/m2;

- PŠ Markovac Našički sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 300,92 kWh/m2;

- Ambulanta Piškorevci sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 281,44 kWh/m2;

  - Analiza potrošnje: Toplina

U nastavku su izdvojene zgrade u kojima je zabilježena toplinska potrošnja u posljednje tri godine, kao i podaci o grijanim površinama.

Tablica 5 - Prikaz toplinske potrošnje u zgradama obž u posljednje tri godine

| Naziv objekta | Grijana površina [m2] | 2021. [kWh] | 2022. [kWh] | 2023. [kWh] | Specifična prosječna potrošnja [kWh/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osječko-baranjska županija, Trg Lava Mirskog 3, Osijek | 432,46 | 195.694,74 | 140.220,74 | 144.201,90 | 384,70 |
| Osječko-baranjska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Europske avenije 11, Osijek | 400,00 | 165.461,87 | 140.399,48 | 133.387,48 | 368,70 |
| Ljekarne Srce - Zajednički laboratorij | 151,39 | 46.185,71 | 37.519,97 | 37.071,39 | 265,93 |
| Podružnica šk. radionica "Davor Milas" | 886,80 | 254.077,97 | 217.120,16 | 209.613,48 | 258,06 |
| Ljekarne Srce - Poslovni prostor Sjenjak | 58,07 | 15.709,81 | 13.036,71 | 13.720,32 | 243,77 |
| II. gimnazija Osijek, jezična | 1.789,00 | 378.096,13 | 323.770,84 | 324.725,77 | 192,79 |
| Graditeljsko-geodetska škola Osijek | 3.335,72 | 745.306,39 | 583.526,03 | 487.162,03 | 189,65 |
| Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije - Drinska 8 | 950,00 | 198.952,61 | 167.580,03 | 166.922,32 | 187,18 |
| Ljekarna K Sokolu | 80,53 | 17.393,77 | 14.129,42 | 13.268,26 | 185,40 |
| Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija R. Boškovića Osijek, Medicinska škola Osijek - kompleks | 3.795,95 | 703.895,48 | 521.797,10 | 496.704,84 | 185,20 |
| Osječko-baranjska županija, Trg Ante Starčevića - kompleks | 1.974,94 | 364.591,74 | 338.512,39 | 340.042,16 | 184,77 |
| III. gimnazija Osijek, prirodoslovno-matematička | 2.048,40 | 400.376,10 | 322.861,90 | 295.875,97 | 165,15 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, grad Osijek - Gornji grad - Centralna zgrada | 4.711,23 | 839.221,23 | 701.920,90 | 678.862,00 | 163,01 |
| Osječko-baranjska županija, Trg Lava Mirskog 3, UO za imovinsko-pravne poslove | 426,15 | 76.938,03 | 55.127,06 | 57.135,55 | 153,75 |
| Osječko-baranjska županija, Kapucinska 40 | 354,28 | 58.405,00 | 47.614,61 | 52.124,29 | 145,83 |
| Ljekarne Srce - zgrada - Lorenza Jagera 24 | 387,71 | 66.694,35 | 53.182,97 | 47.588,71 | 143,98 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, grad Osijek - Studentska poliklinika | 585,10 | 93.161,87 | 76.938,03 | 73.391,74 | 137,79 |
| I. gimnazija Osijek, opća | 1.551,00 | 198.062,45 | 160.379,74 | 148.233,42 | 133,57 |
| Poliklinika "SUVAG", Osijek | 400,00 | 56.923,13 | 46.617,87 | 47.042,39 | 129,18 |
| Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjska županije | 2.368,00 | 347.094,13 | 280.363,65 | 247.353,74 | 127,62 |
| Srednjoškolski đački dom Osijek - kompleks | 1.858,88 | 291.186,19 | 223.703,42 | 214.178,87 | 125,55 |
| Dom učenika ugostiteljsko-turističke škole Osijek | 900,00 | - | - | 35.696,77 | 117,93 |
| Galerija likovnih umjetnosti, Osijek | 1.342,00 | 167.025,42 | 149.922,16 | 153.607,16 | 117,84 |
| Dom za starije i nemoćne osobe Osijek - kompleks | 13.912,00 | 1.639.641,58 | 1.366.270,65 | 1.191.359,90 | 110,00 |
| Ekonomska i upravna škola Trg sv. Trojstva | 2.479,00 | 272.354,10 | 235.705,71 | 212.587,26 | 109,21 |
| Ekonomska i upravna škola Osijek, Bosendorferova | 924,80 | 116.151,55 | 95.371,52 | 74.083,26 | 108,04 |
| Glazbena škola Franje Kuhača, Osijek | 1.726,00 | 213.393,68 | 170.687,35 | 162.240,26 | 105,20 |
| Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek | 4.726,00 | 544.270,94 | 464.832,52 | 461.075,94 | 104,14 |
| Ugostiteljsko - turistička škola | 3.447,00 | 385.035,81 | 313.649,03 | 299.596,45 | 103,15 |
| Isusovačka klasična gimnazija,s pravom javnosti u Osijek | 2.709,00 | 275.807,23 | 245.220,87 | 260.540,26 | 100,20 |
| Obrtnička škola Osijek - kompleks | 4.470,45 | 467.789,23 | 390.604,39 | 423.030,13 | 100,18 |
| Centar za profesionalnu rehabilitaciju | 1.200,00 | 134.724,45 | 106.777,35 | 106.952,52 | 96,79 |
| Osječko-baranjska županija, Radićeva 4 | 981,00 | 92.116,71 | 82.545,77 | 79.132,61 | 87,08 |
| Dom i škola Davor Milas - kompleks | 3.535,28 | 332.034,55 | 281.250,48 | 257.133,39 | 86,30 |
| Elektrotehnička i prometna; Strojarska škola; ETF Osijek - kompleks | 17.245,04 | 1.625.191,90 | 1.291.608,68 | 1.238.339,94 | 81,50 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, grad Osijek - Donji grad | 1.722,98 | 135.335,94 | 108.972,10 | 105.247,71 | 73,35 |
| Učenički dom Hrvatskog Radiše Osijek | 3.360,00 | 275.646,32 | 228.875,39 | 231.111,55 | 72,33 |
| Dom tehnike Osijek | 1.864,00 | 156.573,87 | 114.418,45 | 103.443,58 | 72,14 |
| Osječko-baranjska županija, Županijska - kompleks | 15.233,43 | 1.339.645,16 | 1.189.352,90 | 1.132.542,58 | 66,32 |
| Ljekarna Centar Osijek | - | 32.756,58 | 28.352,42 | 29.460,84 | - |
| Ugostiteljsko - turistička škola - Dvorana | - | 177.355,61 | 141.628,84 | 172.352,58 | - |

Najveća specifična toplinska potrošnja u posljednje tri godine zabilježena je za sljedeće zgrade:

- Osječko-baranjska županija, Trg Lava Mirskog 3, Osijek sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 384,70 kWh/m2;

- Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Europske avenije 11, Osijek sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 368,70 kWh/m2;

- Ljekarne Srce - Zajednički laboratorij sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 265,93 kWh/m2;

- Podružnica šk. radionica "Davor Milas" sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 258,06 kWh/m2;

- Ljekarne Srce - Poslovni prostor Sjenjak sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 243,77 kWh/m2;

  - Analiza potrošnje: Električna energija

U nastavku su izdvojene zgrade u kojima je zabilježena potrošnja električne energije u posljednje tri godine, kao i podaci o grijanim površinama.

Tablica 6 - Prikaz potrošnje električne energije u zgradama obž u posljednje tri godine

| Naziv objekta | Grijana površina [m2] | 2021. [kWh] | 2022. [kWh] | 2023. [kWh] | Specifična prosječna potrošnja [kWh/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambulanta Beketinci | 100,15 | 44.720,00 | 42.572,00 | 19.218,00 | 318,02 |
| Ambulanta Čepinski Martinci | 96,85 | 44.997,00 | 30.302,00 | 19.309,00 | 292,17 |
| Ambulanta Lug | 70,00 | 21.139,00 | 5.676,00 | 13.751,00 | 193,17 |
| Ambulanta Aljmaš | 100,15 | 26.071,00 | 23.036,00 | 11.534,00 | 188,34 |
| Osječko-baranjska županija Donji Miholjac, Vukovarska 1 | 60,77 | 9.797,91 | 9.593,43 | 9.768,80 | 159,95 |
| Ambulanta Grabovac (Brestovac) | 78,90 | 15.677,00 | 11.718,00 | 11.150,00 | 157,06 |
| Ambulanta Đurđanci | 96,00 | 16.585,00 | 14.939,00 | 13.756,00 | 143,66 |
| PŠ Poganovci | 77,00 | 9.535,00 | 9.435,00 | 12.155,00 | 141,85 |
| Osječko-baranjska županija, Radićeva 4 | 981,00 | 152.970,00 | 140.851,00 | 137.131,00 | 135,68 |
| Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjska županije | 2.368,00 | 312.344,00 | 306.275,00 | 288.815,00 | 127,74 |
| Ambulanta Jagodnjak | 78,20 | 11.253,00 | 9.727,00 | 8.854,00 | 127,17 |
| Podružnica šk. radionica "Davor Milas" | 886,80 | 106.905,00 | 109.218,00 | 114.231,00 | 124,17 |
| Ljekarna Batina | 95,29 | 10.198,50 | 10.577,00 | 12.472,00 | 116,30 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županije - Ambulanta Erdut | 311,00 | 55.136,00 | 38.659,00 | 23.045,00 | 114,91 |
| Ambulanta Kneževo | 121,10 | 15.318,00 | 11.766,00 | 8.149,00 | 113,38 |
| Ljekarna Zmajevac | 114,90 | 13.696,34 | 11.932,00 | 11.060,00 | 102,27 |
| Ljekarna Beli Manastir | 129,00 | 12.997,00 | 12.535,00 | 12.285,00 | 98,33 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, grad Osijek - Drava | 1.213,60 | 172.026,00 | 152.414,00 | 81.000,00 | 97,39 |
| PŠ Đakovački Pisak | 80,00 | 7.944,46 | 7.378,54 | 5.889,00 | 88,38 |
| Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Beli Manastir | 112,00 | 10.992,00 | 15.105,00 | 6.075,00 | 83,63 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjska županija - Ambulanta Vladislavci | 292,00 | 35.456,74 | 31.416,00 | 17.869,00 | 73,07 |
| Ljekarna Centar Đakovo - Zgrada | 350,00 | 29.679,54 | 27.890,69 | 24.943,77 | 71,88 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, grad Osijek - Studentska poliklinika | 585,10 | 66.664,40 | 63.117,00 | 7.749,00 | 69,55 |
| Opća županijska bolnica Našice - kompleks | 10.562,41 | 789.948,00 | 728.906,00 | 657.259,00 | 68,67 |
| Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije - Drinska 8 | 950,00 | 60.313,00 | 65.071,00 | 67.270,00 | 67,60 |
| PŠ Kondrić | 37,70 | 2.337,00 | 2.873,00 | 2.198,00 | 65,50 |
| Ljekarna Darda | 120,47 | 9.174,00 | 7.984,00 | 6.171,00 | 64,86 |
| Ljekarna Valpovo | 132,22 | 8.404,26 | 8.263,00 | 7.185,00 | 60,69 |
| DZ uprava i ljekarna Našice - cijela zgrada | 185,00 | 9.552,19 | 8.751,00 | 8.246,00 | 59,43 |
| Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije | 1.189,00 | 70.109,00 | 69.697,00 | 66.209,00 | 57,76 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, grad Đakovo - kompleks | 4.568,48 | 267.383,00 | 256.969,00 | 257.710,00 | 57,65 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, grad Osijek - Gornji grad - Centralna zgrada | 4.711,23 | 353.689,00 | 330.593,00 | 180.240,00 | 56,58 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, grad Osijek - Industrijska četvrt | 646,03 | 43.308,00 | 57.046,00 | 29.496,00 | 56,36 |
| Ljekarna K Sokolu | 80,53 | 5.048,54 | 4.469,00 | 4.046,00 | 56,14 |
| Ljekarna Đurđenovac | 102,00 | 6.012,00 | 6.272,00 | 6.448,00 | 55,07 |
| Ljekarna Đakovština | 149,65 | 7.896,55 | 8.691,00 | 7.844,00 | 54,42 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, grad Donji Miholjac - kompleks | 2.240,83 | 123.543,00 | 119.308,00 | 120.153,00 | 54,16 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, grad Osijek - Retfala | 865,74 | 56.241,00 | 52.742,00 | 32.064,00 | 53,69 |
| PŠ Branjina | 109,00 | 1.843,00 | 1.799,00 | 2.094,00 | 53,45 |
| PŠ Mece | 120,00 | 8.381,00 | 8.280,00 | 6.429,00 | 53,06 |
| Ljekarna Kneževo | 79,00 | 3.397,00 | 2.882,00 | 4.170,00 | 51,48 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjska županija - Ambulanta Bilje | 351,00 | 19.155,00 | 15.514,00 | 14.773,00 | 51,20 |
| Ambulanta Ivanovac | 86,00 | 7.534,00 | 5.308,00 | 2.794,00 | 50,75 |
| Ljekarna Sjenjak | 83,00 | 4.598,23 | 4.197,00 | 3.741,00 | 50,35 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjska županije, grad Valpovo | 1.743,00 | 84.464,00 | 84.309,00 | 83.484,00 | 50,15 |
| PŠ Punitovci | 192,00 | 4.147,00 | 4.180,00 | 3.757,00 | 48,94 |
| Ambulanta Drenje | 254,00 | 13.674,00 | 12.955,00 | 12.055,00 | 48,83 |
| Zgrada Doma zdravlja Čepin | 1.273,54 | 75.402,63 | 76.201,58 | 45.131,27 | 47,51 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županije - Josipovac | 293,42 | 20.030,00 | 17.172,00 | 9.902,00 | 47,00 |
| Zgrada - Lorenza Jagera 24 | 387,71 | 19.811,30 | 16.780,00 | 17.812,00 | 46,77 |
| Poliklinika "SUVAG", Osijek | 400,00 | 19.444,00 | 19.407,00 | 20.496,00 | 46,69 |
| Dom i škola Davor Milas - kompleks | 3.535,28 | 174.089,00 | 167.970,00 | 172.172,00 | 46,63 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, grad Osijek - Stomatološka poliklinika | 432,46 | 8.063,00 | 22.049,00 | 16.480,00 | 46,32 |
| Srednjoškolski đački dom Osijek - kompleks | 1.858,88 | 79.158,00 | 82.249,00 | 79.596,00 | 46,15 |
| Praktikumi za nastavu | 188,12 | 7.828,28 | 8.500,00 | 9.643,00 | 46,02 |
| Ambulanta Vuka | 220,00 | 5.748,46 | 4.931,00 | 2.848,00 | 44,20 |
| Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Našice | 68,00 | 2.869,31 | 2.957,29 | 3.180,72 | 44,15 |
| Ugostiteljsko - turistička škola | 3.447,00 | 148.688,06 | 148.674,00 | 166.273,00 | 43,81 |
| Dom za starije i nemoćne osobe Osijek - kompleks | 13.912,00 | 538.244,00 | 556.722,00 | 554.042,00 | 43,43 |
| PŠ Satnica | 51,20 | 2.600,00 | 2.070,00 | 1.894,00 | 42,81 |
| Ambulanta Bračevci | 80,00 | 6.526,00 | 3.840,00 | 1.782,00 | 41,52 |
| Ambulanta Belišće | 1.203,00 | 50.676,00 | 47.564,00 | 45.739,00 | 40,54 |
| Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija R. Boškovića Osijek, Medicinska škola Osijek - kompleks | 3.795,95 | 139.242,00 | 168.828,00 | 183.779,00 | 39,60 |
| Ambulanta Duboševica | 107,70 | 4.025,00 | 4.430,00 | 4.427,00 | 39,59 |
| Ordinacija obiteljske medicine | 42,37 | 2.015,13 | 1.820,00 | 975,00 | 37,84 |
| Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir - Beli Manastir - Bana Jelačića 108 | 5.739,00 | 204.504,00 | 202.660,00 | 205.430,00 | 37,27 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županije - Ambulanta Tenja | 478,12 | 23.359,92 | 24.553,80 | 15.298,38 | 36,49 |
| Ambulanta i Ljekarna Antunovac | 325,92 | 13.723,00 | 15.968,00 | 10.288,00 | 36,08 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, grad Beli Manastir | 2.814,00 | 106.077,00 | 96.912,00 | 90.542,00 | 35,91 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, grad Osijek - Jug 2 | 1.295,22 | 59.589,00 | 53.208,00 | 33.155,00 | 35,71 |
| Osječko-baranjska županija, Trg Ante Starčevića - kompleks | 1.974,94 | 69.341,29 | 62.222,00 | 57.250,00 | 35,26 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjska županija - Ambulanta Kneževi Vinogradi | 382,00 | 12.722,00 | 12.589,00 | 12.166,00 | 34,75 |
| Srednja škola Valpovo - radionica | 573,21 | 22.544,41 | 20.172,59 | 16.149,00 | 34,23 |
| Osječko-baranjska županija, Kapucinska 40 | 354,28 | 14.125,19 | 12.599,00 | 12.831,00 | 34,00 |
| Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Europske avenije 11, Osijek | 400,00 | 13.033,02 | 14.552,00 | 13.022,00 | 33,84 |
| Zgrada - J.J. Strossmayera 199 | 536,00 | 17.444,00 | 18.170,00 | 17.814,00 | 33,23 |
| Dom Zdravlja Osječko-baranjska županija - Ambulanta Višnjevac | 1.223,82 | 49.244,00 | 48.010,00 | 25.541,00 | 31,60 |
| Ambulanta Bizovac | 275,33 | 7.370,00 | 8.764,00 | 8.932,00 | 30,78 |
| Ambulanta i ljekarna Bijelo Brdo - cijela zgrada | 427,63 | 21.857,00 | 19.894,00 | 10.171,00 | 30,73 |
| Srednja škola Dalj - kompleks | 481,18 | 14.634,00 | 16.009,00 | 15.716,00 | 30,23 |
| Ambulanta Batina | 226,50 | 6.403,00 | 7.271,00 | 6.546,00 | 29,76 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, grad Osijek - Donji grad | 1.722,98 | 68.138,45 | 69.392,00 | 42.011,00 | 29,57 |
| Ambulanta Piškorevci | 82,00 | 2.119,43 | 2.385,00 | 1.888,00 | 28,71 |
| PŠ Bokšić | 60,00 | 1.596,00 | 1.265,00 | 1.277,00 | 28,62 |
| OŠ kralja Tomislava, Našice - kompleks | 3.321,00 | 90.336,00 | 83.456,00 | 84.914,00 | 27,20 |
| Učenički dom Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju | 535,51 | 17.519,29 | 15.453,00 | 10.647,00 | 27,15 |
| Ljekarne Srce - Zajednički laboratorij | 151,39 | 4.089,00 | 3.790,00 | 4.128,00 | 26,44 |
| Ambulanta Đurđenovac | 547,00 | 15.658,00 | 15.144,00 | 12.244,00 | 26,04 |
| Galerija likovnih umjetnosti, Osijek | 1.342,00 | 34.807,00 | 31.947,00 | 37.667,00 | 25,93 |
| OŠ Satnica Đakovačka | 672,00 | 16.179,00 | 20.436,00 | 22.276,00 | 25,93 |
| Ambulanta Čeminac | 263,00 | 7.565,00 | 7.192,00 | 5.359,56 | 25,50 |
| Ambulanta Podravska Moslavina | 162,45 | 4.772,00 | 3.532,00 | 3.361,00 | 25,22 |
| Graditeljsko-geodetska škola Osijek | 3.335,72 | 75.216,14 | 85.475,85 | 88.062,98 | 24,86 |
| PŠ Vukojevci | 165,00 | 3.610,00 | 3.556,00 | 4.760,00 | 24,73 |
| PŠ Novi Perkovci | 50,76 | 1.009,50 | 1.242,00 | 1.687,00 | 24,12 |
| Učenički dom Hrvatskog Radiše Osijek | 3.360,00 | 77.301,00 | 77.593,00 | 78.444,00 | 23,68 |
| Ambulanta Petrijevci | 168,93 | 3.942,38 | 4.163,00 | 3.389,00 | 23,62 |
| Ambulanta Darda | 775,00 | 16.865,00 | 19.404,00 | 18.558,00 | 23,58 |
| III. gimnazija Osijek, prirodoslovno-matematička | 2.048,40 | 42.334,00 | 49.091,00 | 49.938,00 | 23,44 |
| PŠ Gradac Našički | 101,00 | 1.464,13 | 2.669,00 | 2.941,00 | 23,35 |
| Centar za profesionalnu rehabilitaciju | 1.200,00 | 24.450,00 | 29.462,00 | 29.931,00 | 23,29 |
| Ambulanta Popovac | 104,00 | 2.503,00 | 2.420,00 | 2.281,00 | 23,09 |
| PŠ Slatinik Drenjski | 100,00 | 1.807,00 | 2.857,00 | 2.240,00 | 23,04 |
| Osnovna glazbena škola "A.Harambašić" Donji Miholjac | 351,00 | 8.641,84 | 7.594,00 | 5.504,00 | 22,49 |
| Ambulanta Marijanci | 133,00 | 3.369,00 | 2.802,00 | 2.880,00 | 22,42 |
| Elektrotehnička i prometna; Strojarska škola; ETF Osijek - kompleks | 17.245,04 | 388.440,00 | 355.192,00 | 343.886,00 | 22,37 |
| PŠ Karanac | 383,00 | 8.467,00 | 8.226,00 | 7.871,00 | 22,20 |
| Dom učenika ugostiteljsko-turističke škole Osijek | 900,00 | 4.329,00 | 2.321,00 | 12.117,00 | 21,99 |
| OŠ "I. B. Mažuranić" Strizivojna - kompleks | 2.295,79 | 45.415,00 | 52.266,00 | 59.700,00 | 21,98 |
| Ambulanta Laslovo | 193,61 | 5.806,37 | 5.496,00 | 2.542,00 | 21,95 |
| PŠ Soljak | 64,70 | 1.711,32 | 1.571,00 | 1.371,00 | 21,86 |
| Ambulanta Črnkovci | 74,72 | 1.491,00 | 1.559,00 | 1.255,00 | 21,84 |
| Ambulanta i ljekarna Semeljci - cijela zgrada | 488,00 | 12.446,00 | 7.257,00 | 5.837,00 | 21,65 |
| PŠ Ledenik | 100,00 | 1.823,00 | 1.849,00 | 2.011,00 | 21,57 |
| Ambulanta i ljekarna Feričanci - cijela zgrada | 262,00 | 5.371,64 | 5.444,65 | 5.252,03 | 21,50 |
| Ambulanta Potnjani | 110,00 | 833,00 | 832,00 | 606,00 | 20,95 |
| PŠ Kuševac | 210,00 | 4.620,00 | 5.055,00 | 5.422,00 | 20,83 |
| Dom Zdravlja Osječko-baranjske županije - Ambulanta Ernestinovo | 572,64 | 14.270,55 | 14.521,00 | 10.584,00 | 20,60 |
| Graditeljsko-geodetska škola | 1.373,95 | - | 9.287,99 | 45.812,03 | 20,05 |
| Ambulanta Koška | 195,00 | 3.359,80 | 4.353,00 | 4.324,00 | 19,99 |
| PŠ Bokšić Lug | 80,00 | 1.761,00 | 1.710,00 | 1.319,00 | 19,88 |
| Ambulanta Baranjsko Petrovo selo | 208,90 | 4.088,00 | 3.686,00 | 4.657,00 | 19,84 |
| PŠ Novi Bezdan | 203,00 | 4.269,00 | 3.984,00 | 4.559,00 | 19,62 |
| Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek | 5.318,00 | 89.803,00 | 93.386,00 | 103.854,00 | 19,52 |
| Ambulanta Podgorač | 205,00 | 3.637,00 | 4.209,00 | 3.822,00 | 19,08 |
| PŠ Markovac Našički | 203,00 | 4.273,00 | 4.617,00 | 5.039,00 | 19,06 |
| OŠ Šećerana | 1.240,00 | 23.915,70 | 26.399,30 | 23.561,00 | 19,01 |
| PŠ Pribiševci | 60,00 | 708,85 | 599,00 | 643,00 | 18,74 |
| PŠ Velimirovac | 352,00 | 6.328,00 | 6.707,00 | 6.780,00 | 18,66 |
| PŠ Forkuševci | 142,50 | 2.962,00 | 2.778,00 | 2.720,00 | 18,63 |
| Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo | 2.151,00 | 35.040,00 | 41.001,00 | 40.062,00 | 18,50 |
| Ambulanta Strizivojna | 325,00 | 5.889,14 | 5.428,00 | 5.133,00 | 18,21 |
| PŠ Golinci | 113,00 | 2.271,00 | 2.275,00 | 2.296,00 | 18,08 |
| PŠ Nard | 103,67 | 1.637,00 | 1.680,00 | 1.637,00 | 17,91 |
| PŠ Bolman | 270,00 | 4.866,00 | 4.661,00 | 4.256,00 | 17,73 |
| PŠ Niza | 126,00 | 1.953,76 | 2.050,00 | 2.306,00 | 17,51 |
| Osječko-baranjska županija, Županijska - kompleks | 15.233,43 | 281.416,07 | 267.358,00 | 249.158,00 | 17,36 |
| Područna škola Jurjevac Punitovački | 115,00 | 1.662,40 | 1.765,00 | 2.470,00 | 17,09 |
| PŠ Dragotin | 61,75 | 1.108,07 | 1.041,00 | 1.087,00 | 17,03 |
| OŠ Hrvatski Sokol Podgajci Podravski | 1.166,00 | 17.936,00 | 20.785,00 | 23.318,00 | 16,98 |
| PŠ Veliškovci | 1.259,28 | 21.032,00 | 22.641,00 | 24.042,00 | 16,97 |
| PŠ Seona | 70,00 | 1.212,00 | 1.178,00 | 1.157,00 | 16,89 |
| I. gimnazija Osijek, opća | 1.551,00 | 23.188,00 | 23.194,00 | 25.214,00 | 16,88 |
| Ambulanta i ljekarna Dalj - cijela zgrada | 935,00 | 19.381,08 | 19.455,82 | 13.337,49 | 16,86 |
| OŠ Kneževi Vinogradi - kompleks | 2.987,00 | 45.317,00 | 45.821,00 | 49.323,00 | 16,70 |
| II. gimnazija Osijek, jezična | 1.789,00 | 24.583,00 | 27.662,00 | 28.919,00 | 16,65 |
| Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek | 4.726,00 | 68.859,00 | 83.760,00 | 87.371,00 | 16,52 |
| PŠ Tomašanci | 171,00 | 2.774,17 | 2.305,00 | 2.558,00 | 16,49 |
| Ekonomska i upravna škola Trg sv. Trojstva | 2.479,00 | 34.608,00 | 37.289,00 | 35.630,00 | 16,46 |
| Glazbena škola Franje Kuhača, Osijek | 1.726,00 | 27.380,00 | 28.681,00 | 28.311,00 | 16,36 |
| OŠ H.Juhna, Podgorač + DV Zvončić - cijela zgrada | 1.382,40 | 26.688,00 | 26.598,00 | 25.298,00 | 15,96 |
| PŠ Široko Polje | 627,00 | 9.587,00 | 9.904,00 | 8.736,00 | 15,90 |
| PŠ Budimci | 276,89 | 4.170,00 | 3.988,00 | 4.283,00 | 15,85 |
| Srednje škole s dvoranom Beli Manastir - kompleks | 5.092,01 | 78.170,42 | 79.893,58 | 75.491,00 | 15,83 |
| Ambulanta Levanjska Varoš | 203,00 | 4.341,00 | 2.602,00 | 2.578,00 | 15,72 |
| PŠ Ivanovci | 553,15 | 8.052,00 | 7.750,00 | 8.535,00 | 15,57 |
| PŠ Donja Motičina - kompleks | 480,00 | 6.932,77 | 7.576,00 | 7.713,00 | 15,47 |
| Ambulanta Gorjani | 388,00 | 2.230,00 | 2.001,00 | 1.733,00 | 15,37 |
| PŠ Luč | 170,00 | 2.350,00 | 2.394,00 | 2.269,00 | 15,27 |
| Obrtnička škola Osijek - kompleks | 4.470,45 | 64.486,00 | 69.371,00 | 74.159,00 | 15,24 |
| Ambulanta Zmajevac | 144,50 | 2.234,79 | 2.229,00 | 2.037,00 | 15,00 |
| Srednja škola Isidora Kršnjavoga, Našice - A.Cesarca 20 - škola | 5.527,00 | 60.729,00 | 76.638,00 | 76.395,00 | 14,73 |
| PŠ Topoline | 98,00 | 1.850,40 | 1.527,00 | 1.831,00 | 14,73 |
| OŠ Miroslava Krleže, Čepin - kompleks | 2.300,00 | 30.285,00 | 28.909,00 | 33.738,00 | 14,66 |
| PŠ Torjanci i MO Torjanci | 221,00 | 3.522,00 | 2.810,00 | 3.278,00 | 14,49 |
| OŠ Dore Pejačević, Našice - kompleks | 4.216,00 | 52.710,00 | 56.022,00 | 47.738,00 | 14,49 |
| OŠ "I. B. Slovaka" Jelisavac - kompleks | 1.543,00 | 19.496,52 | 24.312,00 | 32.093,00 | 14,44 |
| PŠ Vučevci | 93,00 | 1.252,00 | 1.117,00 | 689,00 | 14,37 |
| Ambulanta Selci Đakovački | 104,00 | 1.301,00 | 1.554,00 | 1.382,00 | 14,21 |
| Srednja škola Donji Miholjac - kompleks | 2.333,00 | 17.477,00 | 13.983,00 | 52.862,00 | 14,21 |
| Prva srednja škola Beli Manastir - Remont | 794,33 | 12.871,00 | 12.507,00 | 12.245,00 | 14,19 |
| OŠ "M.P.Katančića" Valpovo - kompleks | 3.673,51 | 48.728,00 | 45.391,00 | 49.208,00 | 14,09 |
| Isusovačka klasična gimnazija,s pravom javnosti u Osijek | 2.709,00 | 32.923,00 | 33.087,00 | 36.704,00 | 13,95 |
| Ambulanta Viljevo | 92,06 | 1.536,00 | 1.123,00 | 1.322,00 | 13,90 |
| Srednja škola i dvorana Valpovo - kompleks | 9.549,13 | 128.084,00 | 123.685,00 | 118.996,00 | 13,71 |
| PŠ Potnjani | 149,00 | 1.836,72 | 1.892,28 | 1.975,00 | 13,57 |
| OŠ "Ante Starčević" Viljevo - kompleks | 2.047,00 | 27.857,00 | 28.499,00 | 30.677,00 | 13,52 |
| PŠ Kozarac | 171,00 | 1.921,00 | 2.264,00 | 1.827,00 | 13,52 |
| OŠ Antunovac | 1.845,67 | 21.920,00 | 23.034,00 | 23.806,00 | 13,48 |
| OŠ "Matija Gubec" Piškorevci - kompleks | 1.480,40 | 19.048,00 | 20.047,00 | 24.483,00 | 13,43 |
| PŠ Petlovac | 317,74 | 3.901,00 | 3.742,00 | 3.908,00 | 13,29 |
| PŠ Mandićevac | 134,00 | 1.757,00 | 1.875,00 | 2.032,00 | 13,21 |
| PŠ Đurđanci | 245,00 | 2.436,00 | 4.515,00 | 2.961,00 | 13,18 |
| PŠ Miholjački Poreč | 64,50 | 837,00 | 791,00 | 793,00 | 13,00 |
| OŠ Vladimir Nazor - kompleks, Čepin | 3.550,00 | 40.844,00 | 42.095,00 | 41.921,00 | 12,99 |
| OŠ Dalj - kompleks | 2.100,00 | 24.327,00 | 25.082,00 | 27.393,00 | 12,94 |
| PŠ Mrzović | 199,58 | 2.797,00 | 2.169,00 | 3.116,00 | 12,77 |
| PŠ Kućanci Đakovački | 100,00 | 1.319,84 | 1.268,00 | 1.192,00 | 12,63 |
| PŠ Marijanci | 368,00 | 7.015,00 | - | - | 12,58 |
| Ambulanta Topolje | 176,10 | 2.310,00 | 2.303,00 | 2.034,00 | 12,58 |
| PŠ Čepinski Martinci | 160,00 | 1.253,00 | 1.133,00 | 1.496,00 | 12,49 |
| OŠ Jagodnjak - kompleks | 2.114,00 | 28.531,00 | 24.427,00 | 25.482,00 | 12,45 |
| PŠ Beketinci | 211,14 | 2.122,00 | 2.723,00 | 3.031,00 | 12,43 |
| PŠ Batina - kompleks | 1.173,50 | 14.493,60 | 15.369,00 | 15.813,00 | 12,40 |
| Ambulanta Magadenovac | 270,81 | 3.210,00 | 4.818,00 | 2.811,00 | 12,27 |
| PŠ Branjin Vrh | 364,00 | 3.519,00 | 4.086,00 | 3.840,00 | 12,17 |
| OŠ "A. Harambašić" Donji Miholjac - kompleks | 5.684,99 | 51.991,00 | 54.689,00 | 61.862,00 | 12,05 |
| PŠ Šaptinovci | 77,00 | 719,00 | 570,00 | 750,00 | 12,02 |
| OŠ Milka Cepelića, Vuka | 2.198,52 | 21.838,00 | 22.433,00 | 24.291,00 | 11,99 |
| PŠ Cret | 338,42 | 3.810,00 | 3.524,00 | 3.489,00 | 11,97 |
| Ljekarne Srce - Poslovni prostor Sjenjak | 58,07 |  | 369,00 | 1.001,00 | 11,80 |
| Ekonomska i upravna škola Osijek, Bosendorferova | 924,80 | 9.319,00 | 9.967,00 | 10.458,00 | 11,74 |
| PŠ Šag - novi objekt | 224,44 | 1.701,00 | 2.002,00 | 2.279,00 | 11,72 |
| PŠ Vrbica | 192,30 | 2.079,22 | 1.553,00 | 2.075,00 | 11,67 |
| PŠ Grabovac | 383,00 | 4.138,00 | 4.014,00 | 4.134,00 | 11,58 |
| PŠ Kneževo | 885,60 | 9.448,00 | 9.611,00 | 10.302,00 | 11,54 |
| PŠ Ivanovci Gorjanski | 310,00 | 3.919,00 | 3.771,00 | 4.033,00 | 11,53 |
| PŠ Lapovci | 59,80 | 690,95 | 644,00 | 749,00 | 11,46 |
| PŠ Kopačevo | 229,30 | 1.881,00 | 1.461,00 | 1.734,00 | 11,44 |
| OŠ "Dr.Franjo Tuđman" Beli Manastir - kompleks | 4.072,00 | 45.613,00 | 44.924,00 | 48.896,00 | 11,41 |
| PŠ Stipanovci | 150,00 | 2.008,00 | 1.668,00 | 1.451,00 | 11,39 |
| Srednja škola Isidora Kršnjavoga, Našice - Tavanačka cesta 2 - poljoprivredni praktikum | 50,00 | 598,79 | 596,00 | 502,00 | 11,31 |
| PŠ Baranjsko Petrovo Selo | 771,00 | 7.848,00 | 8.107,00 | 8.417,00 | 11,04 |
| Ambulanta Vrbica | 180,00 | 2.276,00 | 1.839,00 | 1.772,00 | 10,99 |
| OŠ Ladimirevci - kompleks | 1.968,79 | 16.268,00 | 19.822,00 | 22.509,00 | 10,91 |
| PŠ Črnkovci | 270,00 | 2.703,00 | 2.847,00 | 3.265,00 | 10,88 |
| PŠ Topolje | 280,00 | 1.421,00 | 1.376,00 | 1.740,00 | 10,86 |
| OŠ "I.G.Kovačić" Đakovo - razredna nastava | 1.407,04 | 11.685,00 | 12.942,00 | 15.273,00 | 10,80 |
| OŠ Ivana Kukuljevića Belišće - kompleks | 6.946,00 | 54.185,00 | 65.046,00 | 85.761,00 | 10,80 |
| OŠ "M. Gubec" Magadenovac - kompleks | 2.775,00 | 21.926,00 | 21.978,00 | 29.077,00 | 10,60 |
| OŠ Đakovački Selci-kompleks | 2.069,92 | 22.916,00 | 24.107,00 | 25.559,00 | 10,50 |
| PŠ Pridvorje | 80,00 | 600,00 | 655,00 | 422,00 | 10,44 |
| OŠ Bijelo Brdo | 3.150,00 | 29.337,40 | 29.626,00 | 34.281,00 | 10,44 |
| PŠ Rakitovica | 351,00 | 3.392,06 | 2.752,00 | 3.102,00 | 10,43 |
| OŠ Lug | 1.167,36 | 11.165,00 | 11.772,00 | 13.391,00 | 10,37 |
| Ekonomska škola Braće Radić i srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo | 8.818,16 | 86.303,00 | 91.850,00 | 89.434,00 | 10,33 |
| Ambulanta Trnava | 194,00 | 1.999,51 | 2.169,00 | 1.231,00 | 10,32 |
| OŠ "Josip Kozarac" Josipovac Punitovački - kompleks | 2.455,92 | 22.169,00 | 21.577,00 | 25.847,00 | 10,22 |
| PŠ Krčenik | 137,50 | 1.251,60 | 1.093,81 | 966,42 | 10,21 |
| Srednja škola J. Kozarca Đurđenovac - kompleks | 974,00 | 8.877,51 | 9.468,49 | 11.000,00 | 10,16 |
| Osječko-baranjska županija, Trg Lava Mirskog 3 | 426,15 | 7.163,00 | 1.531,00 | 4.186,00 | 10,07 |
| PŠ Kotlina | 140,00 | 1.127,58 | 1.057,14 | 1.391,00 | 10,01 |
| PŠ Koritna | 333,46 | 3.491,00 | 2.886,00 | 3.560,00 | 9,96 |
| PŠ Breznica Našička | 207,64 | 1.363,64 | 1.656,00 | 1.492,00 | 9,93 |
| PŠ Uglješ | 162,00 | 905,16 | 1.091,84 | 1.283,00 | 9,87 |
| OŠ "J.J.Strossmayera" Trnava - kompleks | 1.807,11 | 18.922,00 | 18.143,00 | 18.615,00 | 9,86 |
| PŠ Bocanjevci | 212,20 | 1.745,00 | 2.017,00 | 2.153,00 | 9,84 |
| PŠ Duboševica | 125,00 | 1.230,00 | 1.231,00 | 1.211,00 | 9,79 |
| OŠ Bilje - kompleks | 3.060,33 | 22.968,00 | 23.846,00 | 22.853,00 | 9,73 |
| PŠ Šljivoševci | 185,00 | 1.491,00 | 1.386,00 | 1.797,00 | 9,66 |
| PŠ Beničanci | 301,00 | 2.909,00 | 3.037,00 | 3.136,00 | 9,51 |
| OŠ Budrovci - kompleks | 2.610,00 | 23.626,00 | 22.706,00 | 28.143,00 | 9,51 |
| Ljekarna Belišće | 122,00 | 133,00 | 31,00 | 245,00 | 9,48 |
| PŠ Harkanovci | 230,00 | 2.323,00 | 2.219,00 | 2.187,00 | 9,18 |
| OŠ J.A. Ćolnića Đakovo - kompleks | 5.850,00 | 46.668,00 | 51.911,00 | 57.113,00 | 9,05 |
| PŠ Vardarac | 252,00 | 2.440,22 | 1.907,78 | 2.443,00 | 8,98 |
| OŠ Petrijevci - kompleks | 4.017,99 | 33.521,00 | 38.293,00 | 43.517,00 | 8,96 |
| OŠ "J.J. Strossmayera" Đurđenovac | 5.584,10 | 33.835,00 | 37.253,00 | 45.386,00 | 8,95 |
| OŠ Ernestinovo - kompleks | 2.100,00 | 19.499,00 | 18.550,00 | 20.135,00 | 8,84 |
| OŠ V. Nazora Feričanci - kompleks | 2.210,00 | 18.480,00 | 18.096,00 | 17.634,00 | 8,81 |
| OŠ Popovac - kompleks | 1.933,02 | 18.508,00 | 19.942,00 | 12.876,00 | 8,76 |
| PŠ Šodolovci | 350,00 | 3.458,52 | 2.744,00 | 2.919,00 | 8,69 |
| OŠ "I.G.Kovačić" Đakovo - predmetna nastava | 2.929,92 | 18.024,00 | 20.682,00 | 24.286,00 | 8,57 |
| PŠ Radikovci | 111,00 | 1.142,00 | 870,00 | 936,00 | 8,54 |
| PŠ Vinogradci | 120,00 | 923,00 | 1.016,00 | 1.121,00 | 8,50 |
| OŠ Laslovo | 2.601,00 | 22.634,00 | 21.608,00 | 22.083,00 | 8,50 |
| PŠ Habjanovci | 200,00 | 1.706,00 | 1.917,00 | 1.605,00 | 8,41 |
| PŠ Ivanovac | 826,00 | 6.838,00 | 6.479,00 | 7.348,00 | 8,34 |
| PŠ Kešinci | 305,26 | 2.376,00 | 2.242,00 | 2.815,00 | 8,28 |
| OŠ Mate Lovraka, Vladislavci | 2.749,40 | 20.793,00 | 21.955,00 | 25.015,00 | 8,27 |
| PŠ Hrkanovci | 56,10 | 511,83 | 392,00 | 351,00 | 8,23 |
| Ambulanta Budimci | 149,00 | 1.158,00 | 1.112,00 | 1.257,00 | 8,03 |
| OŠ Drenje | 2.533,63 | 22.350,00 | 23.689,00 | 23.140,00 | 7,96 |
| OŠ i SD Draž - kompleks | 2.305,65 | 24.380,00 | 17.591,00 | 16.765,00 | 7,93 |
| OŠ Bratoljuba Klaića Bizovac | 1.881,82 | 13.364,00 | 15.577,00 | 15.083,00 | 7,89 |
| OŠ Darda - kompleks | 6.700,00 | 61.404,00 | 55.307,00 | 48.932,00 | 7,88 |
| OŠ Gorjani - kompleks | 1.731,00 | 11.326,86 | 12.949,00 | 16.119,00 | 7,78 |
| Dom tehnike Osijek | 1.864,00 | 12.640,00 | 14.234,49 | 16.967,73 | 7,64 |
| OŠ Matija Gubec - kompleks | 2.003,00 | 12.876,00 | 14.304,00 | 15.172,00 | 7,64 |
| PŠ Klokočevci | 140,00 | 1.069,00 | 900,00 | 1.169,00 | 7,59 |
| PŠ Čamagajevci | 108,00 | 819,00 | 786,00 | 850,00 | 7,24 |
| PŠ Suza | 110,00 | 803,48 | 735,00 | 850,00 | 7,24 |
| OŠ "I.B.Mažuranić" - kompleks, Koška | 2.543,00 | 18.372,40 | 18.473,00 | 19.813,00 | 7,20 |
| Ambulanta i ljekarna Sjever, Đakovo - cijela zgrada | 660,32 | - | 1.124,00 | 8.281,00 | 7,12 |
| OŠ Ivana Tišova Viškovci - kompleks | 1.998,00 | 13.000,00 | 11.427,00 | 13.011,00 | 7,00 |
| PŠ Lađanska | 135,70 | 777,00 | 851,00 | 1.067,00 | 6,93 |
| Srednja škola Isidora Kršnjavoga, Našice - Strossmayerova 17 - radionica | 2.078,00 | 16.133,00 | 17.543,00 | 18.178,00 | 6,92 |
| PŠ Brođanci | 400,00 | 3.030,00 | 2.787,00 | 2.933,00 | 6,91 |
| Ambulanta Punitovci | 327,00 | 2.328,98 | 2.231,00 | 2.104,00 | 6,72 |
| PŠ Lacići | 247,25 | 1.271,00 | 1.321,00 | 1.903,00 | 6,71 |
| PŠ Samatovci | 200,00 | 1.531,00 | 1.486,00 | 1.559,00 | 6,71 |
| PŠ Razbojište | 120,00 | 944,50 | 738,50 | 992,00 | 6,30 |
| PŠ Aljmaš | 350,00 | 1.406,00 | 263,00 | 1.516,00 | 6,29 |
| OGŠ Kontesa Dora Pejačević | 561,00 | 1.043,00 | 0,00 | 4.996,00 | 5,95 |
| PŠ Paljevina | 150,00 | 724,00 | 693,00 | 809,00 | 5,81 |
| PŠ Gašinci | 411,00 | 2.087,00 | 2.200,00 | 2.263,00 | 5,78 |
| OŠ i SD "S. S. Kranjčević" Levanjska Varoš - kompleks | 2.267,00 | 12.675,00 | 12.632,00 | 13.265,00 | 5,67 |
| PŠ Erdut | 462,00 | 2.855,85 | 1.834,00 | 1.638,00 | 5,63 |
| OŠ "Vladimir Nazor" Đakovo | 5.683,00 | 31.382,00 | 33.961,00 | 36.704,00 | 5,61 |
| PŠ Kapelna | 250,00 | 1.136,51 | 1.258,00 | 1.627,00 | 5,55 |
| OŠ "J. Kozarca" Semeljci - kompleks | 4.061,00 | 18.901,00 | 17.832,00 | 19.014,00 | 4,67 |
| PŠ Beljevina | 214,00 | 945,00 | 999,00 | 935,00 | 4,48 |
| Dom tehnike Valpovo | 547,66 | 2.200,71 | 1.852,00 | 2.154,00 | 4,21 |
| PŠ Lug Subotički | 220,00 | 1.217,88 | 968,00 | 857,00 | 3,80 |
| PŠ Bračevci | 73,00 | 259,00 | 238,00 | 283,00 | 3,56 |
| PŠ Kućanci | 268,60 | 533,00 | 584,00 | 706,00 | 2,64 |
| Enološko-gastronomski praktikum | 537,00 | 794,00 | 407,00 | 2.256,00 | 2,15 |
| Ambulanta Karanac | 66,00 | 282,00 | 281,00 | 0,00 | 2,13 |
| OŠ Zmajevac - kompleks | 5.815,00 | 10.645,00 | 11.608,00 | 12.915,00 | 1,89 |
| PŠ Gazije | 187,00 | 77,54 | 64,00 | 61,00 | 0,36 |
| Ljekarna Centar Osijek | - | 26.310,39 | 26.837,00 | 24.549,00 | - |
| Ugostiteljsko - turistička škola - Dvorana | - | 92.395,00 | 101.591,00 | 79.306,00 | - |
| Sportska dvorana Lug | - | 2.630,00 | 3.323,00 | 3.892,00 | - |
| Ljekarne Srce - Skladište | - | 1.589,18 | 996,00 | 1.554,00 | - |
| PŠ Podravska Moslavina - nova zgrada | - | 6.422,00 | 6.452,00 | 5.850,00 | - |
| Ured državne uprave Osječko-baranjske županije | - | 12.653,99 | 13.041,99 | 14.027,32 | - |
| OŠ „Vladimir Nazor“ Đakovo - Pomoćna zgrada | - | 17.666,00 | 15.751,00 | 15.725,00 | - |
| PŠ Ivanovo nova zgrada | - | 3.035,86 | 3.355,00 | 2.519,00 | - |
| Stan - Ljekarne Srce | 37,50 |  |  |  | - |
| OŠ - Kotlovnica | - | 6.353,00 | 5.383,00 | 6.033,00 | - |
| Poliklinika "SUVAG", Našice | - | 439,38 | 453,00 | 372,00 | - |
| Ambulanta Bolman | - | 11.110,00 | 6.816,00 | 534,00 | - |

Najveća specifična potrošnja električne energije u posljednje tri godine zabilježene su za sljedeće zgrade:

- Ambulanta Beketinci sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 318,02 kWh/m2;

- Ambulanta Čepinski Martinci sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 292,17 kWh/m2;

- Ambulanta Lug sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 193,17 kWh/m2;

- Ambulanta Aljmaš sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 188,34 kWh/m2;

- Osječko-baranjska županija, Donji Miholjac, Vukovarska 1 sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 159,95 kWh/m2;

  - Analiza potrošnje: Loživo ulje ekstra lako

U nastavku su izdvojene zgrade u kojima je zabilježena potrošnja loživog ulja ekstra lako u posljednje  tri godine, kao i podaci o grijanim površinama.

Tablica 7 - Prikaz potrošnje loživog ulja, ekstra lako u zgradama obž u posljednje tri godine

| Naziv objekta | Grijana površina [m2] | 2021. [kWh] | 2022. [kWh] | 2023. [kWh] | Specifična prosječna potrošnja [kWh/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PŠ Torjanci i MO Torjanci | 221,00 | 86.725,81 | 151.282,95 | 57.875,09 | 446,28 |
| PŠ Branjin Vrh | 364,00 | 99.237,20 | 120.381,66 | 91.816,52 | 285,20 |
| PŠ Suza | 110,00 | - | 26.534,98 | - | 241,23 |
| PŠ Kotlina | 140,00 | - | 29.595,53 | - | 211,40 |
| PŠ Budimci | 276,89 | 46.969,25 | 37.746,79 | 45.918,46 | 157,26 |
| OŠ "Ante Starčević" Viljevo - kompleks | 2.047,00 | 307.693,63 | 294.204,50 | 255.045,90 | 139,54 |
| PŠ Kneževo | 885,60 | 61.221,22 | 112.230,40 | 183.633,05 | 134,40 |
| Srednja škola Dalj - kompleks | 481,18 | - | 67.380,82 | 60.152,33 | 132,52 |
| Ambulanta Trnava | 194,00 | - | 25.514,79 | - | 131,52 |
| OŠ H.Juhna, Podgorač + DV Zvončić - cijela zgrada | 1.382,40 | 154.149,74 | 112.230,40 | - | 114,66 |
| OŠ Bijelo Brdo | 3.150,00 | 305.514,38 | - | - | 96,99 |
| OŠ Jagodnjak - kompleks | 2.114,00 | - | 218.631,01 | 182.075,60 | 94,77 |
| OŠ "Josip Kozarac" Josipovac Punitovački - kompleks | 2.455,92 | 203.995,91 | 223.430,41 | - | 87,02 |
| PŠ Široko Polje | 627,00 | - | - | 51.009,18 | 81,35 |
| OŠ Budrovci - kompleks | 2.610,00 | 183.653,45 | 226.339,82 | 179.894,39 | 75,34 |
| OŠ Popovac - kompleks | 1.933,02 | 122.529,63 | - | - | 63,39 |
| OŠ Darda - kompleks | 6.700,00 | 113.409,08 | 375.105,83 | - | 36,46 |
| OŠ Gorjani - kompleks | 1.731,00 | - | 71.423,05 | 40.807,34 | 32,42 |
| OŠ Zmajevac - kompleks | 5.815,00 | - | 214.591,63 | 82.292,00 | 25,53 |

Najveće specifične potrošnje loživog ulja, ekstra lako, u posljednje tri godine zabilježene su za sljedeće zgrade:

- PŠ Torjanci i MO Torjanci sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 446,28 kWh/m2;

- PŠ Branjin Vrh sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 285,20 kWh/m2;

- PŠ Suza sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 241,23 kWh/m2;

- PŠ Kotlina sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 211,40 kWh/m2;

- PŠ Budimci sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 157,26 kWh/m2;

  - Analiza potrošnje: Peleti

U nastavku su izdvojene zgrade u kojima je zabilježena potrošnja peleta u posljednje tri godine, kao i podaci o grijanim površinama za.

Tablica 8 - Prikaz potrošnje peleta u zgradama obž u posljednje tri godine

| Naziv objekta | Grijana površina [m2] | 2021. [kWh] | 2022. [kWh] | 2023. [kWh] | Specifična prosječna potrošnja [kWh/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PŠ Branjina | 109,00 | 12.070,59 | 31.129,41 | 18.912,00 | 189,94 |
| PŠ Batina - kompleks | 1.173,50 | 206.400,00 | 207.230,77 | 175.377,23 | 167,31 |
| PŠ Šodolovci | 350,00 | 50.068,73 | 56.971,27 | 28.800,00 | 129,37 |
| OŠ "Matija Gubec" Piškorevci - kompleks | 1.480,40 | 159.648,00 | 115.104,00 | 125.856,00 | 90,20 |
| OŠ i SD Draž - kompleks | 2.305,65 | 208.272,00 | 208.238,77 | 175.281,23 | 85,56 |
| OŠ i SD "S. S. Kranjčević" Levanjska Varoš - kompleks | 2.267,00 | 183.699,36 | 153.534,46 | 149.979,27 | 71,64 |
| OŠ "M.P.Katančića" Valpovo - kompleks | 3.673,51 | 124.320,00 | 379.568,00 | 273.136,00 | 70,51 |
| PŠ Aljmaš | 350,00 | 24.480,00 | - | - | 69,94 |
| OŠ Milka Cepelića, Vuka | 2.198,52 | 128.016,00 | 182.994,96 | 135.592,59 | 67,71 |
| OŠ "J.J.Strossmayera" Trnava - kompleks | 1.807,11 | - | - | 112.464,00 | 62,23 |
| PŠ Erdut | 462,00 | 21.617,51 | - | - | 46,79 |
| OŠ Drenje | 2.533,63 | 210.090,67 | 14.933,33 | - | 44,41 |
| OŠ Dalj - kompleks | 2.100,00 | 42.559,30 | 126.528,00 | 57.600,00 | 35,98 |
| PŠ Topolje | 280,00 | 12.946,79 | - | 7.200,00 | 35,98 |

Najveća specifična potrošnja peleta u posljednje tri godine zabilježene su za sljedeće zgrade:

- PŠ Branjina sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 189,94 kWh/m2;

- PŠ Batina - kompleks sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 167,31 kWh/m2;

- PŠ Šodolovci sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 129,37 kWh/m2;

- OŠ "Matija Gubec" Piškorevci - kompleks sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 90,20 kWh/m2;

- OŠ i SD Draž - kompleks sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 85,56 kWh/m2;

  - Analiza potrošnje: Drvo za ogrjev

U nastavku su izdvojene zgrade u kojima je zabilježena potrošnja drva za ogrjev u posljednje tri godine, kao i podaci o grijanim površinama.

Tablica 9 - Prikaz potrošnje drva za ogrjev u zgradama obž u posljednje tri godine

| Naziv objekta | Grijana površina [m2] | 2021. [kWh] | 2022. [kWh] | 2023. [kWh] | Specifična prosječna potrošnja [kWh/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PŠ Seona | 70,00 | 29.069,83 | 86.228,75 | 45.745,25 | 766,88 |
| PŠ Novi Perkovci | 50,76 | 25.012,50 | 30.015,00 | 25.012,50 | 525,58 |
| PŠ Bokšić | 60,00 | 25.875,00 | 31.050,00 | 31.050,00 | 488,75 |
| PŠ Pribiševci | 60,00 | 24.150,00 | 24.150,00 | 17.250,00 | 364,17 |
| PŠ Bokšić Lug | 80,00 | 29.325,00 | 24.150,00 | 24.150,00 | 323,44 |
| PŠ Šaptinovci | 77,00 | 24.150,00 | 24.150,00 | 24.150,00 | 313,64 |
| PŠ Slatinik Drenjski | 100,00 | 25.334,33 | - | - | 253,34 |
| PŠ Klokočevci | 140,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 246,43 |
| PŠ Donja Motičina - kompleks | 480,00 | 103.500,00 | 60.375,00 | 86.250,00 | 173,70 |
| PŠ Bračevci | 73,00 | 12.188,62 | - | - | 166,97 |
| PŠ Gradac Našički | 101,00 | 24.840,00 | 6.210,00 | 18.630,00 | 163,96 |
| PŠ Razbojište | 120,00 | 9.315,00 | 37.518,75 | 9.315,00 | 155,97 |
| PŠ Ledenik | 100,00 | 8.180,25 | 11.973,02 | 25.012,50 | 150,55 |
| PŠ Krčenik | 137,50 | - | 24.030,00 | 16.425,00 | 147,11 |
| PŠ Potnjani | 149,00 | 20.957,46 | - | - | 140,65 |
| PŠ Stipanovci | 150,00 | 9.315,00 | 37.518,75 | 15.525,00 | 138,58 |
| PŠ Đurđanci | 245,00 | 41.618,31 | 7.576,40 | 50.855,29 | 136,12 |
| PŠ Mandićevac | 134,00 | 17.507,46 | - | - | 130,65 |
| PŠ Pridvorje | 80,00 | 10.350,00 | - | - | 129,38 |
| PŠ Paljevina | 150,00 | 17.507,46 | - | - | 116,72 |
| PŠ Kućanci Đakovački | 100,00 | 10.350,00 | - | - | 103,50 |
| PŠ Mece | 120,00 | 10.350,00 | - | - | 86,25 |

Najveća specifična potrošnja drva za ogrjev u posljednje tri godine zabilježena je za sljedeće zgrade:

- PŠ Seona sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 766,88 kWh/m2;

- PŠ Novi Perkovci sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 525,58 kWh/m2;

- PŠ Bokšić sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 488,75 kWh/m2;

- PŠ Pribiševci sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 364,17 kWh/m2;

- PŠ Bokšić Lug sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 323,44 kWh/m2.

  - Analiza potrošnje: UNP

U nastavku su izdvojene zgrade u kojima je zabilježena potrošnja UNP u posljednje tri godine, kao i podaci o grijanim površinama za iste.

Tablica 10 - Prikaz potrošnje unp-a u zgradama obž u posljednje tri godine

| Naziv objekta | Grijana površina [m2] | 2021. [kWh] | 2022. [kWh] | 2023. [kWh] | Specifična prosječna potrošnja [kWh/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PŠ Kopačevo | 229,30 | 59.841,24 | 60.705,22 | 62.869,28 | 266,63 |
| Ambulanta Budimci | 149,00 | - | - | 25.665,64 | 172,25 |
| Ambulanta Batina | 226,50 | - | 38.460,00 | 32.088,46 | 155,74 |
| Ambulanta i ljekarna Dalj - cijela zgrada | 935,00 | - | 82.421,96 | 71.051,21 | 82,07 |
| Ambulanta i ljekarna Bijelo Brdo - cijela zgrada | 427,63 | 2.607,98 | 47.380,75 | 51.215,83 | 78,89 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županije - Ambulanta Vladislavci | 292,00 | 695,46 | 18.081,84 | 14.304,33 | 37,76 |
| Srednjoškolski đački dom Osijek - kompleks | 1.858,88 | - | - | 13.896,88 | 7,48 |
| Učenički dom Hrvatskog Radiše Osijek | 3.360,00 | 2.799,77 | 35.288,45 | 33.601,22 | 7,11 |

Najveća specifična potrošnja UNP-a u posljednje tri godine zabilježena je za sljedeće zgrade:

- PŠ Kopačevo sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 266,63 kWh/m2;

- Ambulanta Budimci sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 172,25 kWh/m2;

- Ambulanta Batina sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 155,74 kWh/m2;

- Ambulanta i ljekarna Dalj - cijela zgrada sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 82,07 kWh/m2;

- Ambulanta i ljekarna Bijelo Brdo - cijela zgrada sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 78,89 kWh/m2.

  - Analiza potrošnje: Para

U nastavku su izdvojene zgrade u kojima je zabilježena potrošnja pare u posljednje tri godine, kao i podaci o grijanim površinama.

Tablica 11 - Prikaz potrošnje pare u zgradama obž u posljednje tri godine

| Naziv objekta | Grijana površina [m2] | 2021. [kWh] | 2022. [kWh] | 2023. [kWh] | Specifična prosječna potrošnja [kWh/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije | 1.189,00 | 218.409,07 | 201.367,03 | 195.550,65 | 172,51 |

Najveća specifična potrošnja pare u posljednje tri godine zabilježena je za sljedeće zgrade:

- Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 172,51 kWh/m2.

  - Analiza zbirne potrošnje

Zaključno, promatrajući ukupnu specifičnu potrošnju svih energenata, sljedeće zgrade bilježe najveće vrijednosti:

- Osječko-baranjska županija, Donji Miholjac, Vukovarska 1 sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 602,11 kWh/m2;

- PŠ Seona sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 587,82 kWh/m2;

- PŠ Torjanci i MO Torjanci sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 460,78 kWh/m2;

- Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, grad Osijek - Stomatološka poliklinika sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 431,02 kWh/m2;

- PŠ Novi Perkovci sa specifičnom prosječnom potrošnjom u iznosu od 418,31 kWh/m2.

- Analiza potrošnje energije u prometu

Analiza potrošnje energije u sektoru prometa provedena je na temelju podataka o službenim vozilima (vozni park) Osječko-baranjske županije na dan 31. prosinca 2023. godine. Vozni park u vlasništvu Osječko-baranjske županije analiziran je prema nekoliko kriterija: marka vozila, vrsta pogonskog goriva, prijeđena kilometraža tijekom jedne godine (fiskalna godina), potrošnja goriva tijekom jedne godine (fiskalna godina), prosječna potrošnja goriva na 100 km te starost vozila. Sva vozila su spadaju u kategoriju osobnih vozila i imaju vlastito parkirno mjesto.

U sljedećoj tablici prikazan je pregled svih službenih vozila Osječko-baranjske županije s najvažnijim karakteristikama.

Tablica 12 - Službena vozila osječko-baranjske županije na dan 31. Prosinca 2023.

Vozni park Osječko-baranjske županije čine 23 službena vozila od čega je 12 pogonjeno dizelskim gorivom i 11 benzinskim. Odnos dizelom i benzinom pogonjenih vozila je podjednak. (Prikaz 3-1)

111

Slika 3 - Službena vozila prema vrsti pogonskog goriva (broj i udio)

Slika 4 - Službena vozila prema godinama starosti (broj i udio)

Iz gornjeg prikaza razvidno je da je 5 službenih vozila (21,7%) staro između 1-5 godina, 9 (39,1%) između 6-10 godina i 9 (39,1%) starije od 10 godina. Prosječna starost službenih vozila voznog parka Osječko-baranjske županije na dan 31. prosinca 2023. godine iznosila je 8,8 godina. (Tablice 12. i 13.)

Tablica 13 - Pokazatelji ekonomičnosti službenih vozila obž

Iz gornje tablice razvidno je da vozni park Osječko-baranjske županije koji čine 23 službena vozila, prosječno godišnje prijeđu 504.300 km i prosječno utroše 33.620 litara goriva. Prosječna potrošnja goriva svih vozila u voznom parku je iznosila 6,67 litara/100 km. Prosječna kilometraža dizelom pogonjenih vozila iznosi oko 24.350 km, a benzinom pogonjenih vozila 19.285 km. Obzirom na vrstu pogonskog goriva vozila, njihova se ekonomičnost može se ocijeniti zadovoljavajućom s obzirom na izračunatu prosječnu potrošnju vozila - 6,16 l/100 km za dizelska i 7,37 l/100 km za benzinska vozila. Planirane mjere energetske učinkovitosti

U ovom poglavlju navedene su sve planirane mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti te je za svaku planiranu mjeru ispunjena zasebna tablica u nastavku.

Za kategoriju provedbe moguće je navesti jedno od sljedećeg:

1. Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno – primjer takvih mjera je  zamjena uredskih aparata energetski učinkovitim, zamjena voznog parka, obnova zgrada kojima se koristi obveznik planiranja i/ili društva nad kojima ima upravljačka prava, trening eko vožnje za zaposlene kod obveznika planiranja i slično. Smatra se da mjere obveznik planiranja provodi samostalno i ako su sufinancirane iz nekog drugog izvora, a u planu se navodi planirani iznos vlastitih sredstava i planirani izvor sufinanciranja. Iznos vlastitih sredstava se dokazuje i planom proračuna obveznika planiranja za godinu koja je obuhvaćena planom.

2. Mjere koje obveznik planiranja sufinancira – odnosi se na mjere koje provode subjekti nad kojima obveznik planiranja nema upravljačka prava. Primjeri su programi sufinanciranja mjera kod građana ili poduzetnika, a takve mjere uključuju i one mjere u kojima se uz sufinanciranje obveznika planiranja koriste i sredstva iz drugih izvora, poput sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti (dalje u tekstu: FZOEU) ili iz EU fondova.

3. Mjere koje obveznik planiranja ugovara – odnosi se na mjere u kojima obveznik planiranja ima ovlasti ugovoriti provedbu mjera, ali ne snosi rizike provedbe takvih mjera i ne financira ih svojim sredstvima. Primjer je provedba energetske obnove zgrada obveznika planiranja kao energetske usluge i provedba projekata javno-privatnog partnerstva.

4. Mjere koje obveznik planiranja provodi – odnosi se na mjere u kojima obveznik planiranja sudjeluje i/ili odlučuje u provedbi, ali ih ne financira/sufinancira vlastitim sredstvima i ne snosi rizike vezane uz provedbu. Primjer takve mjere je provedba info kampanje koja je potpuno financirana iz drugog izvora, ali je za provedbu zadužen obveznik planiranja i/ili društva nad kojima obveznik planiranja ima upravljačka prava. Ako se rad na provedbi takve mjere ne financira iz vanjskog izvora, smatra se da ih obveznik planiranja sufinancira iznosom vrijednosti utrošenog rada zaposlenih, te ne spadaju u ovu kategoriju.

5. Mjere s posrednim učinkom na obveznika planiranja – odnosi se na mjere u kojima obveznik planiranja stvara preduvjete za provedbu drugih mjera koje provodi samostalno. Primjer je priprema kriterija energetske učinkovitosti u javnoj nabavi ili studije i analize potencijala za povećanje energetske učinkovitosti. Pri planiranju ovih mjera procjenjuju se troškovi koji proizlaze iz stvarnih troškova obveznika planiranja i troška rada zaposlenih, ali ne procjenjuju se uštede, s obzirom da će uštede biti utvrđene kada se pojedine mjere budu provodile.

Faza mjere označava razinu izvršenosti primjerice: izrađen energetski certifikat, izrađena projektna dokumentacija, projektna dokumentacija u izradi, projektna dokumentacija u planu, i drugo.

  - Mjere energetske učinkovitosti u zgradarstvu

U sklopu predmetnog poglavlja predložene su mjere koje se odnose na poboljšanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva. Mjere donesene u nastavku odnose se na razdoblje 2025.-2027. godine te su podijeljene po sektorima zgradarstvo, promet, informacijske mjere te ostale mjere koje nisu definirane metodologijom. Ukupno je planirano osam mjera - četiri iz sektora zgradarstva, dvije iz sektora prometa te po jedna iz informacijskog sektora i iz sektora ostali mjera. Donesene mjere uporište nalaze u strateškim dokumentima usvojenim na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, a dodatno se, kao zaključak poglavlja, donosi i rekapitulacija mjera, odnosno procijenjena ušteda energije i emisija CO2 ukoliko mjere budu implementirane na razini županije. Mjere su detaljno opisane prema predlošku iz Pravilnika.

Tablica 14 - Energetska obnova javnih zgrada

| R. br. mjere | 1 | Naziv mjere | Energetska obnova javnih zgrada |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija provedbe |  |  | Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno |  |  |  |
| Kategorija mjere |  |  | 11. Integralna obnova postojećih stambenih zgrada i zgrada uslužnog sektora 12. Obnova toplinske izolacije pojedinih dijelova ovojnice zgrada 14. Nova instalacija ili zamjena sustava grijanja i sustava za pripremu potrošne tople vode (PTV) u stambenim zgradama i zgradama uslužnog sektora 18. Nova instalacija ili zamjena klima uređaja (<12 kW) u stambenim zgradama i zgradama uslužnog sektora 23. Zamjena, poboljšanje ili instalacija novih rasvjetnih sustava i njegovih komponenti u zgradama uslužnog i industrijskog sektora (iz Pravilnika) |  |  |  |
| Opis mjere |  |  | Mjera energetske obnove javnih zgrada u vlasništvu Županije poboljšat će energetsku učinkovitost zgrada obuhvaćenih obnovom te smanjiti količinu energije potrebnu za grijanje i hlađenje prostora, povećati sigurnost u slučaju požara ili drugih elementarnih nepogoda te poboljšati unutarnje klimatske uvjete kako bi boravak u obnovljenim zgradama bio ugodniji. Energetska obnova planirana je na sljedećim objektima: - Dom za starije i nemoćne osobe Osijek – ugradnja novih klima uređaja u sobe korisnika - Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo – obnova kotlovnice, zamjena klima uređaja, zamjena dotrajalih štednjaka u kuhinji - Dom zdravlja Osječko-baranjske županije – zamjena postojeće stolarije PVC stolarijom, zamjena starih klima uređaja novima - Energetska obnova zgrade Doma zdravlja i ljekarne u Višnjevcu - Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije – zamjena starih klima uređaja novima |  |  |  |
| Faza mjere |  |  | Projektna dokumentacija u izradi |  |  |  |
| Iznos godišnje uštede |  |  | MWh | ** | tCO₂ | ** |
| Životni vijek mjere (godina) |  |  | Toplinska izolacija >25 godina, energetski učinkovite LED žarulje 15 godina, klima uređaji 10 godina, zamjena sustava grijanja 25 godina |  |  |  |
| Očekivani iznos investicije (EUR) |  |  | 1.082.500,00 |  |  |  |
| Planirani iznos vlastitog ulaganja |  |  | Min | 108.050,00 | Maks | 433.000,00 |
| Udio vlastitih sredstava u investiciji |  |  | Min | 10,00 % | Maks | 40,00 % |
| Izvor sufinanciranja |  |  | Proračun OBŽ, FZOEU, NPOO, decentralizirana sredstva |  |  |  |
| Rokovi provedbe |  |  | 3 godine |  |  |  |
| Način praćenja |  |  | Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda |  |  |  |

** U tijeku je izrada projektne dokumentacije stoga će u Godišnjim izvješćima biti prikazani iznosi godišnjih ušteda (MWh; tCO2)

Tablica 15 - Fotonaponski sunčevi moduli

| R. br. Mjere | 2 | Naziv mjere | Fotonaponski sunčevi moduli |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija provedbe |  |  | Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno |  |  |  |
| Kategorija mjere |  |  | 15. Fotonaponski sunčevi moduli (iz Pravilnika) |  |  |  |
| Opis mjere |  |  | Cilj mjere je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama instalacijom fotonaponskih elektrana na krovove javnih ustanova. Na taj način se očekuje značajno smanjenje troškova električne energije, kao i smanjenje emisije CO2 zbog korištenja energije iz obnovljivih izvora. Mjera treba doprinijeti značajnom povećanju energetske učinkovitosti javnih ustanova obuhvaćenih mjerom. Instalacija fotonaponskih elektrana planirana je za slijedeće zgrade javnog sektora: - Dom za starije i nemoćne osobe u Osijeku - Osnovna škola Drenje - Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, - Osječko-baranjska županija, - Ugostiteljsko turistička škola, - Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, - Ekonomska škola Braće Radić i srednja strukovna škola Antuna Horvata , Đakovo - Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek, - Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, - Srednja škola Isidora Kršnjavoga, Našice i - Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir |  |  |  |
| Faza mjere |  |  | Izrađena projektna dokumentacija |  |  |  |
| Iznos godišnje uštede |  |  | MWh | 1.555,93 | tCO₂ | 260,74 |
| Životni vijek mjere (godina) |  |  | 25 godina |  |  |  |
| Očekivani iznos investicije (EUR) |  |  | 2.286.511,40 |  |  |  |
| Planirani iznos vlastitog ulaganja |  |  | Min | 571.627,85 | Maks | 1.143.255,70 |
| Udio vlastitih sredstava u investiciji |  |  | Min | 25,00 % | Maks | 50,00 % |
| Izvor sufinanciranja |  |  | Proračun OBŽ, FZOEU, NPOO |  |  |  |
| Rokovi provedbe |  |  | 3 godine |  |  |  |
| Način praćenja |  |  | Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda |  |  |  |

Tablica 16 - Sustavno gospodarenje energijom u javnom sektoru

| R. br. Mjere | 3 | Naziv mjere | Sustavno gospodarenje energijom u javnom sektoru |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija provedbe |  |  | Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno |  |  |  |
| Kategorija mjere |  |  | 4. Uvođenje naprednih (pametnih) mjernih sustava za nadzor potrošnje električne i toplinske energije, energije dobivene iz plina te potrošnju vode kao krajnjih kupaca (iz Pravilnika) |  |  |  |
| Opis mjere |  |  | Sukladno Zakonu i Pravilniku, javni sektor u Republici Hrvatskoj obveznik je sustavnog gospodarenja energijom i vodom, a temelj mjere odgovornog gospodarenja energijom i vodom je ISGE bazi. Cilj mjere je obuhvatiti i redovito pratiti potrošnju energenata i vode u zgradama u vlasništvu Županije do kraja 2030. godine. Dio mjernih mjesta u objektima u vlasništvu Županije ima uređaj za automatsko mjerenje potrošnje (smart metering sustav), no za dio njih se podaci o potrošnji unose ručno u ISGE bazu, što je vremenski zahtjevno, i za razliku od automatskog mjerenja, podložno je pogreškama koje uzrokuje ljudski faktor. Stoga se ovom mjerom planira nabava i ugradnja smart metering uređaja za automatsko praćenje potrošnje energenata i vode te spremanje podataka u ISGE bazu. |  |  |  |
| Faza mjere |  |  | U planu |  |  |  |
| Iznos godišnje uštede |  |  | MWh | N/A | tCO₂ | N/A |
| Životni vijek mjere (godina) |  |  | 5 godina |  |  |  |
| Očekivani iznos investicije (EUR) |  |  | N/A |  |  |  |
| Planirani iznos vlastitog ulaganja |  |  | Min | N/A | Maks | N/A |
| Udio vlastitih sredstava u investiciji |  |  | Min | N/A | Maks | N/A |
| Izvor sufinanciranja |  |  | Proračun OBŽ |  |  |  |
| Rokovi provedbe |  |  | 3 godine |  |  |  |
| Način praćenja |  |  | Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda |  |  |  |

Tablica 17 - Zelena javna nabava

| R. br. Mjere | 4 | Naziv mjere | Zelena javna nabava |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija provedbe |  |  | Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno |  |  |  |
| Kategorija mjere |  |  | Ostale mjere energetske učinkovitosti |  |  |  |
| Opis mjere |  |  | Zelenom javnom nabavom potiče se razvoj inovativnih niskougljičnih proizvoda i usluga i njihov ulazak na tržište putem javnog sektora, što bi u budućnosti moglo primjenjivati i u privatnom sektoru. Primarni cilj mjere je do 2030. godine imati 75% provedenih postupaka javne nabave za prioritetne skupine proizvoda s provedenim kriterijima iz područja zelene javne nabave. |  |  |  |
| Faza mjere |  |  | Provedba mjere je u fazi planiranja |  |  |  |
| Iznos godišnje uštede |  |  | MWh | N/A | tCO₂ | N/A |
| Životni vijek mjere (godina) |  |  | 5 godina |  |  |  |
| Očekivani iznos investicije (EUR) |  |  | N/A |  |  |  |
| Planirani iznos vlastitog ulaganja |  |  | Min | N/A | Maks | N/A |
| Udio vlastitih sredstava u investiciji |  |  | Min | N/A | Maks | N/A |
| Izvor sufinanciranja |  |  | Proračun OBŽ |  |  |  |
| Rokovi provedbe |  |  | 3 godine |  |  |  |
| Način praćenja |  |  | Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda |  |  |  |

  - Mjere energetske učinkovitosti u prometu

U sektoru prometa planira se provedba mjere koja je usmjerena na zamjenu vozila s pogonom na fosilna goriva novim električnim vozilima.

U pogledu zamjene vozila postojećeg voznog parka Osječko-baranjske županije predlaže se mjera zamjene  5 automobila s pogonom na fosilna goriva. Provedba te mjere rezultirala bi uštedama u energiji i emisijama kako je navedeno u sljedećoj tablici.

Tablica 18 – Nabava električnih automobila

| R. br. Mjere | 5 | Naziv mjere | Nabava električnih automobila |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija provedbe |  |  | Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno |  |  |  |
| Kategorija mjere |  |  | 28. Zamjena postojećih i kupovina novih, učinkovitijih vozila (iz Pravilnika) |  |  |  |
| Opis mjere |  |  | Primjena električnih vozila značajno doprinosi povećanju energetske učinkovitosti i smanjenju emisija CO2. Navedenom aktivnošću Županija daje pozitivan primjer stanovnicima za smanjenje negativnog utjecaja na okoliš. Vozila prihvatljiva ovom mjerom mogu se podijeliti na: ● Vozila kategorije L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon uz emisiju onečišćujućih tvari CO2 0g/km, ● Vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni ili pogon na vodik uz emisiju onečišćujućih tvari CO2 do najviše 50 g/km za plug-in hibridna vozila, odnosno 0 g/km za vozila na vodik, ● Vozila kategorije M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP) ili na vodik uz emisiju onečišćujućih tvari CO2 do najviše 50 g/km za plug-in hibridna vozila, odnosno 0 g/km za vozila na vodik. U sklopu mjere planira se nabavka kako slijedi: - 5 novih električnih automobila koja će zamijeniti vozila s pogonom na fosilna goriva iz trenutnog voznog parka Osječko-baranjske županije, - 9 novih električnih automobila u Domu zdravlja Osječko-baranjske županije Plan je da Županija provedbu mjere financira vlastitim sredstvima, međutim moguće je i da će se osigurati sufinanciranje od strane FZOEU. Dom zdravlja Osječko-baranjske županije provedbu mjere namjerava provesti kroz decentralizirana sredstva. |  |  |  |
| Faza mjere |  |  | U planu |  |  |  |
| Iznos godišnje uštede |  |  | MWh | N/A | tCO₂ | N/A |
| Životni vijek mjere (godina) |  |  | 10 godina |  |  |  |
| Očekivani iznos investicije (EUR) |  |  | 350.000,00 |  |  |  |
| Planirani iznos vlastitog ulaganja |  |  | Min | 224.000,00 | Maks | 350.000,00 |
| Udio vlastitih sredstava u investiciji |  |  | Min | 64,00 % | Maks | 100,00 % |
| Izvor sufinanciranja |  |  | Proračun OBŽ, FZOEU, NPOO, decentralizirana sredstva |  |  |  |
| Rokovi provedbe |  |  | 3 godine |  |  |  |
| Način praćenja |  |  | Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda |  |  |  |

Tablica 19 – Uspostava infrastrukture za punjenje električnih vozila na parkiralištima zgrada javnog sektora

| R. br. Mjere | 6 | Naziv mjere | Uspostava infrastrukture za punjenje električnih vozila na parkiralištima zgrada javnog sektora |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija provedbe |  |  | Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno |  |  |  |
| Kategorija mjere |  |  | 26. Poticanje elektromobilnosti (iz Pravilnika) |  |  |  |
| Opis mjere |  |  | Mjerom se postavljaju mjesta za punjenje cestovnih vozila s pogonom na električnu energiju na parkiralištima u vlasništvu javnog sektora, sukladno Zakonu o uspostavi infrastrukture na alternativna goriva (Narodne novine broj 120/2016 i 63/2022). Provedba mjere usklađena je s mjerom TR-7 Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine ‘‘Razvoj infrastrukture za alternativna goriva’’, odnosno mjerom koja neće izravno utjecati na smanjenje potrošnje goriva u prometu, iako je razvoj infrastrukture za električna vozila nužan preduvjet razvoju tržišta vozila koja koriste električnu energiju. Cilj mjere je dugoročni razvoj održivog prometnog sustava uz smanjene negativne utjecaje na okoliš i društvo. Nabavkom svakog novog električnog automobila u voznom parku Osječko-baranjske županije planira se i instalacija punjača za svaki automobil (maks. 5 punjača/5 vozila). Isti princip instalacije punjača planiran je i u Domu zdravlja Osječko-baranjske županije (maks. 9 punjača/9 vozila). |  |  |  |
| Faza mjere |  |  | U planu |  |  |  |
| Iznos godišnje uštede |  |  | MWh | N/A | tCO₂ | N/A |
| Životni vijek mjere (godina) |  |  | 10 godina |  |  |  |
| Očekivani iznos investicije (EUR) |  |  | 140.000,00 |  |  |  |
| Planirani iznos vlastitog ulaganja |  |  | Min | 89.600,00 | Maks | 140.000,00 |
| Udio vlastitih sredstava u investiciji |  |  | Min | 64% | Maks | 100% |
| Izvor sufinanciranja |  |  | Proračun OBŽ, FZOEU, NPOO |  |  |  |
| Rokovi provedbe |  |  | 3 godine |  |  |  |
| Način praćenja |  |  | Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda |  |  |  |

  - Informacijske mjere

Osječko-baranjska županija planira provedbu edukativnih i informativnih kampanja o energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima i energetski učinkovitim kućanskim i uredskim uređajima. Edukacijom i informiranjem nastoji se podići svijest potrošača o potrebi i koristima vezanima uz savjesniju potrošnju energije te korištenje obnovljivih izvora. Edukacija i informiranje preduvjeti su za stvaranje navika energetski učinkovitog ponašanja te racionalnog korištenja svih dostupnih resursa. Također, preduvjeti su i za razvoj i realizaciju novih projekata, kojima će se smanjiti potrošnja energenata i onečišćenje okoliša, a istodobno smanjiti nepotrebne troškove vezani uz potrošnju energije.

Tablica 20 – Provođenje edukativnih i informativnih kampanja

| R. br. Mjere | 7 | Naziv mjere | Provođenje edukativnih i informativnih kampanja o energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima i energetski učinkovitim kućanskim i uredskim uređajima |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija provedbe |  |  | Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno |  |  |  |
| Kategorija mjere |  |  | 1. Provođenje edukativnih i informativnih kampanja o energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima i energetski učinkovitim kućanskim i uredskim uređajima (iz Pravilnika) |  |  |  |
| Opis mjere |  |  | Provedba mjere podrazumijeva sustavno provođenje edukacija, motivacijskih radionica, tečajeva i savjetovanja iz područja energetike za zaposlenike javnog sektora kako bi se potaknuo razvoj svijesti o racionalnoj uporabi resursa i, na taj način, neizravno smanjila emisija CO2. U sklopu kampanje, edukacija će se provoditi za zaposlenike javnog sektora što uključuje zaposlenike Županijske uprave, obrazovnih i zdravstvenih ustanova te drugih ustanova kojim je Županija vlasnik ili suvlasnik. |  |  |  |
| Faza mjere |  |  | U planu |  |  |  |
| Iznos godišnje uštede |  |  | MWh | Potporna mjera | tCO₂ | Potporna mjera |
| Životni vijek mjere (godina) |  |  | Potporna mjera |  |  |  |
| Očekivani iznos investicije (EUR) |  |  | 5.000,00 |  |  |  |
| Planirani iznos vlastitog ulaganja |  |  | Min | 5.000,00 | Maks | 5.000,00 |
| Udio vlastitih sredstava u investiciji |  |  | Min | 100% | Maks | 100% |
| Izvor sufinanciranja |  |  | Proračun OBŽ |  |  |  |
| Rokovi provedbe |  |  | 3 godine |  |  |  |
| Način praćenja |  |  | Vlastito praćenje, mjere se ne unose u SMIV |  |  |  |

  - Ostale mjere koje nisu definirane metodologijom

Planira se provedba potporne mjere energetske učinkovitosti koja nije definirana metodologijom. Potporne mjere su mjere povećanja energetske učinkovitosti koje za rezultat nemaju mjerljivu uštedu te se ne pripisuju nositelju ušteda. Međutim, njihova provedba najčešće je temelj i/ili poticaj za provedbu ostalih mjera energetske učinkovitosti. Osječko-baranjska županija kao potpornu mjeru planira provesti edukaciju osoba nadležnih za unos podataka u ISGE bazu. Time će se postići bolja kvaliteta podataka koja zatim može služiti kao relevantna osnova za donošenje odluka u cilju planiranja mjera za povećanje energetske učinkovitosti.

Tablica 21 – Edukacija osoba za unos podataka u isge bazu podataka

| R. br. Mjere | 8 | Naziv mjere | Edukacija osoba za unos podataka u ISGE bazu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija provedbe |  |  | Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno |  |  |  |
| Kategorija mjere |  |  | Mjera nije definirana Pravilnikom |  |  |  |
| Opis mjere |  |  | Planira se provesti edukacija za 30 osoba koje su nadležne za unos podataka u ISGE bazu. Osnovni cilj je postizanje redovitog unos podataka i podizanje kvalitete unesenih podataka. Svrha je stvaranje baze podataka koja će biti relevantna podloga za donošenje odluka o provedbi mjera energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva. |  |  |  |
| Faza mjere |  |  | U planu |  |  |  |
| Iznos godišnje uštede |  |  | MWh | Potporna mjera | tCO₂ | Potporna mjera |
| Životni vijek mjere (godina) |  |  | Potporna mjera |  |  |  |
| Očekivani iznos investicije (EUR) |  |  | 10.000 |  |  |  |
| Planirani iznos vlastitog ulaganja |  |  | Min | 10.000 | Maks | 10.000 |
| Udio vlastitih sredstava u investiciji |  |  | Min | 100 % | Maks | 100 % |
| Izvor sufinanciranja |  |  | Proračun OBŽ |  |  |  |
| Rokovi provedbe |  |  | 3 godine |  |  |  |
| Način praćenja |  |  | Vlastito praćenje, mjere se ne unose u SMIV |  |  |  |

- Sumarni pregled mjera i zaključaka

Akcijski plan energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2025.-2027. godine izrađen je sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti te Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije.

U nastavku je dan sumarni prikaz svih planiranih mjera s obzirom na sektor provedbe odnosno kategoriju:

- Sumarni prikaz mjera

- Sumarni prikaz mjera prema sektorima

- Sumarni prikaz mjera prema kategoriji provedbe.

Tablica 22 - Sumarni prikaz mjera

| Redni broj | Mjera | Kategorija provedbe | Sektor | Iznos godišnje uštede [MWh] | Iznos godišnje uštede [tCO2] | Očekivani iznos investicije [EUR] | Planirani iznos vlastitog ulaganja - minimalni [EUR] | Planirani iznos vlastitog ulaganja - maksimalni [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Energetska obnova javnih zgrada | Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno | Uslužni sektor | N/A | N/A | 1.082.500,00 | 108.050,00 | 433.000,00 |
| 2. | Fotonaponski sunčevi moduli | Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno | Uslužni sektor | 1.555,93 | 260,74 | 2.286.511,40 | 571.627,85 | 1.143.255,70 |
| 3. | Sustavno gospodarenje energijom u javnom sektoru | Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno | Uslužni sektor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4. | Zelena javna nabava | Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno | Uslužni sektor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5. | Nabava električnih automobila | Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno | Promet | 52,21 | 13,06 | 350.000,00 | 224.000,00 | 350.000,00 |
| 6. | Uspostava infrastrukture za punjenje električnih vozila na parkiralištima zgrada javnog sektora | Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno | Promet | N/A | N/A | 140.000,00 | 89.600,00 | 140.000,00 |
| 7. | Provođenje edukativnih i informativnih kampanja o energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima i energetski učinkovitim kućanskim i uredskim uređajima | Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno | Uslužni sektor | Potporna mjera |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8. | Edukacija osoba za unos podataka u ISGE bazu | Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno | Uslužni sektor | Potporna mjera |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| UKUPNO: |  |  |  | 1.608,14 | 273,80 | 3.874.011,40 | 1.008.277,85 | 2.081.255,70 |

Tablica 23 - Sumarni prikaz mjera – prema sektorima

| Sektor provedbe | Iznos godišnje uštede [MWh] | Iznos godišnje uštede [tCO2] | Očekivani iznos investicije [EUR] | Planirani iznos vlastitog ulaganja - minimalni [EUR] | Planirani iznos vlastitog ulaganja - maksimalni [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zgradarstvo | 1.555,93 | 260,74 | 3.369.011,40 | 679.677,85 | 1.576.255,70 |
| Promet | 52,21 | 13,06 | 490.000,00 | 313.600,00 | 490.000,00 |
| Ostale mjere | N/A | N/A | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Ukupno | 1.608,14 | 273,80 | 3.874.011,40 | 1.008.277,85 | 2.081.255,70 |

Tablica 24 - Sumarni prikaz mjera – prema kategoriji provedbe

| Kategorija provedbe | Iznos godišnje uštede [MWh] | Iznos godišnje uštede [tCO2] | Očekivani iznos investicije [EUR] | Planirani iznos vlastitog ulaganja - minimalni [EUR] | Planirani iznos vlastitog ulaganja - maksimalni [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno | 1.608,14 | 273,80 | 3.874.011,40 | 1.008.277,85 | 2.081.255,70 |
| Ukupno | 1.608,14 | 273,80 | 3.874.011,40 | 1.008.277,85 | 2.081.255,70 |

U trogodišnjem planskom razdoblju Osječko-baranjska županija planira provesti osam mjera za povećanje energetske učinkovitosti. Ukoliko se u planskom razdoblju ukaže potreba za provedbom neke od mjera energetske učinkovitosti koje u ovom Planu nisu navedene, a uklapaju se u definirane mjere, smatrat će se mjerama iz Akcijskog plana.

Ukupne godišnje uštede koje se očekuju provedbom svih mjera, iznose 1.608,14 MWh, uz očekivano ukupno godišnje smanjenje od 273,80 tCO2.

Promatrajući mjere kroz sektore, najzastupljeniji je sektor zgradarstva s četiri mjere, dvije mjere predviđene  su za sektor prometa te po jedna informacijska i jedna edukacijska mjera.

Sve planirane mjere obveznik planiranja planira provesti samostalno.

U sektoru zgradarstva planira se provedba mjera energetske obnove javnih zgrada, ugradnje fotonaponskih sustava za vlastitu proizvodnju električne energije, sustavno gospodarenje energijom u javnom sektoru te provođenje zelene javne nabave.

U sektoru prometa provest će se zamjena starih vozila na fosilna goriva novim električnim vozilima i uspostava infrastrukture za punjenje električnih vozila na parkiralištima zgrada javnog sektpra.

U sektoru informiranja provest će se mjera edukativnih i informativnih kampanja o energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima i energetskim učinkovitim kućanskim i uredskim uređajima.

Bit će provedena i edukativna mjera vezana za obuku osoba za unos podataka u ISGE bazu.

U sektoru zgradarstva planirane uštede će iznositi 1.555,93 MWh i 260,74 tCO2 uz ukupnu vrijednost investicija od oko 3.369.011,40 eura. Za sektor prometa planirane su godišnje uštede od 52,21MWh i 13,06 tCO2 uz investicije od oko 490.000,00 eura. Mjere koje se planiraju provesti u  sektorima informiranja i edukacije kao rezultat nemaju mjerljivu uštedu. Očekivana investicija je oko 15.000,00 eura.

- Dodaci

- 7.1. Popis slika

Slika 1 - Potrošnja energije za zgrade u nadležnosti Osječko-baranjske županije	6

Slika 2 - Potrošnja energije za zgrade u nadležnosti OBŽ za posljednje tri godine prema korištenim energentima	6

Slika 3 - Službena vozila prema vrsti pogonskog goriva (broj i udio)	38

Slika 4 - Službena vozila prema godinama starosti (broj i udio)	38

- 7.2. Popis tablica

Tablica 1 - Opće informacije o obvezniku planiranja	4

Tablica 2 - Popis vrsta objekata	5

Tablica 3 - Potrošnja energije za zgrade u nadležnosti obž za posljednje tri godine	6

Tablica 4 - Prikaz potrošnje prirodnog plina u zgradama obž u posljednje tri godine	7

Tablica 5 - Prikaz toplinske potrošnje u zgradama obž u posljednje tri godine	15

Tablica 6 - Prikaz potrošnje električne energije u zgradama obž u posljednje tri godine	19

Tablica 7 - Prikaz potrošnje loživog ulja, ekstra lako u zgradama obž u posljednje tri godine	31

Tablica 8 - Prikaz potrošnje peleta u zgradama obž u posljednje tri godine	32

Tablica 9 - Prikaz potrošnje drva za ogrjev u zgradama obž u posljednje tri godine	34

Tablica 10 - Prikaz potrošnje unp-a u zgradama obž u posljednje tri godine	35

Tablica 11 - Prikaz potrošnje pare u zgradama obž u posljednje tri godine	36

Tablica 12 - Službena vozila osječko-baranjske županije na dan 31. Prosinca 2023.	37

Tablica 13 - Pokazatelji ekonomičnosti službenih vozila obž	39

Tablica 14 - Energetska obnova javnih zgrada	40

Tablica 15 - Fotonaponski sunčevi moduli	41

Tablica 16 - Sustavno gospodarenje energijom u javnom sektoru	42

Tablica 17 - Zelena javna nabava	43

Tablica 18 – Nabava električnih automobila	43

Tablica 19 – Uspostava infrastrukture za punjenje električnih vozila na parkiralištima zgrada javnog sektora	44

Tablica 20 – Provođenje edukativnih i informativnih kampanja	45

Tablica 21 – Edukacija osoba za unos podataka u isge bazu podataka	46

Tablica 22 - Sumarni prikaz mjera	48

Tablica 23 - Sumarni prikaz mjera – prema sektorima	49

Tablica 24 - Sumarni prikaz mjera – prema kategoriji provedbe	49