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I. OPĆI PODATCI
1. Podatci o naručitelju:
Naručitelj:

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
Sjedište:
Trg Ante Starčevića 2, Osijek
OIB:

10383308860
Telefon:
031/221-801
Telefaks:
031/221-802
URL:

http://obz.hr
2. Osoba ili služba zadužena za kontakt:
Služba za kontakt: 
Služba za javnu nabavu
e-mail:


nabava@obz.hr
Naručitelj i gospodarski subjekti, u ovom postupku javne nabave komuniciraju i razmjenjuju podatke elektroničkim sredstvima komunikacije.
Zainteresirani gospodarski subjekti zahtjeve za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s Dokumentacijom o nabavi (dalje: DoN), Naručitelju dostavljaju putem Elektroničkog oglasnika javne nabave ili elektroničkom poštom.
Upute za dostavljanje navedenih zahtjeva za dodatnim informacijama, objašnjenjem ili izmjenom u vezi s DoN nalaze se na stranicama www.eojn.nn.hr
3. Evidencijski broj nabave:
NMV 11-21.
4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa ili     
        navod da takvi subjekti ne postoje u trenutku objave dokumentacije o    

       nabavi:

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, dalje: ZJN 2016. objavljujemo da je naručitelj u sukobu interesa u smislu članaka 76. i 77. ZJN 2016:

· AGRO KONZALTING obrt za knjigovodstvo i poslovno savjetovanje, vl. Roberta Hampovčan, Cvjetkova 31, Osijek MBO:97213098 i
· Poljoprivredno voćarska zadruga PUGNUS zadruga branitelja, Cvjetkova 31, Osijek OIB:92058729315
· KOMING d.o.o., Koprivnica, Pavelinska 38, OIB: 17278203374
5. Vrsta postupka javne nabave:

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti. 

6. Procijenjena vrijednost nabave:

Procijenjena vrijednost nabave je 16.710.000,00 kuna (bez PDV-a).

7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi:
Ugovor o javnoj nabavi radova.
8. Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum:

Naručitelj će sklopiti ugovor o javnoj nabavi.

9. Navod uspostavlja li se dinamički sustav nabave:

Ne uspostavlja se dinamički sustav nabave.

10. Navod provodi li se elektronička dražba:
Elektronička dražba neće se provoditi.
11. Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:
Temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 2016 Osječko-baranjska županija, kao naručitelj, je Nacrt DoN, koja sadrži opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude, projektnu dokumentaciju, troškovnike i prijedlog ugovora, dana __. _____ 2021. godine stavila na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do __. _____ 2021. godine, javnom objavom na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, odnosno o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, objavljeno je na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana __. _____ 2021. godine.
Napomena:

Temeljem članka 198. stavka 1. ZJN 2016, članka 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), Naručitelj je prije pokretanja postupka javne nabave u svrhu pripreme nabave proveo analizu tržišta prikupljanjem potrebnih informacija o predmetu nabave prethodnim savjetovanjem i konzultacijama sa projektantima.

U provedenoj analizi tržišta Naručitelj nije tražio, niti prihvatio savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koje je koristio u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi DoN koji bi doveli do narušavanja tržišnog natjecanja, te kršenja načela zabrane diskriminacije i transparentnosti niti je bilo koji ponuditelj ili gospodarski subjekt bio uključen u pripremu postupka nabave, osim kroz provedeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

12.  Financiranje projekta:
Ovaj Ugovor je vezan s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije i to projektom/programom izgradnje sustava javnog navodnjavanja Budimci – Krndija,  putem Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godina.
II. PODATCI O PREDMETU NABAVE

13. Opis predmeta nabave:
Predmet ovog postupka je građenje sustava navodnjavanja (SN Budimci - Krndija), sukladno tehničkim specifikacijama koje se nalaze u Prilogu 3. DoN, troškovniku koji se nalaze u Prilogu 4. DoN te projektnoj dokumentaciji koja se može preuzeti s internetske stranice Osječko-baranjske županije http://www.obz.hr/index.php/prethodno-savjetovanje-s-zainteresiranim-gospodarskim-subjektima.

CPV: 45232120 – 9 – Radovi navodnjavanja (dalje u tekstu: radovi).

Radovi se provode na temelju slijedećih upravnih akata kojim se dozvoljava građenje:

Naziv upravnog akta: Građevinska dozvola 
Klasa: UP/I-361-03/17-01/000275

Urbroj: 2158/1-01-13-01/05-17-0005

Mjesto izdavanja:  Osijek

Tijelo koje je izdalo upravni akt: OBŽ; Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Datum izdavanja:19.07.2017.

Datum pravomoćnosti: 19.07.2017.

14. Opis i oznaka grupa predmeta nabave:

Predmet nabave nije podijeljen na grupe.
15. Količina predmeta nabave:
Predviđene količine predmeta nabave određene su troškovnicima koji se nalaze u Prilogu 4. DoN. 
16. Tehničke specifikacije predmeta nabave:
Tehnička specifikacija predmeta nabave, vrsta, kvaliteta i količina po grupama u cijelosti je iskazana u tehničkim specifikacijama koje se nalaze u Prilogu 3. DoN i troškovnicima koji se nalaze u Prilogu 4. DoN.
Ukoliko je tehnička specifikacija formirana preko nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, ili ako bilo koji od prethodnih ne postoje nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu robe, kriteriji jednakovrijednosti se dokazuju u skladu sa člankom 213. ZJN 2016.  U svakom slučaju, ako i nije egzaktno navedeno u Troškovniku,  smatra da je svaka takva uputa sukladno članku 209. ZJN 2016 popraćena izrazom „ili jednakovrijedno“ te da su ponuditelji slobodni nuditi jednakovrijedna rješenja. Naručitelj ne smije odbiti ponudu zbog toga što ponuđeni radovi, roba ili usluge nisu u skladu s tehničkim specifikacijama na koje je uputio, ako ponuditelj u ponudi na zadovoljavajući način javnom naručitelju dokaže, bilo kojim prikladnim sredstvom, što uključuje i sredstva dokazivanja iz članka 213. ZJN 2016, da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama. 
17. Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave:

Neprimjenjivo za članak 210 ZJN 2016.
18. Troškovnik:
Nestandardizirani troškovnik je sastavni dio DoN i nalazi se u Prilogu 4. DoN u .xls dokumentu. Jedinične cijene u troškovniku moraju se iskazati na dva decimalna mjesta u HRK.
19. Mjesto izvođenja radova:
Osječko – baranjska županija, k.o. Budimci i k.o. Poganovci
20. Rok početka i završetka izvršenja ugovora te opcije i moguća obnavljanja ugovora:
20.1. Rok početka i završetka izvršenja ugovora:
Početak izvršenja Ugovora je datum potpisa Ugovora. Početak izvođenja radova je datum uvođenja u posao.
Okvirni rok završetka izvršenja Ugovora iznosi 20 mjeseci od datuma potpisa Ugovora po fazama izvršenja (planirani periodički rokovi) prikazanim u Tablici 1.
Rok završetka izvođenja radova pod točkom 2. Tablice  1. je nepromjenjiv i smatra se bitnim uvjetom Ugovora.

Trajanje faza ispunjenja Ugovora pod točkama 1, 3 i 4 Tablice 1. je planirano i okvirno obzirom je u pitanju procjena na koju utječu postupanja obiju ugovornih strana, ali i nadležnih institucija u postupku izdavanja uporabne dozvole.
Tablica 1.  Faze izvršenja Ugovora: 

	Faza izvršenja Ugovora
	Planirano trajanje faze izvršenja Ugovora (dani/mjeseci)

	1
	Uvođenje odabranog ponuditelja/Izvođača u posao od strane Naručitelja 
	1 mjesec od datuma potpisa Ugovora.

	2
	Izvođenje svih radova na građevini
	15 mjeseci od datuma uvođenja u posao.

	3
	Tehnički pregled i ishođenje, s ovjerom pravomoćnosti, uporabne dozvole  za građevinu
	3 mjeseca  od  datuma dostave uredne obavijesti o završetku izvođenja radova Naručitelju.

	4
	Primopredaja građevine Naručitelju s dostavom Jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, odnosno u razdoblju odgovornosti za nedostatke radova
	1 mjesec od datuma pravomoćnosti uporabne dozvole za građevinu.

	
	OKVIRNI ROK ZAVRŠETKA IZVRŠENJA  UGOVORA
	20 MJESECI OD DATUMA POTPISA UGOVORA 


20.2. Opcije i moguća obnavljanja ugovora (odnosi se na sve ugovore):
Ostale opcije i moguća obnavljanja ugovora neće se primjenjivati.
III. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA
21. Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta:
Temeljem članka 251. i 252. ZJN 2016 javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:
20.1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je 
član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu     zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili
20.2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja 
je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz članka 251. točke 1. podtočaka od a) do f) ZJN 2016 i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
Naručitelj zadržava obvezu isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ukoliko se u postupku javne nabave utvrdi da je GS pravomoćno osuđen za počinjenja kaznenih djela koja su opisana u kasnijim izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, a koje izmjene i dopune su objavljene u Narodnim Novinama broj 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, te čije biće kaznenog djela je moguće u cijelosti ili u najvećoj mjeri podvesti pod biće kaznenog djela za koje je GS osuđen po „starom“ KZ-u  objavljenom u NN pod brojem 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.

Način dokazivanja nepostojanje osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz podtočaka 21.1.i 21.2.

- Za potrebu utvrđivanja gore navedenih osnova za isključenje, ponuditelj  kao preliminarni dokaz ispunjava obrazac Europske jedinstvene dokumentacije (u nastavku: E-ESPD), Dio III: Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama za sve gospodarske subjekte u ponudi zasebno (ponuditelja, članove zajednice gospodarskih subjekata, podugovaratelje i gospodarske subjekte na koje se ponuditelj oslanja).
- Naručitelj može prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatraži da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirani popratni dokument kojim ponuditelj dokazuje da ne postoje osnove za isključenje, osim ako već posjeduje te dokumente. U tu svrhu ponuditelj će dostaviti Izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz podtočke 21.1. ili podtočke 21.2.

- Gospodarski subjekti koji nemaju poslovni nastan u RH ili imaju osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, a koje nisu državljani RH, moraju navesti u ponudi u kojoj državi imaju poslovni nastan, odnosno podatak o državljanstvu navedenih osoba. Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz podtočke 21.1. ili podtočke 21.2. ove Dokumentacije, gospodarski subjekt dostavlja izjavu pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. 
Sukladno članku 20. stavku 12. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017 i 75/2020) izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

Javni naručitelj može izravnim pristupom putem EOJN RH obaviti dohvat dokaza za gospodarske subjekte koji imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj odnosno za osobe koje su državljani Republike.
20.3. ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih 

obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:
- u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

- u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.
Iznimno, javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.
Način dokazivanja nepostojanje osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz podtočke 21.3.
- Za potrebu utvrđivanja gore navedene osnove za isključenje, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava obrazac E-ESPD, Dio III: Osnove za isključenje, B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje za sve gospodarske subjekte u ponudi zasebno (ponuditelja, članove zajednice gospodarskih subjekata, podugovaratelje i gospodarske subjekte na koje se ponuditelj oslanja). 
- Naručitelj može prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirani popratni dokument kojim ponuditelj dokazuje da ne postoje osnove za isključenje, osim ako već posjeduje te dokumente. U tu svrhu ponuditelj će dostaviti Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz ove podtočke.
- Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju gore navedeni dokumenti, gospodarski subjekt dostavlja izjavu pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. 
Odredbe iz točke 21. DoN odnose se i na podugovaratelje. Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana.
Javni naručitelj može izravnim pristupom putem EOJN RH obaviti dohvat dokaza za gospodarske subjekte koji imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj. U slučaju sumnje u točnost podataka iz dohvaćenih dokumenata, naručitelj će postupiti sukladno Rješenju DKOM-a od 1. listopada 2018. godine koje je dostupno na internetskoj stranici http://pdf.dkom.hr/18244.pdf.

22. Mjere za otklanjanje osnova za isključenje:
Temeljem članka 255. ZJN 2016 gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz podtočke 21.1. i 21.2. DoN može javnom naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje. Poduzimanje navedenih mjera gospodarski subjekt dokazuje:

· plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom
· aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom
· odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.
Način dokazivanja poduzetih mjera za otklanjanje osnova za isključenje gospodarskog subjekta

- Za potrebu utvrđivanja poduzetih mjera za otklanjanje osnova za isključenje, gospodarski subjekt kao preliminarni dokaz o mjerama koje je poduzeo ispunjava obrazac e-E-ESPD, Dio III: Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama, dio koji se odnosi na poduzete mjere (u dijelu koji se odnosi na navedenu osnovu za isključenje - dio vezan za samokorigiranje).
Ukoliko su poduzete određene mjere za dokazivanje pouzdanosti gospodarskog subjekta, dokazi o poduzetim mjerama mogu se tražiti kao ažurirani popratni dokumenti.
Pojašnjenje:

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je naručitelj obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.
Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.
Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja mogućnosti iz ove točke do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.
Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016 iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.
IV. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA 
(UVJETI SPOSOBNOSTI)
23. Uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti i njihove minimalne razine:

Informacije o godišnjim financijskim izvješćima

Gospodarski subjekt mora u ovom postupku javne nabave dostaviti informacije koje pokazuju da u razdoblju za tri (3) posljednje dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o tim prometima dostupna, ima sveukupni promet koji nije bio manji od 50% procijenjene vrijednosti predmeta nabave, odnosno 8.355.000,00 kuna.
Time ponuditelj dokazuje da ima financijsku stabilnost za izvršenje svojih obveza.

Način dokazivanja:

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke ponuditelj u ponudi dostavlja ispunjeni E-ESPD obrazac (Dio IV: Kriterij za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost: točka 1a).
Naručitelj može prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje uvjete sposobnosti. U tu svrhu ponuditelj će dostaviti izjavu o ukupnom prometu gospodarskog subjekta odnosno jednakovrijedan dokument u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, za posljednje tri (3) dostupne financijske godine ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o sveukupnom prometu dostupna, kojim gospodarski subjekt dokazuje da je u tom razdoblju imao sveukupni promet najmanje u propisanoj visini, ovisno o grupi predmeta nabave.
Strana valuta se preračunava u kune prema srednjom tečaju Hrvatske narodne banke na dan objave obavijesti o nadmetanju u EOJN RH. U slučaju da valuta koja je predmet konverzije u HRK ne kotira na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj, naručitelj će prilikom računanja protuvrijednosti koristiti tečaj prema listi Izračunatih tečajnih valuta koje ne kotiraju na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj Hrvatske narodne banke koja je u primjeni za mjesec objave poziva na nadmetanje u EOJN RH.
24. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine:
24.1. Ponuditelj mora dokazati da je u 2021. godini i u posljednjih pet godina koje joj prethode izveo radove iste ili slične predmetu nabave, čime se osigurava da gospodarski subjekt ima potrebno iskustvo, a osobito dovoljnu razinu iskustva za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. 

Pod istim ili sličnim radovima predmetu nabave s minimalnim uvjetima/stručnim iskustvom smatraju se kumulativno izvedeni:
 - radovi na izvedbi tlačne distribucijske mreže cjevovoda ukupne duljine minimalno 7 km u okviru građenja sustava javnog navodnjavanja ili sustava javne vodoopskrbe, od čega minimalno 1 km cjevovoda u okviru mreže mora biti izvedeno od PEHD cijevi minimalnog profila DN 315 mm i
- radovi na izvedbi elektrotehničkih i strojarskih radova na postrojenju crpne stanice minimalnog instaliranog kapaciteta 230 l/s sa ili bez pripadajućih objekata (npr. vodozahvat, dovodni cjevovod/kanal i sl.) kao pojedinačnog objekta u okviru građenja nekog sustava javnog navodnjavanja ili sustava javne vodoopskrbe.
Radovi na sanaciji/obnovi/održavanju i sl. građevina/objekata neće biti prihvatljivi. Rekonstrukcija građevine (pojam definiran u važećem Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, članak 3. stavak 1. točka 21.)  podrazumijeva i biti će prihvatljiva jedino ako je za istu ishođena građevinska dozvola. Zbrajanje više ugovora kako bi se zadovoljile tražene minimalne tehničke karakteristike (instalirani kapacitet postrojenja crpne stanice, duljina i/ili profil cjevovoda, odnosno tlačne distributivne mreže i dr.) neće biti prihvatljive.
Način dokazivanja:

- Za potrebu utvrđivanja tehničke i stručne sposobnost, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava obrazac ESPD, Dio IV.: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost, točku 1A ( iz opisa mora biti vidljiv traženi kumulativ radova)
- Naručitelj može prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirani popratni dokument, a ponuditelj će sukladno članku 268. stavak 1. točka 3. ZJN 2016, dostaviti popis radova izvedenih u 2021. godini i tijekom pet godina koje prethode toj godini. Popis sadržava ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova.

Popis istih ili sličnih radova, osim opisa izvedenih radova, obavezno sadržava i:

· Naziv druge ugovorne strane,
· Naziv izvođača radova iz ugovora  (gospodarski subjekt ili gospodarski subjekti ako se radi o konzorciju),
· Oznaku Građevinske dozvole ili Potvrde glavnog projekta temeljem koje su izvedeni radovi i
· Datum izvršenja ugovora.
Potvrda druge ugovorne strane (odnosno popis istih ili sličnih radova ako isti sadrži i potvrdu druge ugovorne strane) obavezno sadržava:

· Naziv investitora građevine iz ugovora,

· Naziv izvođača radova iz ugovora (gospodarski subjekt ili gospodarski subjekti ako se radi o konzorciju),
· Naslov ugovora s osnovnim podacima o izvedenim radovima i opisom iz kojega je vidljiv traženi kumulativ radova za svaku grupu, 

· Oznaku Građevinske dozvole ili Potvrde glavnog projekta temeljem koje su izvedeni radovi,
· Datum izvršenja ugovora i
· Navod da su radovi po ugovoru uredno izvedeni.
24.2. Kako je predmet nabave izvođenje radova koji obuhvaćaju izvođenje građevinskih, elektrotehničkih i strojarskih radova, gospodarski subjekt mora dokazati da ima na raspolaganju ljudske resurse (stručnjake) potrebne za izvršenje ugovora o javnoj nabavi kako slijedi:

· minimum 1 (jednog) inženjera gradilišta (ovisno o struci isti može, u okviru zadaća svoje struke, obavljati poslove voditelja radova)

· minimum 1 (jednog) voditelja radova građevinske/arhitektonske struke

· minimum 1 (jednog) voditelja radova strojarske struke

· minimum 1 (jednog) voditelja radova elektrotehničke struke

Način dokazivanja uvjeta tehničke i stručne sposobnosti

Za potrebu utvrđivanja gore navedenog uvjeta sposobnosti ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava obrazac e-ESPD, Dio IV.: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, C: Tehnička i stručna sposobnost, točka 2. te ukoliko je primjenjivo točku 10 (upisuju se minimalno imena nominiranih osoba uz naznaku za koje mjesto je nominirana koja osoba)
Naručitelj može od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirani popratni dokument, osim ako već posjeduje te dokumente, a ponuditelj će sukladno članku 268. stavak 1. točka 4. ZJN 2016, dostaviti podatke o tehničkom stručnjaku koji će biti angažiran, neovisno o tome pripada li izravno gospodarskom subjektu.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke dokumentacije gospodarski subjekt dostavlja Izjavu s popisom nominiranih stručnjaka te naziv mjesta za koje je osoba nominirana.

Predloženi stručnjaci moraju biti angažirani na izvršenju predmetnog ugovora. 

Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice gospodarskih subjekata:

Naručitelj će prihvatiti navedene uvjete tehničke i stručne sposobnosti od bilo kojeg člana zajednice gospodarskih subjekata.

25. Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata:

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave, radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz točke 23. i 24. DoN, osloniti na sposobnost drugih subjekata bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Ako se gospodarski subjekt ili zajednica gospodarskih subjekata oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, drugi su subjekti solidarno odgovorni za izvršenje ugovora. Navedena će odredba biti sastavni dio ugovora o javnoj nabavi koji će sklopiti naručitelj s odabranim gospodarskim subjektom ili zajednicom gospodarskih subjekata.
Javni naručitelj obvezan je, sukladno pododjeljcima 1. – 3. Odjeljka C, Poglavlja 4., Glave III. Dijela drugog ZJN 2016, provjeriti ispunjavaju li drugi subjekti na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta te postoje li osnove za njihovo isključenje.
Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija tehničke i stručne sposobnosti, a koji su vezani uz relevantno stručno iskustvo, onda ti subjekti, na koje se gospodarski subjekt oslanja, izvode radove za koje se tehnička i stručna sposobnost traži.

Javni naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju provjere iz prethodnog stavka ove točke, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata pod gore navedenim uvjetima.
Način dokazivanja

- Za potrebu utvrđivanja oslanja li se gospodarski subjekt na sposobnost drugih gospodarskih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava e-ESPD, Dio II: Podaci o gospodarskom subjektu, Odjeljak C: Podaci o oslanjanju na sposobnosti drugih subjekata.
Sukladno članku 274. ZJN 2016, ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu (npr. Izjavom o ustupanju resursa, sporazumom, ugovorom ili drugim sličnim dokumentom iz kojega je razvidna namjera gospodarskog subjekta da ustupi svoje resurse). Dokaz navedenog naručitelj će tražiti od ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja kao ažurirani popratni dokument prije donošenja Odluke o odabiru.

V. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI

(European Single Procurement Document – E-ESPD)
26. Pojam, oblik i dostava:

Gospodarski subjekt je obvezan u svojoj ponudi dostaviti Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (European Single Procurement Document – E-ESPD) koja je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, a služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:

- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) - točka 21. DoN.

- ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta – točke 23. i 24. DoN.

Gospodarski subjekt dostavlja e-ESPD obrazac – elektronička verzija ESPD obrasca u .xml formatu, koji se nalazi na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, zajedno sa ostalom dokumentacijom. Upute za e-ESPD obrazac ponuditelji mogu pronaći na internetskoj stranici: https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000043401--kreiranje-e-espd-odgovora-ponuditelji-natjecatelji
Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, nema podugovaratelja i ne oslanja se na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, u ponudi dostavlja samo jedan E-ESPD obrazac.
Ako gospodarski subjekt samostalno podnosi ponudu, ali se oslanja na sposobnost drugog subjekta, obvezan je u ponudi dostaviti E-ESPD obrazac za sebe i E-ESPD obrazac za svakog gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost oslanja.
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svi članovi zajednice gospodarskih subjekata obavezni su dostaviti zasebni E-ESPD obrazac.
Ako gospodarski subjekt za izvršenje dijela ugovora angažira jednog ili više podugovaratelja, obvezan je za svakog podugovaratelja u ponudi dostaviti zasebni E-ESPD obrazac kojim potvrđuje da svaki podugovaratelj nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) sukladno točki 21.  DoN.
Ako gospodarski subjekt podnosi ponudu za više grupa predmeta nabave obavezan je priložiti za svaku grupu za koju predaje ponudu zasebno ispunjeni E-ESPD obrazac. 

U europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi navode se izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, javnom naručitelju dostaviti te dokumente.
Ako javni naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka…
Dodatne upute za popunjavanje E-ESPD obrasca
Popunjeni E-ESPD obrazac ne mora biti potpisan niti ovjeren. 
U Dijelu II podatci pod A: Podaci o gospodarskom subjektu, Opće informacije, kod navođenja podataka o tome je li gospodarski subjekt mikropoduzeće, malo ili srednje poduzeće, podatak se unosi sukladno napomeni u obrascu i služi isključivo u statističke svrhe.

U dijelu II. podatci pod A: Podaci o gospodarskom subjektu, Oblik sudjelovanja, gospodarski subjekt popunjava u slučaju zajednice gospodarskih subjekata ili sudjelovanja trećih osoba te je potrebno napisati:
-  koji član zajednice gospodarskih subjekata je odgovoran za određene zadaće, odnosno za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi

- koji član zajednice gospodarskih subjekata je zadužen za komunikaciju sa naručiteljem u smislu eventualnih zahtjeva za pojašnjenje ponude, upotpunjavanja ponude, prihvata ispravka računske pogreške, dostave popratnih ažuriranih dokumenata i sl. 
U Dijelu II. podaci pod B: Podaci o zastupnicima gospodarskog subjekta, ispunjavaju se imena i adrese osoba ovlaštenih za zastupanje gospodarskog subjekta, koji dostavlja E-ESPD obrazac za potrebe konkretnog postupka nabave.
U Dijelu II. pod C: Podaci o oslanjanju na sposobnosti drugih subjekata, Oslanjanje, ponuditelji su dužni navesti oslanjaju li se na sposobnost drugih subjekata te, ukoliko se oslanja dostaviti zaseban ESPD obrazac za te subjekte.
U Dijelu II. pod D: Podaci o podugovarateljima na čije se sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja, Podugovaranje, ponuditelji su dužni navesti podatke ukoliko je primjenjivo (naziv/tvrtku, sjedište/adresu i OIB) o podugovarateljima na čiju se sposobnost ne oslanjaju te dostaviti zaseban ESPD obrazac za podugovaratelje.
U Dijelu III. ponuditelji popunjavaju podatke pod A: Osnove povezane s kaznenim presudama (ukoliko je primjenjivo mjere korigiranja), podatke pod B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje (sve u skladu sa zahtjevima iz točke 21. i 22. DoN).
U Dijelu IV. pod B: Ekonomska i financijska sposobnost, ponuditelj odnosno član zajednice gospodarskih subjekata ili subjekt/podugovaratelj na čiju sposobnost se oslanja dužan je ispuniti podatke pod 1a) opći godišnji promet sve u skladu sa zahtjevima iz točke 23. DoN.
U Dijelu IV. pod C: Tehnička i stručna sposobnost, ponuditelj odnosno član zajednice gospodarskih subjekata ili subjekt/podugovaratelj na čiju sposobnost se oslanja dužan je ispuniti točku 1A, točku 2., te ukoliko je primjenjivo točku 10. (sve u skladu sa zahtjevima iz točke 24. DoN).

Provjera:
Javni naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. ZJN 2016.
Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda iz prethodnog stavka, javni naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Javni naručitelj može zatražiti, prije donošenja odluke u ovom postupku javne nabave, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente u skladu s točkama 21. do 25. DoN, osim ako već posjeduje te dokumente.
Ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u E-ESPD-u.

Smatra se da naručitelj posjeduje ažurirane popratne dokumente ako istima ima izravan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem besplatne nacionalne baze podataka na hrvatskom jeziku ili putem EOJN RH.

Ako se pristup bazama podataka obavlja putem EOJN RH, isti generira izvještaj s podacima u vezi s ažuriranim popratnim dokumentima.
Ažurirane popratne dokumente natjecatelji ili ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici elektroničkim sredstvima komunikacije ili na drugi dokaziv način.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjerena preslika elektroničke isprave na papiru.

U svrhu dodatne provjere informacija naručitelj može zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traženih dokumenata.
Javni naručitelj može pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne dokumente zaprimljene sukladno točkama 21. do 25. DoN.
Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurne popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz točaka 21. do 24. DoN, javni naručitelj obvezan je odbiti ponudu tog ponuditelja te postupiti sukladno stavku članku 263. stavku 1. ZJN 2016 u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.
VI. PODATCI O PONUDI

27. Sadržaj i način izrade ponude:

Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da će izvesti radove, u skladu s uvjetima i zahtjevima iz ove DoN. 
Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz DoN te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst DoN.

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati.

Ako ponuditelj tijekom roka za dostavu ponuda mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje izmjene ponude. Nakon isteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati. 

Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.
PONUDA SADRŽI NAJMANJE:

1. Popunjeni ponudbeni list, uključujući Uvez ponude

2. Popunjen e-ESPD za ponuditelja, a u slučaju zajednice gospodarskih subjekata e-ESPD za svakog pojedinog člana zajednice sukladno točki 26. ove Dokumentacije
3. Popunjen e-ESPD za svakog podugovaratelja i za svaki gospodarski subjekt na čiju se sposobnost oslanja ponuditelj ili zajednica gospodarskih subjekata sukladno točki 26. ove Dokumentacije, ukoliko je primjenjivo 
4. Popunjen troškovnik, sukladno točkama 18. i 30. ove Dokumentacije
5. Jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno točki 40.1. ove Dokumentacije (pogledati sljedeću točku ove DoN u dijelu koji se odnosi na dijelove ponude koji se ne mogu dostaviti putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske)
6. Dokaz o uplaćenom jamstvu za ozbiljnost ponude skeniran i priložen uz elektroničku ponudu – ako je primjenjivo (u slučaju novčanog pologa sukladno točki 40.4. ove Dokumentacije). 
Traženo jamstvo za ozbiljnost ponude koje u ovom trenutku nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, zainteresirani gospodarski subjekt u roku za dostavu ponuda, dostavlja naručitelju u zatvorenoj poštanskoj omotnici na adresu za dostavu ponuda te takva omotnica sadrži sve tražene podatke, s dodatkom „dio/dijelovi ponude koji se dostavlja/ju odvojeno“.

28. Način elektroničke dostave ponude:

Sukladno članku 68. stavku 2. ZJN 2016 u ovom postupku javne nabave obvezna je elektronička dostava ponuda. 

Elektronička dostava ponuda provodi se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, vezujući se na elektroničku obavijest o nadmetanju te na elektronički pristup dokumentaciji o nabavi. 

Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (u nastavku: Oglasnik), zastoj u radu Oglasnika ili nemogućnost zainteresiranoga gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom obliku dostavi u danome roku putem Oglasnika.
Detaljne upute vezane za elektroničku dostavu ponuda dostupne su na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave, na adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.
Postupanje u slučaju nedostupnosti EOJN RH propisano je člancima 32.- 42. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017 i 75/2020).

Ako tijekom razdoblja od četiri sata prije isteka roka za dostavu zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, odnosno dok javni naručitelj produlji rok za dostavu sukladno članku 240. stavku 3. ZJN 2016.
Dijelovi ponude koji se ne mogu dostaviti putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:
Osječko-baranjska županija, Služba za javnu nabavu, Kapucinska 40/II, 31000 Osijek.
Na omotnici mora biti naznačeno:

- na prednjoj strani:  

 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

Kapucinska 40/II

31000 OSIJEK

GRAĐENJE SUSTAVA NAVODNJAVANJA (SN BUDIMCI KRNDIJA)
Ev. br. nabave: NMV 11-21
 „Dio/dijelovi ponude za grupu/grupe _________koji se dostavljaju odvojeno“
››NE OTVARAJ‹‹
- na poleđini:
NAZIV I ADRESA PONUDITELJA/ZAJEDNICE GOSPODARSKIH SUBJEKATA
Dijelovi ponude koji se ne mogu dostaviti putem Elektroničkog oglasnika javne nabave moraju na gore naznačenu adresu stići do roka za dostavu ponuda. U slučaju da odvojeni dijelovi ponude ne stignu na naznačenu adresu do isteka roka za dostavu ponuda, ponuda zaprimljena bez propisanih odvojenih dijelova ocijenit će se kao nepravilna.
29. Varijante ponuda:
Varijante ponuda nisu dopuštene.
30. Način određivanja cijene ponude:
Jedinične cijene iz ponuđenog Troškovnika su nepromjenjive tijekom trajanja ugovora. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti (primjerice troškovi prijevoza, dostave i ostalo).

Ponuditelj je dužan ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku Troškovnika, te cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, na način kako je to određeno Troškovnikom. 
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu i u troškovniku, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.
31. Valuta ponude:
Cijena ponude izražava se u hrvatskim kunama.
32. Kriterij za odabir ponude:
Temeljem članka 283. ZJN 2016, kriterij za odabir ponude u ovom postupku javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Kao kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije određuje se:

A. Cijena iskazana u ponudi (C) koja se ocjenjuje s relativnim ponderom 70%

B. Duljina jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka (JR) s relativnim ponderom 15%
C. Stručno iskustvo angažiranog osoblja (SI), odnosno predviđenog glavnog /inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe s relativnim ponderom 15%

Radi lakšeg računanja svakom kriteriju prema njegovom relativnom značaju dodijeliti će se broj bodova zaokružen na dvije decimale:

- Cijena iskazana u ponudi koja se ocjenjuje čini 70 bodova 

- Duljina jamstvenog za otklanjanje nedostataka roka čini 15 bodova

- Stručno iskustvo angažiranog osoblja čini 15 bodova

Formula po kojoj se izračunava ekonomski najpovoljnija ponuda je:

T = C + JR + SI
T = ukupan broj bodova

C = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

JR = broj bodova koji je ponuda dobila za duljinu jamstvenog roka
SI = broj bodova koji je ponuda dobila za stručno iskustvo angažiranog osoblja

A. CIJENA 70%

Maksimalni broj bodova dodijelit će se ponudi s najnižom cijenom. Ovisno o najnižoj cijeni ponude ostale ponude će dobiti manji broj bodova, sukladno slijedećoj formuli:

C = NC/CP * 70
C – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu 

NC – najniža cijena ponuđena u postupku nabave

CP – cijena ponude koja je predmet ocjene

70 – maksimalni broj bodova

Obzirom da naručitelj ne može koristiti pravo na pretporez, uspoređivat će se cijene ponuda   

s porezom na dodanu vrijednost.

B. DULJINA JAMSTVENOG ROKA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA 15% 

Minimalno trajanje jamstva je 24 mjeseca. Nuđeno jamstvo mora biti izraženo u mjesecima.
Maksimalno trajanje jamstva je 60 mjeseci te ukoliko ponuditelj ponudi u svojoj ponudi jamstveni rok duži od maksimalnog smatrati će se da je ponuđen maksimalni rok od 60 mjeseci.

Ponuditelj u ponudi dostavlja Izjavu o duljini trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (Prilog 7.). Jamstvo se odnosi na sve izvedene radove i ugrađenu opremu.

Ukoliko ponuditelj u svojoj ponudi ne dostavi traženu izjavu, prilikom pregleda i ocjene     ponude uzet će se da nudi minimalno trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka te će ostvariti 0 bodova, ali ponuda  neće biti odbijena.

Ovisno o duljini jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka ponude će dobiti bodove sukladno slijedećoj skali bodova:

1. Jamstveni rok  25-36 mjeseci -            5 bodova

2. Jamstveni rok  37-48 mjeseci -            10 bodova

3. Jamstveni rok  49-60 mjeseci -            15 bodova

C. STRUČNO ISKUSTVO ANGAŽIRANOG OSOBLJA, ODNOSNO PREDVIĐENOG GLAVNOG INŽENJERA/INŽENJERA GRADILIŠTA U SVOJSTVU ODGOVORNE OSOBE 15%
Naručitelj kao treći kriteriji određuje stručno iskustvo (članak 284. stavak 2. ZJN 2016.) angažiranog osoblja za potrebe izvršenja Ugovora, odnosno od ponuditelja predloženog glavnog/inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe sukladno važećem Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i važećem Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) za potrebe izvršenja Ugovora. Ovaj kriteriji obuhvaća stručno iskustvo navedene osobe iz razloga što njegova kvaliteta može značajno utjecati na razinu uspješnosti izvršenja Ugovora u zadanim rokovima i zadanoj razini kvalitete. 

Traženo stručno iskustvo se odnosi na iskustvo u vođenju građenja, u svojstvu odgovorne osobe glavnog/inženjera gradilišta tlačne distribucijske mreže cjevovoda, minimalne duljine tlačne mreže 2 km sa građevinom za zahvat vode (crpna stanica ili zdenac) unutar građenja građevine sustava javnog navodnjavanja ili sustava javne vodoopskrbe (u daljnjem tekstu: Projekt).

Napomena: Rekonstrukcija građevine (pojam definiran u Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, članak 3. st. 1. točka 19.) podrazumijeva i biti će prihvatljiva isključivo i jedino ako je za istu ishođena građevinska dozvola. Iskustvo za vođenje radova na sanaciji/obnovi/održavanju i sl. građevina/objekata neće biti prihvatljivi.

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru ovog kriterija je 15,00 bodova.

Ponuditelj koji nema niti jednu referencu ostvarit će 0 bodova po ovome kriteriju, ali njegova ponuda neće biti odbijena.

Ukoliko ponuditelj u svojoj ponudi ne dostavi navedeni obrazac, prilikom pregleda i ocjene ponude, ponuda neće biti odbijena, ali ostvarit će 0 bodova po ovom kriteriju.
Stručno iskustvo predložene osobe se boduje sukladno tablici u nastavku:

	Broj Projekata na kojima je osoba obavljala poslove glavnog inženjera/inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe
	Broj bodova

	1 Projekt
	5 bodova

	2 Projekta
	10 bodova

	3 Projekta
	15 bodova


Ponuditelj u ponudi dostavlja popunjeni obrazac referenci koji se nalazi u Prilogu 9. ove DoN. Uz popunjen obrazac referenci ponuditelj u ponudi dostavlja dokaz upisanog u obrazac u obliku potvrda druge ugovorne strane, rješenja o imenovanju ako je u istima navedeno trajanje izvedbe Projekta, izjave poslodavca ili drugi dokument iz kojeg se može utvrditi/dokazati da je obavljao tražene poslove za Projekt.
Navedena osoba na osnovu koje je odabrani ponuditelj/Izvođač ostvario bodove, mora biti i imenovana za obavljanje tih poslova za potrebe izvršenja Ugovora. U slučaju potrebe za zamjenom te osobe u tijeku provedbe Ugovora, odabrani ponuditelj/Izvođač mora predložiti Naručitelju novu osobu koja u potpunosti mora zadovoljiti minimum ostvarenih bodova kao i osoba koju mijenja. 

33. Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda:
Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Dokumenti iz ponude mogu biti i na nekom drugom jeziku, ali se u tom slučaju obavezno prilaže i prijevod na hrvatskom jeziku.

Ako je bilo koji drugi dokument ponuditelja, izdan na stranom jeziku, a ovom dokumentacijom o nabavi nije drukčije određeno, ponuditelj ga mora dostaviti zajedno s prijevodom na hrvatski jezik (odnosi se i na ažurirane popratne dokumente). 

Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice.

34. Rok valjanosti ponude:

Rok valjanosti ponude je 5 mjeseci dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj obvezan je prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraćem od pet dana.
35. Ponuda dostavljena elektroničkim sredstvom komunikacije putem EOJN RH:
Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.

VII. OSTALE ODREDBE
36. Podaci o terminu obilaska lokacije:

Svim gospodarskim subjektima omogućen je obilazak mjesta izvođenja radova od dana objave poziva na nadmetanje u EOJN RH zaključno sa danom koji prethodi danu isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na kontakt osobama: 

· Marko Blagus, telefon: 098/ 868-741, e-mail:  marko.blagus@vode.hr ili

· Silva Wendling, telefon: 098/ 427-217, e-mail:  silva.wendling@obz.hr.

Obilazak mjesta izvođenja radova nije uvjet za predaju ponude.

37. Norme osiguranja kvalitete ili norme upravljanja okolišem:
Nije primjenjivo.

38. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata:
Zajednica gospodarskih subjekata (fizičke ili pravne osobe, uključujući podružnice, ili javna tijela ili zajednice tih osoba ili tijela) je svako privremeno udruživanje gospodarskih subjekata koje na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.
Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice gospodarskih subjekata, kako je određeno obrascem Elektroničkog oglasnika javne nabave, uz obveznu naznaku člana zajednice gospodarskih subjekata koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem. 

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata pod uvjetima određenim točkom 25. DoN (Članci 273. 274. 275. 276. 277. i 278. ZJN 2016.).

Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice gospodarskih subjekata za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica gospodarskih subjekata ne odredi drugačije. 
U ponudi zajednice gospodarskih subjekata mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice gospodarskih subjekata.
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svi članovi zajednice gospodarskih subjekata moraju dostaviti zaseban E-ESPD i pojedinačno dokazati nepostojanje okolnosti iz točke 21. (i 22., ukoliko je primjenjivo) DoN.
39. Odredbe koje se odnose na podugovaratelje:
39.1. Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:

- navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili   

  postotni udio)

- navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)

- dostaviti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelja
Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost izvođača za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

39.2. Izvođač može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor

- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije

- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor. 

Uz navedene zahtjeve iz ove podtočke, izvođač javnom naručitelju dostavlja podatke i dokumente iz podtočke 39.1. DoN za novog podugovaratelja.

39.3. Javni naručitelj ne smije odobriti zahtjev izvođača:

- u slučaju iz podtočke 39.2., prve i druge alineje, ako se izvođač u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje

- u slučaju iz podtočke 39.2., treće alineje, ako se izvođač u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a izvođač samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

39.4. Podatci o imenovanim podugovaratelja (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja i dijelovi ugovora koje će oni izvršavati (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio) su obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi.

Javni naručitelj je obvezan neposredno plaćati podugovarateljima, u slučaju kada se dio ugovora daje u podugovor. Izvođač mora svom računu priložiti račune svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.
Svaki podugovaratelj (podizvođač) mora dokazati nepostojanje okolnosti iz točke 21. DoN.
40. Jamstva: 
21.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude : 
Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12 i 82/17) i Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12 i 82/17), bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29., stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) u apsolutnom iznosu 500.000,00 kuna.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, traženo jamstvo za ozbiljnost ponude može dostaviti jedan član zajednice za sve ili svaki član zajednice može dostaviti jamstvo za svoj dio garancije. Ako jamstvo dostavlja jedan član zajednice gospodarskih subjekata za sve, dužnik može biti bilo koji član zajednice, dok ostali članovi zajednice moraju biti navedeni kao jamci platci (Na obrascu zadužnice i bjanko zadužnice na drugoj stranici omogućen je upis jamaca plataca i stoji izjava jamca platca: „da je suglasan da se radi naplate tražbine vjerovnika iz te zadužnice/bjanko zadužnice zaplijene svi njegovi računi kod banaka, te da se novac s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u zadužnici/bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku/isplaćuje vjerovniku.“).
Jamstvo za ozbiljnost ponude će se naplatiti u slučaju odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016, neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora i nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. 

Rok valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude mora biti sukladno roku valjanosti ponude, a gospodarski subjekt može dostaviti i jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.
Ako istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. 

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku. Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.). 

Izvornik jamstva za ozbiljnost ponude dostavlja se odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku, poštom ili dostavom u zatvorenoj omotnici na kojoj su navedeni podaci sukladno točki 28. Dokumentacije. 

Javni naručitelj obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana od potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
21.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obveza:

Izvođač je dužan u roku od 30 dana od dana obostranog potpisa ugovora naručitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10 % (deset posto) ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednost, u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12 i 82/17) i Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12 i 82/17), bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, traženo jamstvo za ozbiljnost ponude može dostaviti jedan član zajednice za sve ili svaki član zajednice može dostaviti jamstvo za svoj dio garancije. Ako jamstvo dostavlja jedan član zajednice gospodarskih subjekata za sve, dužnik može biti bilo koji član zajednice, dok ostali članovi zajednice moraju biti navedeni kao jamci platci (Na obrascu zadužnice i bjanko zadužnice na drugoj stranici omogućen je upis jamaca plataca i stoji izjava jamca platca: „da je suglasan da se radi naplate tražbine vjerovnika iz te zadužnice/bjanko zadužnice zaplijene svi njegovi računi kod banaka, te da se novac s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u zadužnici/bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku/isplaćuje vjerovniku.“).
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza i nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. 

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora važeće je do primopredaje objekta i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Neiskorišteno jamstvo naručitelj će vratiti izvođaču nakon primopredaje objekta i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
21.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete:
Izvođač je dužan u roku od 30 dana od primopredaje objekta naručitelju predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% (deset posto) vrijednosti izvršenog ugovora (ukupno isplaćenog iznosa) bez poreza na dodanu vrijednost, u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12 i 82/17) i Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12 i 82/17), bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).

Trajanje jamstva ovisi o ponudi odabranog ponuditelja, a minimalna duljina trajanja jamstva je 24 mjeseca.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, traženo jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku može dostaviti jedan član zajednice za sve ili svaki član zajednice može dostaviti jamstvo za svoj dio garancije. Ako jamstvo dostavlja jedan član zajednice gospodarskih subjekata za sve, dužnik može biti bilo koji član zajednice, dok ostali članovi zajednice moraju biti navedeni kao jamci platci (Na obrascu zadužnice i bjanko zadužnice na drugoj stranici omogućen je upis jamaca plataca i stoji izjava jamca platca: „da je suglasan da se radi naplate tražbine vjerovnika iz te zadužnice/bjanko zadužnice zaplijene svi njegovi računi kod banaka, te da se novac s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u zadužnici/bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku/isplaćuje vjerovniku.“).
Naručitelj će obavijestiti Izvođača o svim nedostacima prije isteka razdoblja odgovornosti za nedostatke. Razdoblje odgovornosti za nedostatke biti će produljeno za vrijeme koliko je potrebno da se otklone uočeni nedostaci.

Nakon svake obavijesti o nedostatku, Izvođač mora otkloniti prijavljeni nedostatak u roku koji je naveden u obavijesti Naručitelja.

Ako Izvođač nije otklonio nedostatak u roku, Naručitelj će procijeniti trošak otklanjanja nedostatka i Izvođač će platiti taj iznos. Ukoliko Izvođač ne plati traženi iznos, Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, odnosno u razdoblju odgovornosti za nedostatke.

Neiskorišteno jamstvo naručitelj će vratiti izvođaču nakon proteka ponuđenog jamstvenog roka.
21.4. Novčani polog:

Sukladno članku 214. stavku 4. ZJN 2016, neovisno o sredstvima jamstva iz ove točke koje je javni naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu. 

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata naručitelj će prihvatiti uplatu novčanog pologa jednog člana zajednice te tada uplata u opisu mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata i navod o kojem jamstvu se radi ili da svaki član zajednice gospodarskih subjekata izvrši uplatu za svoj dio garancije.
Novčani polog može se uplatiti na: 

IBAN:HR2423600001800014000
MB:   02759489
OIB:  10383308860
RKP: 33626
Banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb
Korporativni centar Osijek
Ribarska 4, 31 000 Osijek
Model: HR68

Poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja

21.5. Jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti:
Izvođač je obvezan ugovoriti osiguranje gradilišta i radova za vrijeme izvođenja radova i osiguranje od odgovornosti prema trećima, koje pokriva bilo kakvu štetu radnika Izvođača ili trećih osoba za slučaj nesreće sve do datuma primopredaje radova. 
Jamstvo se dostavlja Naručitelju u roku od 30 dana od dana uvođenja u posao u obliku police osiguranja za osiguranje za odgovornost iz djelatnosti za sve pogonske i ne pogonske rizike, bez franšize, do svote prvog rizika sa minimalnim iznosom pokrića po osiguranom slučaju u visini od 10 % ugovorne cijene bez PDV-a. Polica osiguranja mora trajati i biti važeća sve vrijeme za koje se predviđa trajanje ugovora. Ukoliko dostavljena polica osiguranja ističe prije tog roka, Izvođač mora dostaviti izjavu kojom izjavljuje da će odmah po isteku stare police sklopiti novu policu s najmanje istim uvjetima. Ovo jamstvo će se vinkulirati za vrijeme izvođenja radova do uredne primopredaje radova u korist Naručitelja. Izvođač je obvezan uz policu dostaviti i dokaz o uplaćenoj premiji ili rati osiguranja.
22. Datum, vrijeme i mjesto dostave jamstva i javnog otvaranja ponuda:
Ponuditelji su dužni ponude dostaviti predajom u Elektronički oglasnik javne nabave, a dijelove ponude koji se dostavljaju odvojeno predati sukladno točki 28. DoN zaključno __. _____ 2021. godine do __:__ sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se __. _____ 2021. godine u __:__ sati u prostorijama Službe za javnu nabavu, Kapucinska 40/II, Osijek.  

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.

Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu  i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje (Prilog 1. DoN) predati članovima Stručnog povjerenstva za javnu nabavu neposredno prije javnog otvaranja ponuda.
23. Dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima:
Javni naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno izvršiti povrat novčanog pologa u roku od deset dana od potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno od dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
24.  Uvjeti za izvršenje ugovora:
24.1. Pridržavanje primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava

U skladu s člankom 4. stavkom 4. ZJN 2016, gospodarski subjekt obvezan tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.
24.2. Prijedlog ugovora o javnoj nabavi
Prijedlog ugovora  je sastavni dio DoN (Prilog 8.).

Nakon proteka roka mirovanja naručitelj će pozvati odabranog ponuditelja da potpiše ugovor ili mu isti proslijediti na potpis, ovisno o dogovoru. Ugovorne strane su dužne potpisati ugovor o javnoj nabavi u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru. U slučaju da odabrani ponuditelj ne ispuni navedenu obvezu, naručitelj će smatrati kako je ponuditelj odbio potpisati ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude temeljem članka 214. stavka 1. točke 1. ZJN 2016. U navedenom slučaju, Naručitelj će pristupiti ponovnom rangiranju ponuda, u skladu s člankom 307. stavkom 7. ZJN 2016.
24.3. Primjena trgovačkih običaja
Naručitelj tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi neće primjenjivati trgovačke običaje (uzance).
24.4. Izmjene ugovora
Javni naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama članaka 315. – 320. ZJN 2016.
25. Podaci o tijelima od kojih natjecatelj ili ponuditelj može dobiti pravovaljanu informaciju o obvezama koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti radnoga mjesta i radne uvjete koje su na snazi u području na kojem će se izvoditi radovi i koje će biti primjenjive na radove koji se izvode za vrijeme trajanja ugovora:
Nije primjenjivo.

26. Rok za donošenje odluke o odabiru:
Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave iznosi najduže 90 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Naručitelj ovim putem pojašnjava kako je člankom 302.stavkom 4. utvrđeno da se odluka o odabiru donosi u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda, osim ako javni naručitelj u dokumentaciji o nabavi ne odredi duži rok.

Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju utvrđen je na temelju procjene naručitelja da uz druge postupke javne nabave koje provodi i iskustva iz prethodno provedenih postupaka javne nabave u kojima je pristiglo puno ponuda, te s obzirom na zakonom utvrđene obveze u postupku pregleda i ocjene do donošenja odluka temeljem ZJN 2016 naručitelj treba duži vremenski period za izvršenje svih gore navedenih obaveza. 
Sukladno članku 301. stavku 5. točki 2. ZJN 2016 Odluku o odabiru ili odluku o poništenju javni naručitelj će bez odgode dostaviti svakom ponuditelju putem EOJN RH.

Dostava odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave smatra se dostavljenom istekom dana javne objave.

27. Rok, način i uvjeti plaćanja:
Naručitelj će izvedene radove platiti temeljem ispostavljenih računa, privremenih situacija koji moraju odgovarati ugovorenim jediničnim cijenama i prema stvarno izvedenim količinama koje će biti obračunate na temelju izrađene građevinske knjige i ovjerene od strane nadzornog inženjera, a putem privremenih odnosno okončane situacije u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere privremene i/ili okončane situacije od strane nadzornog inženjera.

Izvođač situaciju ispostavlja i dostavlja nadzornom inženjeru/glavnom nadzornom inženjeru do 5-og u mjesecu za radove izvedene u prethodnom mjesecu koji je ovjerava u roku od 10 dana od primitka, te je zatim dostavlja voditelju projekta imenovanom od strane komisionara. komisionar je u obvezi ovjeriti dostavljenu situaciju u roku od 10 dana od primitka te je odmah po ovjeri dostaviti naručitelju. naručitelj je dužan u roku od 10 dana od primitka situacije istu ovjeriti i platiti neprijeporni dio u roku do 10 dana od ovjere, a najkasnije u roku do 30 dana od primitka iste, o čemu je obvezan odmah po plaćanju obavijestiti komisionara. 

Okončana situacija se ispostavlja nakon što Nadzorni inženjer po završetku građenja preda naručitelju na trajno čuvanje paricu (presliku) uvezanoga građevinskog dnevnika, obavljenog tehničkog pregleda i dostavljenog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
Plaćanje po okončanoj situaciji izvršit će se u roku od 30 (trideset) dana od dana uspješno obavljene primopredaje, na IBAN izvođača/članova zajednice gospodarskih subjekata/ podugovaratelja. 

Naručitelj ima pravo prigovora na privremenu ili okončanu situaciju ukoliko utvrdi nepravilnosti te pozvati izvođača da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.
Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) naručitelj je obvezan zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.
28. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima:
Svaki gospodarski subjekt koji izvodi radove mora posjedovati sva potrebna ovlaštenja sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19). Točnije, ukoliko neki gospodarski subjekt izvodi radove na građevini, isti mora poštivati odredbe predmetnog zakona te će naručitelj uvjete propisane gore navedenim zakonom tražiti od svakog gospodarskog subjekta, jer je to važan zakonski preduvjet za izvođenje radova. Napominjemo da se određena dozvola/ovlaštenje zahtijeva samo za one gospodarske subjekte/ članove zajednice gospodarskih subjekata/ podugovaratelje koji izvršavaju dio predmeta nabave za koji je nužna ta dozvola/ovlaštenje.
47.1.a)Temeljem članka 29. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) radove na građevini može izvoditi pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja. 

Dokumenti kojima odabrani gospodarski subjekt/ ponuditelj dokazuje da ispunjava zahtjeve koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima iz ove točke:
PRAVNA OSOBA S NASTANOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

- Ukoliko je odabrani ponuditelj pravna osoba koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj odnosno osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, sukladno članku 29. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), dostavlja:

· upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar Republike Hrvatske 

STRANE OSOBE ovaj uvjet ispunjavaju sukladno Glavi VIII. Zakona  o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
Preporuka stranim gospodarskim subjektima: 
Pogledati internetske stranice https://mgipu.gov.hr/UserDocsImages/8178
47.1.b) Sukladno čl. 30. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), Izvođač mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog inženjera gradilišta i/ili voditelja radova, ovisno o radovima koje izvodi, osim u slučajevima iz članka 25.b stavka 3. predmetnog Zakona, u kojem slučaju sudjelovanje te osobe u građenju građevine koju gradi može osigurati sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji s drugim izvođačem koji izvodi radove na istoj građevini i ima zaposlenu takvu osobu.
Izvođač imenuje inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova u svojstvu osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove. Inženjer gradilišta, odnosno voditelj radova odgovoran je izvođaču za provedbu obveza iz članka 54. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Dokumenti kojima odabrani gospodarski subjekt/ ponuditelj dokazuje da ispunjava zahtjeve koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima iz ove točke:
· dokaz o zaposlenju inženjera gradilišta i/ili voditelja radova (Elektronički zapis o radnopravnom statusu stručnjaka) ili ugovor o poslovnoj suradnji s drugim izvođačem koji izvodi radove na istoj građevini, uz koji se dostavlja dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar Republike Hrvatske i dokaz o zaposlenju inženjera gradilišta i/ili voditelja radova (Elektronički zapis o radnopravnom statusu stručnjaka)
Napominjemo da u slučaju oslanjanja, odabrani ponuditelj mora radove koje će stručnjak izvoditi i podugovoriti s istim gospodarskim subjektom na kojeg se oslanja, obzirom da izmjenama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) više nije dopušteno angažirati stručnjake ugovorom o djelu i sl., već samo ugovorom o poslovnoj suradnji između dvije pravne osobe ili s fizičkom osobom obrtnikom. Isto je potvrdio DKOM odlukom (Klasa:UP/II-034-02/18-01/1052; Urbroj: 354-01/19-8 od 29. siječnja 2019.)
45.2. Inženjer gradilišta i/ili voditelj radova (uvjeti koje moraju ispunjavati nominirani stručnjaci iz točke 24.2. dokumentacije o nabavi):
Sukladno članku 29. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), Izvođač je dužan osigurati da pojedini rad obavlja osoba koja ima odgovarajuće stručne kvalifikacije.

Dokumenti kojima nominirani stručnjaci dokazuju da ispunjavaju zahtjeve koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima:

DRŽAVLJANI REPUBLIKE HRVATSKE

Inženjer gradilišta i/ili voditelj radova koji je državljanin Republike Hrvatske, sukladno člancima 24.,25.. te 25.a i 25.b Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) te članka 23. stavak 1. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19), dostavlja:

- dokaz da je završio preddiplomski sveučilišni studij i stekao akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ili stručni studij i stekao stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ako je tijekom cijelog svog studija stekao najmanje 180 ECTS bodova, odnosno koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekao odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima položen stručni ispit 

ili
- uvjerenja, odnosno potvrde nadležnih komora o upisu u imenik inženjera gradilišta/voditelja radova odgovarajuće struke. 

STRANE OSOBE ovaj uvjet ispunjavaju sukladno Glavi VIII. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19).

U svrhu dokazivanja ispunjenja uvjeta propisanih posebnim zakonom odabrani ponuditelj će dostaviti naručitelju preslike traženih potrebnih dokumenata nakon izvršnosti odluke o odabiru, a prije potpisa ugovora o javnoj nabavi. 
Ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi u propisanom roku tražene dokumente, smatra da je ponuditelj odustao od svoje ponude te će Naručitelj postupiti sukladno članku 307. stavku 7. ZJN 2016.

46. Rok za izjavljivanje žalbe na te naziv i adresa žalbenog tijela:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo. 

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, u pisanom obliku. 

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno naručitelju.

Žalba koja nije dostavljena naručitelju u roku žalbe smatra se nepravodobnom.

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno prednje navedenom, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. 

Žalba obvezno sadržava podatke navedene u članku 420. stavku 1. ZJN 2016.
47. Drugi podatci koje naručitelj smatra potrebnima:
47.1. Javni naručitelj može izmijeniti ili dopuniti DoN do isteka roka za dostavu ponuda
Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s DoN tijekom roka za dostavu ponuda.

Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka određenog za dostavu ponuda staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Javni naručitelj obvezan je produžiti rok za dostavu ponuda u sljedećim slučajevima:

- ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, iako pravodobno zatražene od strane gospodarskog subjekta, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka određenog za dostavu

- ako je dokumentacija o nabavi značajno izmijenjena

- ako EOJN RH nije bio dostupan u slučaju iz članka 239.  ZJN 2016.

U slučajevima iz alineje 1. i 2. prethodnog stavka, javni naručitelj produljuje rok za dostavu razmjerno važnosti dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene, a najmanje za deset dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje, a u slučaju iz alineje 3. javni naručitelj produljuje rok za dostavu za najmanje četiri dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

Javni naručitelj nije obvezan produljiti rok za dostavu ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene nisu bile pravodobno zatražene ili ako je njihova važnost zanemariva za pripremu i dostavu prilagođenih ponuda.

Javni naručitelj obvezan je o svakom produženju roka obavijestiti sve gospodarske subjekte na dokaziv način.
47.2. Dopune, pojašnjenja i nužne informacije sukladno članku 293. ZJN 2016
Sukladno članku 293. ZJN 2016, ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, javni naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku ne kraćem od pet dana. 
Takvo postupanje ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. 
Naručitelj će dopunjavanje, pojašnjenje i/ili upotpunjavanje ponude zatražiti putem sustava EOJN RH modul Pojašnjenja/upotpunjavanje elektronički dostavljenih ponuda.
Ponudbeni list, troškovnik i jamstvo za ozbiljnost ponude ne smatraju se određenim dokumentima koji nedostaju u smislu članka 293. ZJN 2016 te naručitelj ne smije zatražiti ponuditelja da iste dostavi tijekom pregleda i ocjene ponuda.
48. Tajnost podataka:  
Temeljem članka 52. stavka 1. ZJN 2016 gospodarski subjekt u postupku javne nabave smije na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta određene podatke označiti tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponude.

Ako je gospodarski subjekt neke podatke označio tajnima, obvezan je navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci označeni tajnima.

Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnom: cijenu ponude, troškovnik, katalog, podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude, javne isprave, izvatke iz javnih registara te druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom.

Naručitelj ne smije otkriti podatke dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta označili tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda i zahtjeva za sudjelovanje.

Dio ponude koji gospodarski subjekt na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta želi označiti tajnom (uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda) mora se dostaviti prilikom predaje ponude te prilikom pripreme ponude označiti tajnim i u sustavu EOJN RH-a i priložiti kao zaseban dokument, odvojeno od dijelova koji se ne smatraju tajnim. 
49. Izmjena, dopuna i odustajanje od ponude: 

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Prilikom izmjene ili dopune ponude automatski se poništava prethodno predana ponuda što znači da se učitavanjem ("upload") nove izmijenjene ili dopunjene ponude predaje nova ponuda koja sadržava izmijenjene ili dopunjene podatke. Učitavanjem i spremanjem novog uveza ponude u EOJN RH Naručitelju se šalje nova izmijenjena/dopunjena ponuda.
VIII. PRILOZI
PRILOG 1. - OVLAŠTENJE ZA ZASTUPANJE
(Memorandum ponuditelja) 

OSJEČKO- BARANJSKA ŽUPANIJA

PREDMET: Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda

Ovime ovlašćujemo svog predstavnika __________________________________________









(ime i prezime)

rođenog ______________________ u ____________________________ na radnom mjestu

(nadnevak rođenja)


(mjesto rođenja)

_____________________________________ da nas zastupa i sudjeluje u postupku javnog

(naziv radnog mjesta)

otvaranja ponuda u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti građenja sustava navodnjavanja (SN Budimci - Krndija), koje će se održati __. _____ 2021. godine u __:__ sati u prostorijama Službe za javnu nabavu, Kapucinska 40/II, Osijek.
U _____________, _________ 2021. godine.

ZA PONUDITELJA:
   
_____________________________________

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

Napomena: Ovlaštenje se predaje ovlaštenim predstavnicima naručitelja prije početka javnog otvaranja ponuda.
PRILOG 2. - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Projektna dokumentacija je zbog  velike obimnosti dostupna za preuzimanje na internetskim stranicama Osječko-baranjske županije na linku 

http://www.obz.hr/index.php/prethodno-savjetovanje-s-zainteresiranim-gospodarskim-subjektima
PRILOG 3. – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Tehničke specifikacije predmeta nabave dostupne su za preuzimanje putem Elektroničkog oglasnika javne nabave zajedno s DoN.

PRILOG 4. – TROŠKOVNICI

Troškovnik je dostupan za preuzimanje putem Elektroničkog oglasnika javne nabave zajedno s DoN.

PRILOG 5. – NACRTI
Nacrti su za preuzimanje putem Elektroničkog oglasnika javne nabave zajedno s DoN.
PRILOG 6. - e-ESPD
e-ESPD obrazac je prilog 5. DoN u .xml formatu i dostupan je za preuzimanje putem Elektroničkog oglasnika javne nabave zajedno s DoN.

PRILOG 7. – IZJAVA O DULJINI TRAJANJA JAMSTVA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
(Memorandum ponuditelja)








OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA


PREDMET:
 Izjava o duljini trajanja  jamstva za otklanjanje nedostataka



 u jamstvenom roku 
Kojom ja ________________________________________________ kao ovlaštena osoba za 




              (ime i prezime)

zastupanje gospodarskog subjekta ____________________________________ izjavljujem da 




                           (naziv gospodarskog subjekta/tvrtke)

navedena tvrtka nudi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u trajanju od _____ mjeseci na sve izvedene radove i ugrađenu opremu vezano za postupak javne nabave male vrijednosti građenja sustava navodnjavanja (SN Budimci - Krndija), evidencijski broj nabave NMV 11-21. 
U ______________, _________ 2021. godine. 
PRILOG 8. – PRIJEDLOG UGOVORA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, OIB: 10383308860, koju zastupa župan Ivan Anušić (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ),
HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, OIB: 28921383001, koju zastupa Generalni direktor mr.sc. Zoran Đuroković (u daljnjem tekstu: KOMISIONAR)
i

________________________________(u ime zajednice gospodarskih subjekata:_________________                          

________________________________________________________________ukoliko je primjenjivo) 

koje zastupa direktor _________________________________________(u daljnjem tekstu: IZVOĐAČ)

sklopili su sljedeći:

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI
građenja sustava navodnjavanja (SN Budimci - Krndija)
(broj: U-NMV 11-21)
I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovoga Ugovora je građenje sustava navodnjavanja (SN Budimci – Krndija).

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti građenja sustava navodnjavanja (SN Budimci Krndija), koji se vodi pod evidencijskim brojem NMV 11-21 NARUČITELJ je Odlukom o odabiru (KLASA:___________ URBROJ:________________ od__.____ 2021. godine) odabrao ponudu IZVOĐAČA oznake ______________ od ________  2021. godine kao ekonomski najpovoljniju ponudu sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

Članak 2.


Radovi iz članka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno tehničkom opisu i troškovniku iz Dokumentacije o nabavi, prema Glavnom projektu zajedničke oznake K42 te slijedećim MAPAMA:
MAPA 1 - PROJEKT VIŠE STRUKA

OPĆI DIO

ELEKTROPROJEKT, PROJEKTIRANJE, KONZALTING I INŽENJERING D. D., ULICA ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4, ZAGREB

Y3-K42.00.05-G01.1 
MAPA 2 - GRAĐEVINSKI PROJEKT
CRPNA STANICA I ZAHVAT VODE – GRAĐEVINSKI DIO
ELEKTROPROJEKT, PROJEKTIRANJE, KONZALTING I INŽENJERING D. D., ULICA ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4, ZAGREB I
GEOKOD D.O.O., NAŠIČKA 6, ZAGREB
G3-K42.01.05-G02.0 
MAPA 3 - STROJARSKI PROJEKT

CRPNA STANICA - STROJARSKI DIO

ELEKTROPROJEKT, PROJEKTIRANJE, KONZALTING I INŽENJERING D. D., ULICA ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4, ZAGREB

S3-K42.01.05-S03.0 
MAPA 4 - ARHITEKTONSKI PROJEKT

CRPNA STANICA - ARHITEKTONSKI DIO

ELEKTROPROJEKT, PROJEKTIRANJE, KONZALTING I INŽENJERING D. D., ULICA ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4, ZAGREB

A3-K42.01.05-G04.0 

MAPA 5 - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

CRPNA STANICA

ELEKTROPROJEKT, PROJEKTIRANJE, KONZALTING I INŽENJERING D. D., ULICA ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4, ZAGREB

E3-K42.01.05-E05.0 
MAPA 6 - GRAĐEVINSKI PROJEKT
TLAČNI CJEVOVOD I ENERGETSKI PRIKLJUČAK ZA NAPAJANJE CENTAR PIVOTA - GRAĐEVINSKI DIO

ELEKTROPROJEKT, PROJEKTIRANJE, KONZALTING I INŽENJERING D. D., ULICA ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4, ZAGREB

G3-K42.02.05-G06.1 
MAPA 7 - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

ENERGETSKI PRIKLJUČAK ZA NAPAJANJE CENTAR PIVOTA - ELEKTROTEHNIČKI DIO

ELEKTROPROJEKT, PROJEKTIRANJE, KONZALTING I INŽENJERING D. D., ULICA ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4, ZAGREB

E3-K42.00.05-E07.1
te izvedbenom projektu zajedničke oznake K42 te slijedećim MAPAMA:
MAPA 1 - CRPNA STANICA I ZAHVAT VODE - GRAĐEVINSKI DIO
ELEKTROPROJEKT, PROJEKTIRANJE, KONZALTING I INŽENJERING D. D., ULICA ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4, ZAGREB

G4-K42.01.06-G01.0
MAPA 2 - CRPNA STANICA – ARHITEKTONSKI DIO

ELEKTROPROJEKT, PROJEKTIRANJE, KONZALTING I INŽENJERING D. D., ULICA ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4, ZAGREB

A4-K42.01.06-G02.0

MAPA 3 - CRPNA STANICA – STROJARSKI DIO

ELEKTROPROJEKT, PROJEKTIRANJE, KONZALTING I INŽENJERING D. D., ULICA ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4, ZAGREB

S4-K42.01.06-S05.0

MAPA 4 - CRPNA STANICA – ELEKTROTEHNIČKI DIO

ELEKTROPROJEKT, PROJEKTIRANJE, KONZALTING I INŽENJERING D. D., ULICA ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4, ZAGREB

E4-K42.01.06-E03.0

MAPA 5 - TLAČNI CJEVOVOD I ENERGETSKI PRIKLJUČAK ZA NAPAJANJE CENTAR PIVOTA - GRAĐEVINSKI DIO

ELEKTROPROJEKT, PROJEKTIRANJE, KONZALTING I INŽENJERING D. D., ULICA ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4, ZAGREB

G4-K42.02.06-G04.0
MAPA 6 - ENERGETSKI PRIKLJUČAK ZA NAPAJANJE CENTAR PIVOTA - ELEKTROTEHNIČKI DIO

ELEKTROPROJEKT, PROJEKTIRANJE, KONZALTING I INŽENJERING D. D., ULICA ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4, ZAGREB

E4-K42.00.06-E06.0
Geodetski poslovi sukladno pripadajućem troškovniku, moraju se povjeriti pravnoj osobi registriranoj za obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18).

IZVOĐAČ mora tijekom izvršenja ugovora imati na raspolaganju osobu koja će obavljati poslove koordinatora sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18), Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) i Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14).

Ukoliko IZVOĐAČ nije ovlašten za neke poslove, kao što su određena ispitivanja, mjerenja, kontrole i sl., u obvezi je povjeriti iste ovlaštenim osobama sukladno posebnim propisima.
II. NAČELA, JEZIK I PRAVO UGOVORA

Članak 3.

IZVOĐAČ potpisom ovoga Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnička složenost radova.

IZVOĐAČ se potpisom ovoga Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova. 

Ugovorne strane su dužne pridržavati se načela savjesnosti i poštenja, surađivati radi potpunog i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdržati se od postupka kojim se može drugome prouzročiti šteta.

Ugovorne strane dužne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s pažnjom koja se u pravnom prometu zahtijeva u odgovarajućoj vrsti obveznih odnosa (pažnja dobrog gospodarstvenika, odnosno pažnja dobrog domaćina).

IZVOĐAČ je dužan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

IZVOĐAČ je obvezan tijekom izvršenja ovoga ugovora pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.
Gospodarski subjekti na čiju se sposobnost IZVRŠITELJ oslonio radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti solidarno je odgovoran za izvršenje ugovora. (ukoliko je primjenjivo).

Članak 4.

Jezik Ugovora je hrvatski, mjerodavno pravo je hrvatsko. 
Sva komunikacija, kako usmena tako i pismena, između KOMISIONARA, NARUČITELJA i IZVOĐAČA te njihovih predstavnika, tijekom cijelog vremena trajanja Ugovora, odvijat će se isključivo na hrvatskom jeziku. Ukoliko je dokumentacija, koju su ugovorne strane sukladno Ugovoru dužne razmijeniti, u izvorniku izrađena na jeziku različitom od jezika Ugovora, dokument se dostavlja zajedno s prijevodom na jezik Ugovora o trošku ugovorne strane koja je dokument dužna dostaviti.
Korespondencija između ugovornih strana obavljat će se pisanim putem dostavljanjem pismena neposredno na adresu sjedišta druge ugovorne strane, preporučenom pošiljkom, telefaksom ili putem elektroničke pošte uz potvrdu o primitku. Ugovorne strane suglasne su da će se dostava smatrati uredno izvršenom danom neposrednog primitka iste kod odgovarajuće ugovorne strane kako je ista navedena u zaglavlju ovog Ugovora, odnosno na novu adresu o kojoj je jedna ugovorna strana uredno obavijestila drugu ugovornu stranu, odnosno na adresu ugovorne strane upisanu u sudskom ili drugom odgovarajućem registru. 

III. CIJENA 

Članak 5.

Ugovorna cijena za radove iz članka 1. ovoga Ugovora je:
              ________________________________________________ kuna

                         PDV 25%   _______________________________________________kuna

Ukupno: ________________________________________________kuna

 (slovima: __________________________________________________________________)

IV. UVJETI PLAĆANJA

Članak 6.

NARUČITELJ će izvedene radove, uz prethodnu potvrdu KOMISIONARA, platiti temeljem ispostavljenih računa, privremenih situacija koji moraju odgovarati ugovorenim jediničnim cijenama koje su nepromjenjive za vrijeme trajanja ovoga Ugovora i prema stvarno izvedenim količinama koje će biti obračunate na temelju izrađene građevinske knjige i ovjerene od strane nadzornog inženjera/glavnog nadzornog inženjera.

IZVOĐAČ situaciju ispostavlja i dostavlja nadzornom inženjeru/glavnom nadzornom inženjeru do 5-og u mjesecu za radove izvedene u prethodnom mjesecu koji je ovjerava u roku od 10 dana od primitka, te je zatim dostavlja voditelju projekta imenovanom od strane KOMISIONARA. KOMISIONAR je u obvezi ovjeriti dostavljenu situaciju u roku od 10 dana od primitka te je odmah po ovjeri dostaviti NARUČITELJU. NARUČITELJ je dužan u roku od 10 dana od primitka situacije istu ovjeriti i platiti neprijeporni dio u roku do 10 dana od ovjere, a najkasnije u roku do 30 dana od primitka iste, o čemu je obvezan odmah po plaćanju obavijestiti KOMISIONARA. 

Okončana situacija se ispostavlja nakon što Nadzorni inženjer/glavni nadzorni inženjer po završetku građenja preda NARUČITELJU na trajno čuvanje paricu (presliku) uvezanoga građevinskog dnevnika, završenog tehničkog pregleda, potpisa konačnog obračuna i dostavljenog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
Plaćanje po okončanoj situaciji izvršit će se u roku od 30 (trideset) dana od dana uspješno obavljene primopredaje građevine, na IBAN IZVOĐAČA/članova zajednice gospodarskih subjekata/ podizvođača. 

NARUČITELJ ima pravo prigovora na privremenu ili okončanu situaciju ukoliko utvrdi nepravilnosti te pozvati IZVOĐAČA da uočene nepravilnosti otkloni i objasni u primjerenom roku koji odredi NARUČITELJ. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je NARUČITELJ zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.
Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) NARUČITELJ je obvezan zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

V. OBVEZE KOMISIONARA

Članak 7.

KOMISIONAR je obvezan:

· imenovati Tim za provedbu Projekta te o tome obavijestiti NARUČITELJA, IZVOĐAČA i ostale sudionike u gradnji;
· imenovati Voditelja projekta u okviru imenovanja Tima za provedbu Projekta, te o tome obavijestiti NARUČITELJA, IZVOĐAČA i ostale sudionike u gradnji;
· upravljati projektom gradnje sukladno važećim propisima, ugovorom o komisionom vođenju projekta i ovim Ugovorom;
· davati putem Voditelja projekta potrebna odobrenja za izvršenje Ugovora;
· redovito ovjeravati i dostavljati NARUČITELJU uredne situacije (privremene i okončanu) IZVOĐAČA na ovjeru i plaćanje sukladno odredbama ovog Ugovora;
· aktivno sudjelovati na tehničkom pregledu i primopredaji građevine.
VI. OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 8.

IZVOĐAČ je obvezan:

· započeti s radovima sa danom uvođenja u posao;

· izvesti radove, u opsegu definiranom Ugovorom i u rokovima definiranim Ugovorom prema važećim standardima i tehničkim normama određenima u Glavnom projektu, Izvedbenom projektu, u skladu sa pravilima struke, važećim propisima koji se odnose na ugovorene radove i odredbama ovoga Ugovora;

· imenovati Glavnog inženjera gradilišta/Inženjera gradilišta/Voditelja radova te o tome obavijestiti NARUČITELJA i KOMISIONARA; 

· osigurati da je Glavni inženjer gradilišta/Inženjer gradilišta/Voditelj radova prisutan na gradilištu tijekom cijelog trajanja izvođenja radova;

· svakodnevno voditi građevinski dnevnik;

· ažurno obračunavati izvedene radove putem građevinske knjige te istu dopuniti odgovarajućim obračunskim nacrtima;

· poduzimati pravodobno i potpuno mjere za sigurnost radova, opreme, materijala, ljudi, prometa i susjednih objekata te o poduzetim mjerama odmah izvijestiti Nadzornog inženjera/Glavnog nadzornog inženjera, Koordinatora zaštite na radu i Voditelja projekta;

· snositi štetu za koju je odgovoran, a koja nastane radnicima Izvođača i trećim osobama uslijed izvođenja radova;

· ugraditi materijale i opremu koji imaju ateste (potvrda o kvaliteti) od koje zavisi sigurnost, funkcionalnost  i trajnost izvedenih radova, ugrađene opreme i ugrađenog materijala;

· upozoriti KOMISIONARA i NARUČITELJA putem Nadzornog inženjera/Glavnog nadzornog inženjera i Voditelja projekta na sve nedostatke tehničke dokumentacije najkasnije u roku u 10 dana od dana uvođenja u posao, a u suprotnom gubi pravo na isticanje prigovora na tehničku dokumentaciju 

· ako ustanovljeni nedostaci u tehničkoj dokumentaciji ugrožavaju živote, zdravlje ljudi, promet ili susjedne objekte, dužan je obustaviti daljnje izvođenje radova i poduzeti sve potrebne mjere da se nedostaci uklone;

· dostaviti Voditelju projekta i Nadzornom inženjeru/Glavnom nadzornom inženjeru na odobrenje  Vremenski plan do dana uvođenja u posao, a najkasnije u roku od 10  dana od dana uvođenja u posao, redovito ga ažurirati sukladno stvarnoj dinamici izvođenja radova te ga ažuriranog dostavljati na odobrenje Voditelju projekta i Nadzornom inženjeru/Glavnom nadzornom inženjeru u inetrvalima sukladno dogovoru s istima;

· izvoditi radove prema odobrenom Vremenskom planu; 

· pravodobno ispostavljati uredne situacije (privremene i okončanu) u skladu s odredbama ovog Ugovora; 

· nakon završetka radova do potpune funkcionalnosti, o tome dostaviti pisanu obavijest NARUČITELJU i KOMISIONARU s izjavom da je građevina s potrebnom dokumentacijom spremna za provedbu tehničkog pregleda od strane nadležnog tijela sukladno važećem Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i važećem Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19);

· otkloniti sve evidentirane nedostatke radova u primjerenom roku bez odlaganja;

· aktivno sudjelovati u tehničkom pregledu građevine od strane nadležnog tijela i postupiti u skladu s odredbama zapisnika o tehničkom pregledu građevine, a koje se odnose na IZVOĐAČA;

· radove, odnosno građevinu predati NARUČITELJU, u skladu s odredbama ovoga Ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju važeći propisi o gradnji;

· pridržavati se svih pozitivnih važećih propisa Republike Hrvatske kojima je regulirana zaštita okoliša i prirode;
· u slučaju potrebe za izvođenjem više radova, zastati s radovima i predložiti sklapanje dodatka Ugovoru Nadzornom inženjeru koji će utvrditi opravdanost prijedloga i ukoliko utvrdi da je prijedlog opravdan dostaviti prijedlog izvođača i svoje mišljenje NARUČITELJU
· u slučaju potrebe za izvođenjem dodatnih nepredviđenih radova, predložiti izvođenje istih Nadzornom inženjeru koji će utvrditi opravdanost prijedloga i ukoliko utvrdi da je prijedlog opravdan dostaviti prijedlog izvođača i svoje mišljenje Naručitelju;

· surađivati i dijeliti lokaciju s drugim izvođačima (ako je primjenjivo), javnim vlastima, komunalnim službama i KOMISIONAROM, prema uputama i nalozima Voditelja projekta 
· u slučaju bilo kakvih odštetnih zahtjeva trećih osoba prema KOMISIONARU i/ili NARUČITELJU, a koji proizlaze iz izvršenja obveza IZVOĐAČA po ovome Ugovoru, takve zahtjeve u cijelosti preuzeti na sebe;
· ukoliko se tijekom izvođenja radova otkriju predmeti od povijesnog ili nekog drugog značenja ili značajne vrijednosti, izvijestiti Nadzornog inženjera i Voditelja projekta o takvim otkrićima i postupiti prema uputama Nadzornog inženjera;
· snositi sve troškove privremenog prava prolaza koja su mu potrebna, uključivo i one za pristup na gradilište;

· upozoriti KOMISIONARA putem Voditelja projekta i Nadzornog inženjera, što je ranije moguće, a najkasnije u roku od 14  dana od kada je znao ili mogao znati za promjenu okolnosti ili moguće događaje ili okolnosti u budućnosti, koji bi mogli negativno utjecati na kvalitetu radova, povećati Ugovornu cijenu ili odgoditi rok dovršetka izvođenja radova, a u suprotnom gubi pravo na bilo kakvo potraživanje. Voditelj projekta može zahtijevati od IZVOĐAČA da napravi procjenu utjecaja takvih događaja ili promijenjenih okolnosti na Ugovornu cijenu i rok dovršetka izvođenja radova. IZVOĐAČ će procjenu izvršiti u što kraćem razumno mogućem roku. IZVOĐAČ nema pravo na dodatnu isplatu za troškove koji su se mogli izbjeći pravovremenim upozorenjem;
· u cilju dokaza kvalitete materijala, opreme, materijala i izvedenih radova o svom trošku obavljati potrebna prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u važećim standardima te tehničkim propisima, Glavnim projektom, Izvedbenim projektom i Tehničkim specifikacijama. Izvođač ne smije upotrebljavati materijale, poluproizvode i proizvode bez prethodnog pisanog odobrenja Nadzornog inženjera upisanog u građevinski dnevnik;
· obavljati i druge pripadne radnje uređene ovim Ugovorom te svim primjenjivim važećim propisima za djelatnost gradnje građevina, a koje se odnose na IZVOĐAČA. 
VII. UVOĐENJE U POSAO

Članak 9.

NARUČITELJ se obvezuje prijaviti početak građenja nadležnom tijelu graditeljstva i o tome obavijestiti ostale sudionike u gradnji, predati dokaz o prijavi početka radova i svu raspoloživu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne radnje i uvesti IZVOĐAČA u posao što će se konstatirati zapisnički i evidentirati upisom u građevinski dnevnik. 
IZVOĐAČ se obvezuje s izvođenjem radova započeti danom uvođenja u posao.
NARUČITELJ se obvezuje uvesti IZVOĐAČA u posao u roku od mjesec dana od dana potpisa Ugovora.
NARUČITELJ se obvezuje predati IZVOĐAČU presliku Građevinske dozvole i tehničku dokumentaciju te mu po potrebi predati i druge dokumente koji su nužni za izvršenje Ugovora.

IZVOĐAČ je dužan, prije početka izvođenja radova pripremljenu dokumentaciju i objekt detaljno proučiti i NARUČITELJA upozoriti na moguće nedostatke ili nejasnoće i u svezi s tim tražiti pismene upute.
IZVOĐAČ je dužan, prije početka izvođenja radova, a najkasnije u roku od 10 dana od dana uvođenja u posao, pripremljenu dokumentaciju i objekt detaljno proučiti i NARUČITELJA upozoriti na moguće nedostatke ili nejasnoće i u svezi s tim tražiti pismene upute, a u suprotnom gubi pravo na isticanje prigovora na istu. 

VIII.  PRIPREMA GRADILIŠTA

Članak 10.

Gradilište mora biti uređeno u skladu s člankom 133. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i u skladu s posebnim zakonom. Privremene građevine i oprema gradilišta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

Gradilište mora imati uređene instalacije u skladu s propisima. Na gradilištu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju mjeru.

Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilišta u uredno stanje prije tehničkog pregleda.
Članak 11.

Gradilište mora biti osigurano u skladu s člankom 134. Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište.

Ograđivanje gradilišta nije dopušteno na način koji bi mogao ugroziti prolaznike.

Gradilište mora biti označeno pločom koja obvezno sadrži ime, odnosno tvrtku investitora, projektanta, IZVOĐAČA i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv i oznaku glavnog projekta, datum prijave početka građenja. 

IZVOĐAČ je u obvezi izraditi i postaviti ploče gradilišta (privremenu i trajnu) sa oznakom EU financiranja u svemu prema Pravilniku o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.- Prilog II (NN 62/16 i 111/18).
IX. DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU

Članak 12.

IZVOĐAČ na gradilištu mora imati dokumentaciju sukladno članku 135. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).
Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.
X. GLAVNI IZVOĐAČ- u slučaju više izvođača
Članak 13.

Sukladno članku 55. stavku 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, investitor ugovorom o građenju određuje glavnog izvođača koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta.

 NARUČITELJ određuje za glavnog izvođača ___________________koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta.

XI. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVOĐENJE RADOVA

Članak 14.

IZVOĐAČ imenuje glavnog inženjera gradilišta (ukoliko ima više izvođača)/ inženjera gradilišta/voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove. 

Glavni inženjer gradilišta odgovoran je glavnom izvođaču za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova, za međusobnu usklađenost provedbe obveza iz članka 54. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova.

Glavni inženjer gradilišta može biti istodobno i inženjer gradilišta jednog od izvođača, odnosno voditelj radova za određenu vrstu radova.

Za glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova može se imenovati osoba koja za to ispunjava uvjete propisane zakonom kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje.

Za  odgovorne osobe  koje će obavljati poslove glavnog inženjera/inženjera gradilišta, voditelja radova pojedinih struka IZVOĐAČ određuje:

- __________________________________, glavni inženjer/inženjer gradilišta        

- __________________________________, voditelj radova građevinske/arhitektonske struke 

- __________________________________, voditelj radova strojarske struke

- __________________________________, voditelj radova elektrotehničke struke

Stručnjaci predloženi u ponudi moraju biti angažirani na izvršenju ugovora. Ukoliko tijekom izvršenja ugovora zbog nepredviđenih okolnosti dođe do potrebe za zamjenom određenog stručnjaka potrebno je zatražiti pismenu suglasnost NARUČITELJA o traženoj izmjeni. Novi predloženi stručnjak mora imati minimalno jednaku stručnu sposobnost/kvalifikacije kao i stručnjak kojeg mijenja.

XII.  PREDSTAVNIK NARUČITELJA  
Članak 15.

Predstavnik NARUČITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvođenja ugovorenih radova i rad IZVOĐAČA, glavnog inženjera/inženjera gradilišta, stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu i ima pravo pristupa na gradilište u svako doba uz poštivanje pravila propisana Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18).

Nadalje, kontrolira je li izvršenje Ugovora u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

Predstavnika NARUČITELJA zaduženog za praćenje realizacije ovoga Ugovora određuje pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu.

Članak 16.

Voditelja projekta imenuje posebnom odlukom Komisionar (Hrvatske vode) koja u njegovo ime upravlja projektom gradnje, odnosno obavlja poslove upravljanja projektom gradnje prema odredbama važećeg Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19).

XIII. NADZOR 
Članak 17.

Izvođenje radova NARUČITELJ će nadzirati putem stručnog nadzora nad izvođenjem radova, a IZVOĐAČ je dužan omogućiti mu nesmetano provođenje stalnog i svakodnevnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Nadzorni inženjer koji će u ime NARUČITELJA obavljati stručni nadzor, ima sva prava i obveze u provedbi stručnog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUČITELJEM, a naročito za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora i nadzornih inženjera za pojedinu vrstu radova koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova po ovom Ugovoru.

NARUČITELJ je dužan prije početka izvođenja radova dostaviti IZVOĐAČ presliku ugovora o obavljanju stručnog nadzora. 

XIV. ROK IZVOĐENJA

Članak 18.

Okvirni rok izvršenja Ugovora je 20 mjeseci od datuma potpisa Ugovora po fazama izvršenja (planiranim periodičkim rokovima) prikazanim u Tablici 1.

Rok završetka izvođenja radova pod točkom 2. Tablice  1. je nepromjenjiv, osim u iznimnim slučajevima iz stavka 5. ovoga članka, i smatra se bitnim uvjetom Ugovora.

Trajanje faza ispunjenja Ugovora pod točkama 1, 3 i 4 Tablice 1. je planirano i okvirno obzirom je u pitanju procjena na koju utječu postupanja obiju ugovornih strana, ali i nadležnih institucija u postupku izdavanja uporabne dozvole.
	Faza izvršenja Ugovora
	Planirano trajanje faze izvršenja Ugovora (dani/mjeseci)

	1
	Uvođenje odabranog ponuditelja/Izvođača u posao od strane Naručitelja 
	1 mjesec od datuma potpisa Ugovora.

	2
	Izvođenje svih radova na građevini
	15 mjeseci od datuma uvođenja u posao.

	3
	Tehnički pregled i ishođenje, s ovjerom pravomoćnosti, uporabne dozvole  za građevinu
	3 mjeseca  od  datuma dostave uredne obavijesti o završetku izvođenja radova Naručitelju.

	4
	Primopredaja građevine Naručitelju s dostavom Jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, odnosno u razdoblju odgovornosti za nedostatke radova
	1 mjesec od datuma pravomoćnosti uporabne dozvole za građevinu.

	
	OKVIRNI ROK ZAVRŠETKA IZVRŠENJA  UGOVORA
	20 MJESECI OD DATUMA POTPISA UGOVORA 



Pod danom završetka radova smatra se dan kada IZVOĐAČ, NARUČITELJ i nadzorni inženjer zajednički konstatiraju završetak radova upisom u građevinski dnevnik. 
Utvrđeni rok za završetak radova i izvršenje ugovora iznimno se može produžiti u sljedećim slučajevima:

- u kojima je radi više sile IZVOĐAČ bio spriječen izvoditi radove  te  je u tim slučajevima, dužan pisanim putem zahtijevati produljenje roka završetka radova

- kada NARUČITELJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

Za produljenje roka izvođenja radova prethodnu suglasnost mora dati imenovani ovlaštenik KOMISIONARA (Voditelj projekta). Prethodna suglasnost u obliku službene zabilješke čini sastavni dio dodatka Ugovoru.
Članak 19.

NARUČITELJ se obvezuje nakon završetka radova bez odlaganja sastaviti zahtjev za ishođenje uporabne dozvole i dostaviti ga u nadležno tijelo, te aktivno sudjelovati na tehničkom pregledu građevine.

XV. PRIMOPREDAJA

Članak 20.

Nakon završetka radova i datuma ovjere pravomoćnosti uporabne dozvole, a najkasnije u roku od jednog mjeseca, obavit će se primopredaja radova. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga Nadzorni inženjer, ovlašteni predstavnici NARUČITELJA,KOMISIONARA i IZVOĐAČA. Na primopredaji sastavlja se i konačni obračun.

Tehnički pregled radova obavit će se prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19) i drugim važećim propisima. 

Članak 21.
Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVOĐAČ je obvezan te nedostatke otkloniti o svom trošku.

U slučaju da IZVOĐAČ ne otkloni sve utvrđene nedostatke u zadanom roku, NARUČITELJ će nedostatke otkloniti na trošak IZVOĐAČA i aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, odnosno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
Članak 22.

Po potpisu Zapisnika o primopredaji radova, IZVOĐAČ će odvesti i ukloniti s gradilišta svu svoju opremu, višak materijala, krupni i sitni otpad i privremene objekte. IZVOĐAČ će gradilište i radove ostaviti u čistom i sigurnom stanju po ocjeni KOMISIONARA. Ako Izvođač unutar dva mjeseca od potpisa Zapisnika o primopredaji radova ne ukloni opremu, višak materijala, krupni i sitni otpad i privremene objekte, NARUČITELJ će ukloniti iste, a IZVOĐAČ je obvezan NARUČITELJU nadoknaditi troškove vezane za uklanjanje viška materijala, krupnog i sitnog otpada i privremenih radova, kao i za vraćanje gradilišta u čisto i sigurno stanje, bez potrebe da NARUČITELJ opravda te troškove. 

XVI. ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Članak 23.

Sukladno ponudi iz članka 1. ovoga Ugovora, ugovorne  strane utvrđuju člana/ove zajednice gospodarskih subjekata i radove koje će isti izvesti, kako slijedi:

a. TVRTKA: 
ZAKONSKI ZASTUPNIK: 
IBAN: 

PREDMET: 
VRIJEDNOSNI UDIO: 

POSTOTNI UDIO: 

b. TVRTKA: 
ZAKONSKI ZASTUPNIK: 
IBAN: 
PREDMET: 
VRIJEDNOSNI UDIO: 

POSTOTNI UDIO: 
…
NARUČITELJ se obvezuje isplatiti cijenu radova iz prethodnog stavka na način utvrđen člankom 6. ovoga Ugovora, na IBAN članova zajednice gospodarskih subjekata.

XVII. PODUGOVARATELJI
Članak 24.

Sukladno članku 222. ZJN 2016. i ponudi iz članka 1. ovoga Ugovora, ugovorne strane utvrđuju podugovaratelja/e i radove koje će isti izvesti, kako slijedi:

a. TVRTKA: 
ZAKONSKI ZASTUPNIK: 
IBAN: 

PREDMET: 
VRIJEDNOSNI UDIO: 

POSTOTNI UDIO: 

b. TVRTKA: 
ZAKONSKI ZASTUPNIK: 
IBAN: 
PREDMET: 
VRIJEDNOSNI UDIO: 

POSTOTNI UDIO: 
…
Podugovaratelj ispostavlja račune IZVOĐAČU do gore navedenog iznosa bez PDV-a, a na računima mora biti naznačen pravni temelj za prijenos porezne obveze. IZVOĐAČ svojim računima prilaže i račune podugovaratelja.

NARUČITELJ se obvezuje direktno isplatiti cijenu radova podugovaratelju na način utvrđen člankom 6. ovoga Ugovora, na IBAN podugovaratelja.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost IZVOĐAČA za izvršenje ovoga Ugovora.

IZVOĐAČ može tijekom izvršenja Ugovora zahtijevati promjenu podugovaratelja sukladno članku 224. i 225. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).
XVIII. UGOVORNA KAZNA

Članak 25.

Ukoliko krivnjom IZVOĐAČA dođe do prekoračenja ugovorenog roka izvođenja radova NARUČITELJ će od IZVOĐAČA naplatiti ugovornu kaznu za prekoračenje ugovorenog roka na način da će posljednji račun isplatiti s umanjenim iznosom za utvrđeni iznos ugovorne kazne. 

Ugovorna kazna se utvrđuje u visini 2‰ (dva promila) od ukupno ugovorenog iznosa za svaki dan prekoračenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne može biti veća od 10% (deset posto) od ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a.

XIX. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 26.

           IZVOĐAČ je dužan u roku od 30 dana od dana obostranog potpisa ugovora, naručitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa bez PDV-a, u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12 i 82/17) i Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12 i 82/17), bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, traženo jamstvo za ozbiljnost ponude može dostaviti jedan član zajednice za sve ili svaki član zajednice može dostaviti jamstvo za svoj dio garancije. Ako jamstvo dostavlja jedan član zajednice gospodarskih subjekata za sve, dužnik može biti bilo koji član zajednice, dok ostali članovi zajednice moraju biti navedeni kao jamci platci.
IZVOĐAČ može umjesto traženog jamstva dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog može se uplatiti na: Osječko-baranjska županija, IBAN: HR2423600001800014000, model: 68,  poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata NARUČITELJ će prihvatiti uplatu novčanog pologa jednog člana zajednice te tada uplata u opisu mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata i navod o kojem jamstvu se radi ili da svaki član zajednice gospodarskih subjekata izvrši uplatu za svoj dio garancije.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora važeće je do završetka ugovorne obveze, odnosno do primopredaje objekta i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza i nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
Neiskorišteno jamstvo NARUČITELJ će vratiti IZVOĐAČU nakon primopredaje objekta i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.   

XX. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Članak 27.


IZVOĐAČ je dužan u roku od 30 dana od primopredaje radova NARUČITELJU predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% (deset posto) vrijednosti izvršenog ugovora (ukupno isplaćenog iznosa) bez PDV-a, u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12 i 82/17) i Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12 i 82/17), bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, traženo jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku može dostaviti jedan član zajednice za sve ili svaki član zajednice može dostaviti jamstvo za svoj dio garancije. Ako jamstvo dostavlja jedan član zajednice gospodarskih subjekata za sve, dužnik može biti bilo koji član zajednice, dok ostali članovi zajednice moraju biti navedeni kao jamci platci.
NARUČITELJ će obavijestiti IZVOĐAČA o svim nedostacima prije isteka razdoblja odgovornosti za nedostatke. Razdoblje odgovornosti za nedostatke biti će produljeno za vrijeme koliko je potrebno da se otklone uočeni nedostaci.

Nakon svake obavijesti o nedostatku, IZVOĐAČ mora otkloniti prijavljeni nedostatak u roku koji je naveden u obavijesti NARUČITELJA.

Ako IZVOĐAČ nije otklonio nedostatak u roku, NARUČITELJ će procijeniti trošak otklanjanja nedostatka i IZVOĐAČ će platiti taj iznos. Ukoliko IZVOĐAČ ne plati traženi iznos, NARUČITELJ ima pravo naplatiti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, odnosno u razdoblju odgovornosti za nedostatke.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku važeće je za cijelo vrijeme trajanja jamstvenog roka iz članka 28. ovoga Ugovora.
IZVOĐAČ može umjesto traženog jamstva dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog može se uplatiti na: Osječko-baranjska županija, IBAN: HR2423600001800014000, model: 68,  poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata NARUČITELJ će prihvatiti uplatu novčanog pologa jednog člana zajednice te tada uplata u opisu mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata i navod o kojem jamstvu se radi ili da svaki član zajednice gospodarskih subjekata izvrši uplatu za svoj dio garancije.
Neiskorišteno jamstvo NARUČITELJ će vratiti IZVOĐAČU nakon proteka jamstvenog roka.

XXI. JAMSTVENI ROK

Članak 28.


Jamstveni rok za izvedene radove i svu ugrađenu opremu iz članka 1. ovoga Ugovora je __-mjeseci, a počinje teći od dana primopredaje radova (trajanje jamstva ovisi o ponudi odabranog ponuditelja, a minimalna duljina trajanja jamstva je 24 mjeseca).

Razdoblje odgovornosti za nedostatke Radova označava vremensko razdoblje u kojem IZVOĐAČ garantira za kvalitetu i ispravnost izvedenih radova, ugrađene opreme i materijala.
XXII. JAMSTVO O OSIGURANJU ZA POKRIĆE ODGOVORNOSTI IZ DJELATNOSTI
Članak 29.
IZVOĐAČ je obvezan ugovoriti osiguranje gradilišta i radova za vrijeme izvođenja radova i osiguranje od odgovornosti prema trećima, koje pokriva bilo kakvu štetu radnika IZVOĐAČA ili trećih osoba za slučaj nesreće sve do datuma primopredaje radova. 

Jamstvo se dostavlja NARUČITELJU u roku od 30 dana od dana uvođenja u posao u obliku police osiguranja za osiguranje za odgovornost iz djelatnosti za sve pogonske i ne pogonske rizike, bez franšize, do svote prvog rizika sa minimalnim iznosom pokrića po osiguranom slučaju u visini od 10 % ugovorne cijene bez PDV-a. 
Polica osiguranja mora trajati i biti važeća sve vrijeme za koje se predviđa trajanje ugovora. Ukoliko dostavljena polica osiguranja ističe prije tog roka, IZVOĐAČ mora dostaviti izjavu kojom izjavljuje da će odmah po isteku stare police sklopiti novu policu s najmanje istim uvjetima. 
Ovo jamstvo se mora vinkulirati za vrijeme izvođenja radova do uredne primopredaje radova u korist NARUČITELJA. 
IZVOĐAČ je obvezan uz policu dostaviti i dokaz o uplaćenoj premiji ili rati osiguranja.
Ukoliko IZVOĐAČ ne dostavi policu osiguranja i dokaz o uplaćenoj premiji ili rati osiguranja u navedenom roku, NARUČITELJ ima pravo, uz suglasnost KOMISIONARA, raskinuti Ugovor i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

XXIII. RASKID UGOVORA

Članak 30.

U slučaju nepoštivanja obveza iz ovoga Ugovora od strane IZVOĐAČA NARUČITELJ će pisanom reklamacijom dati IZVOĐAČU primjereni rok koji ne može biti kraći od sedam dana da ispravi povredu. U slučaju da IZVOĐAČ ne ispravi povredu ugovorne strane su suglasne da je nastupio raskidni uvjet, o čemu će IZVOĐAČA izvijestiti pisanim putem preporučenom poštanskom pošiljkom ili na drugi dokaziv način.

U slučaju da se povrede obveza ponavljaju, bez obzira što IZVOĐAČ ispravi povrede, ugovorne strane su suglasne da nakon treće pisane reklamacije nastupa raskidni uvjet.

Članak 31.

NARUČITELJ je obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:
1. je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju članka 321. ZJN 2016
2. je IZVOĐAČ morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016

3. se ugovor nije trebao dodijeliti IZVOĐAČU zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

4. se ugovor nije trebao dodijeliti IZVOĐAČU zbog ozbiljne povrede odredaba ZJN 2016, a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog upravnog suda. 
Članak 32.

NARUČITELJ će raskinuti Ugovor u slučaju da IZVOĐAČ:

- ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti građenja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- ne povjeri obavljanje poslova iz članka 2. ovoga Ugovora ovlaštenim osobama sukladno posebnim propisima
- ne dostavi policu osiguranja i dokaz o uplaćenoj premiji ili rati osiguranja sukladno članku 29. ovoga Ugovora
- ako prilikom izvođenja radova koristi stručnjaka koji nije nominiran u ponudi protivno odredbama članka 14. ovoga ugovora, ili ako stručnjak koji zamjeni nominiranog stručnjaka nema minimalno iste stručne kvalifikacije i stručno iskustvo kao stručnjak kojega mijenja.
Članak 33.

U slučaju raskida ugovora iz članka 30. i 32. ovoga Ugovora, NARUČITELJ će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz članka 26. ovoga Ugovora.

U slučaju raskida ugovora iz članka 31. ovoga Ugovora, NARUČITELJ će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz članka 26. ovoga Ugovora u slučaju kada je odgovornost za raskid na strani IZVOĐAČA. 
Članak 34.

IZVOĐAČ ima pravo raskinuti Ugovor:

- ako KOMISIONAR i/ili NARUČITELJ opetovano u bitnome ne izvršava/izvršavaju svoje obveze iz Ugovora;

- u slučaju djelovanja više sile koje potpuno onemogućuje izvođenje radova za dulje od 3 mjeseca.
XXIV. ODGOVORNOST ZA BITNE (TEMELJNE) ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU

Članak 35.
 
Sukladno Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) IZVOĐAČ odgovara za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih (temeljnih) zahtjeva za građevinu ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova.
XXV.   IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA

Članak 36.


NARUČITELJ smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama članaka 315. – 320. ZJN 2016.
XXVI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza te svemu ostalom što nije određeno odredbama ovog Ugovora, uz odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), na odgovarajući način primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje.

Članak 38.

Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovoga Ugovora sporazumno riješiti. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja, za sve sporove iz ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku. 

Članak 39.

Ovaj Ugovor sastavljen je u osam primjeraka od kojih NARUČITELJ zadržava četiri primjerka, KOMISIONAR dva primjerka i IZVOĐAČ dva primjerka. 
Članak 40.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

NARUČITELJ:

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Župan: Ivan Anušić

______________________

_______________

____________________
(potpis)     

                     (datum)                                                MP

KOMISIONAR:

HRVATSKE VODE

Generalni direktor: mr.sc. Zoran Đuroković, dipl.ing.građ.

______________________

_______________

____________________
(potpis)     

                     (datum)                                                MP

IZVOĐAČ:

__________________(naziv)

direktor/predsjednik Uprave i sl. : _____________________

______________________

_______________

____________________
(potpis)     

                     (datum)                                                MP

ili 

Za i u ime zajednice gospodarskih subjekata _____________(naziv), _________(naziv)  i ______________(naziv)

1. Vodeći član/Glavni izvođač

__________________(naziv)

direktor/predsjednik Uprave i sl. : _____________________ 

______________________
_______________

____________________

(potpis)     

         (datum)                                               MP

2. Član

__________________(naziv)

direktor/predsjednik Uprave i sl. : _____________________ 

______________________
_______________

____________________

(potpis)     

         (datum)                                               MP

KLASA:                                                                            URBROJ: 
PRILOG 9. - OBRAZAC REFERENCI 

Ime i prezime glavnog/inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe:____________________________________
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