KONAČNA VERZIJA BR.3

PROJEKTNI ZADATAK

Izrada projektne dokumentacije za ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole u sklopu provedbe projekta koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026., Poziv za dostavu projektnih prijedloga  „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“

U Osijeku, kolovoz 2023. godine

PROJEKTNI ZADATAK

- Općenito

Ovim projektnim zadatkom usklađuju se postojeće školske zgrade osnovnih škola kojima je osnivač/vlasnik Osječko-baranjska županija (dalje Naručitelj) s Pozivom za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ (dalje: Poziv, poveznica https://fondovieu.gov.hr/pozivi/87 ) što podrazumijeva uspostavu drugačije prostorne i funkcionalne međuovisnosti koja će omogućiti visoku izbornost prostora različitih kapaciteta i karaktera s ciljem osuvremenjivanja obrazovnog procesa, metoda učenja i podučavanja.

Predmet projektnog zadatka je usklađenje postojećih prostora zgrada osnovnih škola s Normativima dimenzioniranja osnovnih škola u Republici Hrvatskoj 2022. (dalje Normativi, poveznica: https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Obrazovanje/Normativ-prostora-i-opreme/Normativi-2022//Normativi-dimenzioniranja-prostora-osnovnih-skola-u-Republici-Hrvatskoj-2022.pdf) što za posljedicu ima potrebu rekonstrukcije postojećih zgrada na način da je nužno izvršiti neki od zahvata u prostoru: dogradnju, nadogradnju, dodatno uređenje i opremanje postojećih i/ili novih kapaciteta, ili sve.

Obveze Izvršitelja:

- obilazak lokacije, usuglašavanje potrebnog s djelatnicima predmetne škole i Naručiteljem, (posebno pozornost obratiti na dodatne prostore za djecu s teškoćama u razvoju (TUR) i nacionalne manjine);

- izrada projektne dokumentacije :

    - obuhvaća izradu opisa i grafičkog prikaza građevine u svrhu ishođenja posebnih uvjeta od javno pravnog tijela sukladno posebnom propisu za utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja, a sve u svrhu izrade glavnog projekta,

    - obuhvaća izradu idejnog rješenja/projekta sukladnog zahtjevima Ministarstva znanosti i obrazovanja (dalje MZO), (dalje Smjernice; poveznica:  https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Obrazovanje/Normativ-prostora-i-opreme/Normativi-2023//Smjernice-za-izdavanje-suglasnosti.pdf), napomena: ukupna bruto površina građevine škole/ili sportske dvorane iz Glavnog projekta ne smije biti veća ili manja od 5% u odnosu na ukupnu bruto površinu građevine škole/ili sportske dvorane iz Idejnog rješenja/ projekta na koji je izdana Suglasnost MZO,

    - glavnog projekta,

    - izvedbenog projekta,

    - projekta opremanja,

    - projekta uklanjanja građevine i zbrinjavanje otpada, po potrebi,

    - kontrola glavnog projekta, po potrebi,

    - provesti potrebne radnje u sklopu  ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, po potrebi izraditi  Studiju o utjecaju zahvata na okoliš, odnosno izraditi svu potrebnu dokumentaciju i izvršiti sve potrebne procedure, a sve sukladno pripadajućem Zakonu,

- izrada troškovnika radova s preciznim opisima, ovisno o potrebnim rekonstrukcijama za:

    - rekonstrukciju škole,

    - rekonstrukciju sportske dvorane, po potrebi,

    - uređenje vanjskog prostora (škole i/ili školske sportske dvorane), po potrebi,

    - uklanjanje građevine/dijela građevine po potrebi

- izrada troškovnika opreme s preciznim opisima, isti treba biti prikladan za postupak javne nabave, procijenjena vrijednost opreme ne može biti više od 10% procijenjene vrijednosti radova rekonstrukcije,

U slučaju rekonstrukcije postojećih prostornih kapaciteta (zahvati) bitni projektni elementi  i zahtjevi koje treba uvažiti prilikom izrade projektne dokumentacije (elementi koji ne zadovoljavaju normativ) su Normativi dimenzioniranja osnovnih škola u Republici Hrvatskoj 2022, i za iste su potrebne različite razine izrade dokumentacije sukladno vrsti zahvata.

I. Zahvati koji obuhvaćaju:

- povećanje kapaciteta postojeće školske kuhinje i njezino opremanje,

- povećanje kapaciteta postojeće blagovaonice i njezino opremanje,

- dodatno uređenje i opremanje prostora škole za cjelodnevni boravak učenika u školi,

- dodatno uređenje i opremanje prostora za profesionalni rad učitelja u školi,

- radove na adaptaciji i opremanju školskih igrališta/školskih sportskih dvorana,

Za navedene zahvate dokumentacija sadrži:

- tlocrti postojećeg stanja škole

- tlocrti novog stanja škole

- troškovnik radova

- projekt opreme

- troškovnik opreme

II. Zahvati koji obuhvaćaju:

- dodatno opremanje učionica, kabineta i praktikuma u funkciji izvođenja odgojno-obrazovnih programa,

- dodatno uređenje i prilagođavanja postojećih sanitarnih čvorova,

- dodatno opremanje prostora više namjena,

Za navedene zahvate dokumentacija sadrži:

- tlocrti novog stanja u postojećim gabaritima škole

- projekt opreme

- troškovnik opreme

III. Zahvati koji obuhvaćaju:

- dodatno poboljšanje klimatizacijskih uređaja,

- ostala ulaganja koja doprinose organizaciji rada cjelodnevne škole (po potrebi),

Za navedene zahvate dokumentacija sadrži:

- projekt opreme

- troškovnik opreme

Zaključno, prethodno navedena dokumentacija sadržava:

- tlocrt postojećeg stanja građevine škole i/ili školske sportske dvorane: mora imati upisane namjene, dimenzije i površine svih prostora te iskaz ukupne neto površine,

- tlocrt novog stanja građevine škole i/ili školske sportske dvorane: mora imati upisne namjene, dimenzije i površine svih prostora te iskaz ukupne neto površine,

- troškovnik radova: mora sadržavati zahvate sukladne zahtjevima/kategorijama ulaganja,

- u tlocrte novog rješenja građevine škole i/ili školske sportske dvorane i/ili u situaciju, mora imati ucrtan raspored opreme (koja se ugrađuje i mobilne)

- troškovnik opreme: preporuča se nabava opreme koja odražava ideju novih prostora učenja i podržava filozofiju moderne cjelodnevne škole kao mjesta učenja, spoznavanja, igre, druženja, odmora, susreta, rekreacije, inkluzije i suživota.

Polazišni, orijentacijski prostorni uvjeti, odnosno ulazni podaci za projektiranje za svaku matičnu i područnu višesmjensku školu nalaze se na poveznici Učionice-2022-23 - Power BI, (poveznica: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTZlZjY4OTktM2Q3YS00YWRhLWIwMjAtYTA5MjFhNjdhZmY0IiwidCI6IjJjMTFjYmNjLWI3NjEtNDVkYi1hOWY1LTRhYzc3ZTk0ZTFkNCIsImMiOjh9)

Podaci koje ćete pronaći na poveznici odnose se na:

- broj razrednih odjela u 2026./2027. uzimajući u obzir demografske trendove i optimizaciju veličine razrednog odjela,

- ukupnu bruto površinu školskog prostora sukladno broju razrednih odjela u 2026./2027. i Normativima,

- ukupnu bruto površinu i vrstu sportske dvorane sukladno Normativima,

- površinu potrebnog vanjskog prostora sukladno Normativima,

- ostale podatke.

Izvršitelj je obvezan, sukladno Pozivu, pridržavati se i zakonskih odredbi koje predstavljanu minimalne zahtjeve pri provedbi horizontalnih politika. Zahtjevi koje treba uvažiti prilikom izrade projektne dokumentacije su Horizontalna načela (Poziv, poglavlje 2.11):

- projekt mora doprinijeti promicanju pristupačnosti za osobe s invaliditetom,

- sva ulaganja moraju biti usklađena s načelom „ne čini značajnu štetu“

- projekt mora promovirati obnovljive izvore energije i/ili održivo korištenje prirodnih resursa

- projekt mora ispuniti minimalne uvjete u pogledu energetske učinkovitosti kako bi se smatrao neutralnim, odnosno povezan s povećanjem učinkovitosti resursa,

Uvjeti za osiguranje načela „ne čini značajnu štetu“:

- ublažavanje klimatskih promjena,

- prilagodba klimatskim promjenama,

- očuvanje vodnih resursa,

- otpadna/kružna ekonomijom,

- sprečavanje i kontrola onečišćenja,

- biološka raznolikost i ekosustav.

- Razno

Sadržaj projektne dokumentacije

Sadržaj projektne dokumentacije uključuje sve pisane i crtane priloge u potrebnom opsegu i razini, tako da isti budu u skladu s važećim propisima.

Zakoni i propisi

Projektna dokumentacija treba biti izrađena od strane ovlaštene osobe i sadržajno u skladu s važećim zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj. Također, projekti moraju biti i u skladu s posebnim uvjetima, odnosno uvjetima priključenja mjerodavnih institucija.

Rok dostave dokumentacije iz projektnog zadatka

Rok za izradu idejnog rješenja/projekta je 40 dana od dana potpisa ugovora. Rok za predaju i dostavu preostale cjelovite projektno tehničke dokumentacije glavnog projekta s troškovnikom spremnog za podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu je 40 dana od ishođenja suglasnosti MZO na dostavljeno idejno rješenje/projekt i završnog dokumenta o ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Izvedbeni projekt i preostala projektna dokumentacija dostavlja se u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Rok isporuke teče svakog kalendarskog dana, bez obzira radi li se o blagdanu ili neradnom danu. Izvršitelj ima obvezu dostavljati mjesečna izvješća na obrascu A1 (isti se nalazi u privitku).

Dostava dokumentacije, oblik i format

MAPE Glavnog projekta i Izvedbenog projekta moraju biti u elektronskom obliku (u PDF formatu), ovjerene elektroničkim potpisom od strane projektanata. Tiskane primjerke elektronički ovjerenih MAPA potrebno je ovjeriti pečatom i potpisom projektanata i dostaviti u 4 primjeraka.

Dijelove MAPA, odnosno nacrte u DWG-u ili drugom formatu koji su sastavni dijelovi istih, potrebno je također dostaviti u vlasništvo Naručitelju.

Ostalo

Dostavljena ponuda od strane Izvršitelja obuhvaća i sve troškove povezane s kontrolom glavnog projekta kao i sve dodatne zahtjeve koji proizlaze iz pisanog izvješća revidenta - kontrole po pojedinim fazama građenja i dr.

Sve vrste troškovnika treba izraditi sukladno pravilima struke, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i s dostatnim opisima koji štite Naručitelja od nepredviđenih radova.

Tokom trajanja Ugovora Izvršitelj ima obvezu na zahtjev Naručitelja dostaviti na uvid već izrađene dijelove dokumentacije.

Po ovom projektnom zadatku, a prije predaje projektne dokumentacije Naručitelju, Izvršitelj se obvezuje analizirati komentare od strane Naručitelja na sadržaj dostavljene dokumentacije i iste uvažiti ukoliko nisu u suprotnosti s prethodno navedenim zakonodavstvom.

U postupku izrade projektne dokumentacije Izvršitelj ima obvezu proučiti cjelokupnu dokumentaciju Poziva i pratiti eventualne izmjene i dopune po istom te postupati sukladno njima. Eventualne promjene Poziva i zahtjeva MZO moguće je pratiti na internetskim stranicama https://fondovieu.gov.hr/,  https://mzo.gov.hr/. Usklađivanje projektne dokumentacije s nastalim promjenama smatra se ugovornom obvezom Izvršitelja i neće se dodatno ugovarati.

Privitak:

- prikaz sadržaja i dinamike isporuke mjesečnih izvješća, Dodatak – A1,

|  | Dodatak - A1 |
| --- | --- |

| Izvještaj br. | MJESEČNI IZVJEŠTAJ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum |  |  |  |  |  |  |
| Predmet ugovora: |  |  |  |  | Broj ugovora: |  |
| Za naručitelja |  | Za izvršitelja |  |  |  |  |
| Napredak usluge |  | %-ak |  | Datum |  |  |
| broj | Aktivnosti u tijeku | predviđeno | stvarno | planirano | prognoza/izvršenje |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| Radnje vezane na aktivnosti |  |  |  |  |  |  |
| Uočeni problemi koji utječu na rok završetka aktivnosti |  |  |  |  |  |  |

Za izvršitelja: