PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU STUDIJE IZVEDIVOSTI

Gospodarski centar Osijek, Zgrada 1.

Kontekst i lokacija projekta

Gospodarski centar planiran je kao regionalni poduzetničko-poslovni centar, koji ima za cilj unaprijediti poslovne pomoćne usluge i infrastrukturu za osnivanje, razvoj i širenje  poslovanja te povećati promicanje poduzetništva kroz poboljšanje poduzetničkih vještina, omogućiti lakši pristup informacijama, znanju o mogućnostima razvoja i pristup visokokvalitetnim poslovnim uslugama, kao i infrastrukturi koju nude poduzetničke potporne institucije, izlagačkim aktivnostima, aktivnostima organiziranja edukacija, radionica i prezentacija, te umrežavanja s drugim poslovnim subjektima i institucijama, kako bi ojačali svoje kompetencije i povećali poslovnu konkurentnost.

Cilj projekta izgradnje Gospodarskog centra je razvoj nove poslovne infrastrukture koja će podići gospodarsku vidljivost regije i unaprijediti poduzetničku klimu, razvoj novih proizvoda i usluga malih i srednjih poduzeća, razvoj usluga poduzetničkih potpornih institucija za mala i srednja poduzeća.

Građevinska čestica kčbr. 9701/7 k.o. Osijek budućeg Gospodarskog centra formirana Geodetskim elaboratom GE 350/2020 od 09.06.20, površine je 127.655 m2 u vlasništvu Grada Osijeka. Oblik i veličina građevinske čestice precizno je definirana projektno tehničkom dokumentacijom, vodeći računa o funkcionalnim potrebama Gospodarskog centra i odredbama prostornih planova.

U izradi projektno tehničke dokumentacije predviđeno je etapno i/ili fazno građenje, sve u dogovoru s Naručiteljem, temeljem koje će se ishoditi pojedinačne građevinske dozvole, izvedbeni projekti i troškovnici. Pri tome je vođeno računa kako ti dijelovi čine samostalne uporabne cjeline te stoga njihovo korištenje ne ometa radove na dovršetku preostalih dijelova građevina.

Doprinos Operativnom programu konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

U okviru projekta planira se izgradnja i opremanje prostora za promicanje poduzetništva, organizaciju gospodarstvenih događaja ili priredbi, gdje se izlažu, prezentiraju ili prodaju proizvodi, dobra i usluge, razvoj mreže poslovnih komunikacija, podizanje razine obrazovanosti i informiranosti poduzetnika, usluge podrške za MSP–ove, informiranje o izvorima i modelima financiranja, razvoj programa pristupa inozemnim tržištima, uključujući uvjete ulaska i potporu za pripremu strategije širenja na strana tržišta, promidžba, prodaja i suradnja sa stranim partnerima, razvoj programa za rast učinkovitosti proizvodnih pogona, opreme i postupaka, uključujući uvođenje IKT rješenja, međunarodnih standarda i normi, poboljšanje inovacijskog potencijala i komercijalizacija aktivnosti postojećih MSP-ova putem suradnje sa znanstvenom zajednicom i PPI, sve s ciljem ostvarivanja specifičnog cilja 3a2 – „Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva“ fokusiranjem na unapređenje poslovnih pomoćnih usluga i infrastrukture za osnivanje, razvoj i širenje poslovanja te na povećano promicanje poduzetništva u društvu što će za MSP omogućiti lakši pristup informacijama, znanju o mogućnostima razvoja i visokokvalitetnim poslovnim uslugama i infrastrukturi koju nude poduzetničke potporne institucije (PPI) koje će potaknuti ljude da pokrenu poslovanje i razviju MSP.

Komponente projekta

1. Radovi na izgradnji Gospodarskog centra,

2. Upravljanje projektom

3. Promidžba i vidljivost

Planirani sadržaji

„Opis i prikaz građevina“ buduće Zgrade 1. Gospodarskog centra dan je u privitku ovog projektnog zadatka u kojem su navedeni svi planirani sadržaji i funkcije  objekata. Tijekom izrade studije izvedivosti izrađivač projektno-tehničke dokumentacije za Gospodarskog centra će, po potrebi, dostaviti sve neophodno potrebne tehničke podatke kao podlogu za izradu predmetne studije.

Predmet nabave

Predmet ove nabave uključuje Izradu studije izvedivosti s analizom troškova i koristi te pripremu i dostavu svih traženih podataka potrebnih za prijavu projekta Zgrada 1. Gospodarskog  centra u sustav e Fondovi. Predmetni projekt planira se prijaviti u okviru Integriranih teritorijalnih ulaganja - SC 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva“, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zgrada 1. Gospodarskog centra u Osijeku treba sadržavati sajamski i multifunkcionalni prostor s mogućnošću prilagodbe prostora veličini i zahtjevima događanja. Treba integrirati ulazne i pripadajuće pomoćne sadržaje s preuzimanjem na sebe dijela funkcije multifunkcionalnog prostora, u slučaju manjih događanja. Također je potrebno osigurati prostor za caffe/snack bar i poduzetnički prostor. Poduzetnički prostor treba sadržavati broj ureda za najam, prostore za obrte, prostore za sastanke te pripadajuće servisne prostore. Arhitektonski moderno, otporni materijali, lako za održavanje.

Zgradom 1. će upravljati trgovačko društvo Osječki sajam d.o.o., Osijek.

Studijom izvedivosti će se detaljno razraditi namjena planiranog objekta i popratnih sadržaja u program, te napraviti procjena uključivanja dodatnih dionika i partnera u provedbu programa, uz jasnu analitiku troškova i koristi.

Studija treba dokazati opravdanost i ekonomsku isplativost ulaganja u Zgradu 1. Gospodarskog centra, te popratnu infrastrukturu: parkiralište, uređenje okoliša i sl. Studija izvedivosti predstavlja ključni dokument, u kojem se detaljno i po propisanoj metodologiji analiziraju sve koristi i troškovi određenog projekta te se pokazuje njegova opravdanost za financiranje iz EU fondova.

Odabrani ponuditelj je osobito dužan za cijelo vrijeme trajanja ugovora postupati prema uputama Naručitelja i pro aktivno surađivati u koordinaciji sa ostalim izvršiteljima usluga angažiranim na realizaciji projekta, s ciljem postizanja što veće kvalitete projekta i što kraćih rokova izrade uz obvezno poštivanje rokova provedbe pojedinih projektnih aktivnosti te krajnjeg roka završetka projekta.

Usluga uključuje Izradu studije izvedivosti i analizu troškova i koristi sukladno projektnom zadatku te sukladno Smjernicama za izradu analize troškova i koristi koje je izradila Europska komisija a nalaze se na linku: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf, kao i pripremu i dostavu svih traženih podataka potrebnih za prijavu projekta u sustav eFondovi te davanje potrebnih pojašnjenja vezanih uz projektnu prijavu tijekom postupka evaluacije projekta.

Osnova dokumenta se sastoji od sljedećih točaka:

  - Sažetak

  - Socio-ekonomski kontekst

  - Identifikacija projekta

  - Analiza izvedivosti i opcija projekta

  - Ljudski resursi

  - Lokacija

      - Benchmarking

      - Implementacija

      - Financijska analiza

      - Ekonomska analiza

      - Procjena rizika

Projektna dokumentacija

Projektna dokumentacija za Zgradu 1. je izrađena te je predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za Zgradu 1. Gospodarskog centra u Osijeku.

Odabrani ponuditelj u tijeku izrade studije izvodivosti i analize troškova i koristi dužan je surađivati s projektantima projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Zgrade 1. Gospodarskog centra u Osijeku.

Rok

Rok za izradu studije izvedivosti je 30 dana od dana sklapanja ugovora .

Usluga tehničke pomoći traje do trenutka konačne odluke o statusu projekta od strane tijela ovlaštenog za provedbu evaluacije projekta.